**PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ**

przeprowadzonej w dniu 12.12.2024 r.

w postępowaniu przetargowym znak ZPŚ.271.18.2024pn:

**Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół w Stegnie działka nr 199/31, 891/1 – etap 3**

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.11.2024 r. pod nr

2024/BZP 00603229/01

Zamawiający informuje o przebiegu wizji lokalnej. Wizja obyła się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia (Zespół Szkół w Stegnie)

**W trakcie wizji lokalnej:**

Na wizji lokalnej zaprezentowano rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu w formie wydruku w dużym formacie na planszy.

- Wyjaśniono, że wydana decyzja w 2019 roku obejmowała całe zadanie, które podzielono na 3 części i realizowano w 3 etapach.

- Omówiono szczegółowo etap zadania obejmujący zamówienie

- Wskazano części zrealizowane tj. część A i B.

- Omówiono w terenie elementy wykonane, część A wykonaną modernizacje boiska.

- Poinformowano o wprowadzonej 2023 r. zmianie decyzji pozwolenia na budowę i wskazano, że zmiana dotyczyła część B tj. lokalizacji boiska zewnętrznego i zadaszenia boiska.

- Wskazano teren pod budowę, miejsce na zaplecze budowy oraz wjazd. Poinformowano o wycince drzew. Uzyskanie zgody jest po stronie Zamawiającego.



Protokół sporządził:

Patryk Boguszewski