## UMOWA Nr.GKiM.2510……./2018      Wzór umowy

W dniu ………. 2018r w Świebodzinie pomiędzy Gminą Świebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w imieniu, której działa Burmistrz Świebodzina zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

mgr inż. Dariusza Bekisza – Burmistrza Świebodzina

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy inż. Izabeli Zabłockiej,

a

…………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………, REGON …………….PESEL …………, wpis do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z § 4 ust. 3 lit. 2b załącznika do Zarządzenia Burmistrza nr 678/B/2017 z dnia 27 lutego 2017r w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych”,

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1/ Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: odnowienie mieszkań komunalnych w Świebodzinie – pustostany po eksmisji i zgonach w zakresie:

- zadanie 1 odnowienie mieszkania komunalnego przy ul. Akacjowej 8/2 po zgonie do wykonania m. innymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana pionowych elementów ościeżnicy z okuciami w drzwiach do pokoju.

2. Dopasowanie drzwi wewnętrznych z uzupełnieniem okuć.

3. Wymiana kratek wentylacyjnych.

4. Częściowa wymiana podłóg drewnianych.

5. Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach.

6. Wyrównanie podłogi w pokoju przez nabicie płyt OSB grub. 8 mm.

7. Zerwanie posadzki z pcv kuchni i korytarzu.

8. Rozebranie posadzki z płytek w łazience.

9. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.

10.Uzupełnienie płytek glazurowanych na ścianach i wannie.

11.Malowanie farbą olejną:

- rur wodociągowych i gazowych,

- naświetla(kuchnia-łazienka).

12.Wyrównanie podłoży zaprawą samopoziomującą po zdjętych posadzkach PCV.

13.W przedpokoju i w kuchni ułożenie posadzki z wykładziny PCV gr. 3mm.

14.W pokoju ułożenie posadzki z paneli podłogowych.

15.Zamontowanie listwy przypodłogowej i progów drzwiowych.

16.Demontaż kuchenki węglowej.

INSTALACJA WOD-KAN.:

17. Wykonanie nowych podejść dopływowych z zaworami przelotowymi do:

- podgrzewacza wody 50l i spłuczki,

- baterii wannowej, umywalkowej i zlewozmywakowej.

18. Montaż baterii do umywalki, zlewozmywaka i wanny.

19. Demontaż pieca kolumnowego.

20. Montaż elektrycznego podgrzewacza wody.

21. Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce.

22. Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami.

23. Wymiana ustępu z miską porcelanową typ 'Kompakt”.

24. Montaż podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych.

25. Montaż kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.

UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

26.Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz dokonanie pomiarów.

- zadanie 2 odnowienie mieszkania komunalnego os. Widok 7B/10 po eksmisji do wykonania m. innymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana troje drzwi wewnętrznych na drzwi płytowe 3 szt.

2. Dopasowanie skrzydła drzwi wejściowych z uzupełnieniem okuć.

3. Dopasowanie i uzupełnienie okuć skrzydeł okiennych.

4. Wymiana kratek wentylacyjnych.

5. Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach.

6. Usunięcie zacieków oraz wykwitów po przemarzaniu.

7. Zerwanie posadzek z pcv i ułożenie nowej gr. 3mm w kuchni, łazience i korytarzu.

8. Wyrównanie podłoży zaprawą samopoziomującą po zdjętych posadzkach PCV.

9. W pokoju ułożenie wykładziny pcv grub. 3 mm na istniejącej posadce.

10.Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.

11.Ułożenie płytek glazurowanych przy kabinie prysznicowej.

12.Malowanie farbą olejną:

- drzwi wewnętrznych wejściowych,

- stolarki okiennej i parapetów,

- grzejników radiatorowych oraz rur wodociągowych i gazowych,

13.Zamontowanie listwy przypodłogowej i progów drzwiowych.

INSTALACJA WOD-KAN:

14. Wymiana baterii do zlewozmywaka i wanny.

15. Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce.

16. Wymiana ustępu z miską porcelanową typ 'Kompakt”.

17. Wymiana wanny stalowej.

18. Montaż podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych.

19. Montaż kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem i podejściem gazu.

UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

20.Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz dokonanie pomiarów.

- zadanie 3 odnowienie mieszkania komunalnego przy ul. Zachodniej 76B/39 po eksmisji do wykonania m. innymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana drzwi wewnętrznych - wejściowych do mieszkania.

2. Wykucie z muru wieszaka, karniszy itp.

3. Wymiana kratki wentylacyjnej.

4. Wykonanie gładzie gipsowe na sufitach i ścianach.

5. Zerwanie posadzek z parkietu.

6. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.

7. Malowanie farbą olejną:

- grzejników radiatorowych i rur wodociągowych

8. W pokoju ułożenie podłogi z paneli, a w przedpokoju wykładziny PCV grub. 3mm.

9. Zamontowanie listwy przypodłogowe i progu drzwiowego.

INSTALACJA WOD-KAN:

10. Montaż baterii do zlewozmywaka.

11. Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce.

12. Montaż podejścia odpływowego do zlewozmywaka.

UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

13.Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz dokonanie pomiarów.

2/ Szczegółowy zakres robót zgodny z kosztorysem ofertowym i ofertą z dnia         ………………………….. 2018r stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Termin wykonania umowy

1/ Wykonanie robót określonych w § 1 nastąpi w terminie 60-iu dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………….. 2018r.

2/ Termin określony w §2 pkt 1 niniejszej umowy jest terminem odbioru końcowego zakończonych robót.

§3.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1/ Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania mieszkania w dniu podpisania umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2/ Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane, dostarczając inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu i stosowania oraz pomiary instalacji elektrycznej,

- wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca oświadcza, że zakres prac objętych umową należy do zawodowego charakteru prowadzonej działalności,

- dysponowania osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze elektryczne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej.

- należytego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia ludzi.

§ 4.

Kierownictwo robót, nadzór inwestorski

1/ Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru Pana Ryszarda Morawca upr. bud. 90/69/W-w w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, że inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robót.

2/ Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Stefan Kapała pracownik Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

3/ Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………….. …

4/ Wykonawca dysponuje …………………………………osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze elektryczne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej.

§ 5.

Odbiory

1/ Przy wykonywaniu robót budowlanych strony ustalają następujące odbiory:

a/ odbiór częściowy oraz końcowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

b/ odbiór ostateczny - gwarancyjny.

2/ W odbiorze częściowym uczestniczy Wykonawca, Inspektor nadzoru, a w odbiorze końcowym i ostatecznym uczestniczy Wykonawca, Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego.

3/ Odbiór końcowy następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektorowi nadzoru.

§ 6.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy określonego w §1 stanowić będzie kwota ryczałtowa:

Zadanie 1:

- cena netto: ....................... Złotych, słownie:................................złotych..../100,

- plus należny podatek VAT: ............złotych, słownie …………………złotych ....../100,

- cena brutto:  ......................złotych, słownie:…………  ………….złotych .... /100.

Zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

Zadanie 2:

- cena netto:....................... złotych, słownie:................................złotych..../100,

- plus należny podatek VAT:............złotych, słownie …………………złotych....../100,

- cena brutto:......................złotych, słownie:…………  ………….złotych.... /100.

Zadanie 3:

- cena netto:....................... złotych, słownie:................................złotych..../100,

- plus należny podatek VAT:............złotych, słownie …………………złotych....../100,

- cena brutto:......................złotych, słownie:…………  ………….złotych.... /100.

Zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

§ 7.

Rozliczenie i płatności

1/ Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnego zadania nastąpi po wykonaniu i odbiorze zadania przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

2/ Do faktury musi być dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których zakresie robót nie poinformował Zamawiającego w swojej ofercie. W przypadku, gdy takich podwykonawców posiadał, oświadczenie, że rozliczył się z nimi z należnego im wynagrodzenia oraz oświadczenie tych podwykonawców potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia.

3/ Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy za wykonanie zadania w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcy Zamawiającemu, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

4/ Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.

5/ Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 927-00-09-197.

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

1/ Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

2/ Okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

3/ W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy należy realizacja świadczeń gwarancyjnych, który zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

4/ Gwarancja jakości wykonanego przedmiotu umowy nastąpi przy jego odbiorze końcowym. Protokół odbioru końcowego zadania bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie dokument gwarancyjny.

5/ W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji w uzgodnionych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy tzw. wykonanie zastępcze, a kosztami obciążyć Wykonawcę umownego, który zobowiązuje do zapłaty w/w kosztów tzw. wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT przez Zamawiającego.

6/ Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9.

Odszkodowania i kary umowne

1/ Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2/ Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za przekroczenie terminu w odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 100,0 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu:

a) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu jego wykonania,

b) za przekroczenie terminu w usunięciu wad każdego zadania odrębnie w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu jego wykonania,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, od wykonania, którego odstąpiono z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

3/ Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4/ Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową.

5/ Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby były niewymagalne.

§ 10.

Sprawy sporne

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Cesja

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 12.

Przepisy szczególne

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y:				W Y K O N A W C A: