**OFERTA**

|  |
| --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** |
| Nazwa: GMINA - MIASTO ELBLĄG |
| Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 |

**WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy powielić tabelę ile razy konieczne i wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: | | |
| NIP (jeżeli dotyczy): | | |
| REGON (jeżeli dotyczy): | | |
| Województwo: | Kraj: | |
| Miejscowość: | | Kod pocztowy: |
| Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): | | |
| E-mail (do komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą poprzez Platformę): | | |
| Adres internetowy (URL): | | Telefon: |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż podany wyżej):  Miejscowość:  Kod:  Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu) | | |
| Informacja o wielkości przedsiębiorstwa Wykonawcy:  mikroprzedsiębiorca  mały przedsiębiorca  średni przedsiębiorca  żaden z powyższych | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DANE PEŁNOMOCNIKA, O KTÓRYM MOWA W ART. 58 UST. 2 USTAWY PZP**  (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) | |
| Nazwa: | |
| Województwo: | Kraj: |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: |
| Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): | |
| E-mail (do komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą poprzez Platformę): | |
| Telefon: | |

Składając ofertę w postępowaniu **DZP.271.27.2024.KŁ**:

**Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pod nazwą:**

**"Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblągu"**

Oferujemy wykonanie zamówienia:

**za cenę (brutto)** ......................................................................... zł,

tj.:

za cenę bez VAT ............................................................... zł,

+ VAT............... %, tj. ............................................................ zł.

(stawka)

w tym:

1. za opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjętymi założeniami rozwiązań technicznych w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt 1) projektu umowy.

**za cenę bez VAT …………………………… zł.**

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być większa niż 10% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. za złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia rozbudowy ul. Wschodniej w Elblągu wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2) projektu umowy oraz pozyskanie mapy do celów projektowych oraz warunków technicznych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) lit. a) do f) projektu umowy.

**za cenę bez VAT …………………………… zł.**

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być większa niż 10% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy.

**za cenę bez VAT …………………………… zł.**

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być większa niż 10% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 6) projektu umowy.

**za cenę bez VAT …………………………… zł.**

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być mniejsza niż 4% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu umowy określonego w §1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej.

**za cenę bez VAT …………………………… zł.**

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:

1. Wykonanie **wstępnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjętymi założeniami rozwiązań technicznych w** zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt 1 projektu umowy wraz z uzyskaniem uzgodnienia Zamawiającego: **do 60 dni** od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Złożenie do właściwego organu **kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia** wraz z **kartą informacyjną przedsięwzięcia i inwentaryzacją przyrodniczą,** w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy oraz pozyskanie mapy do celów projektowych oraz warunków technicznych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) lit. a) do f) projektu umowy: **do 90 dni** od daty zawarcia umowy.
3. Sporządzenie i złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy: do 45 dni od daty postanowienia organu o obowiązku sporządzenia raportu. Wykonawca w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz nie później niż wyznaczonych przez organ biorący udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji środowiskowej zobowiązany jest do uwzględniania uwag, wprowadzania zmian i uzupełnień do Raportu.
4. Przekazanie Zamawiającemu **kompletnej dokumentacji projektowej**, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 oraz w §1 ust. 3 projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umożliwiającym złożenie **kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,** zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przekazanie projektu stałej organizacji ruchu: **do 7 miesięcy** od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępnej koncepcji, o której mowa w §1 ust.2 pkt 1. projektu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników, w tym dokumentacją projektową niezależnie od uzyskania w wyżej wymienionym terminie decyzji środowiskowej. W przypadku gdy przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej nie będzie wynikała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ustali z Wykonawcą sposób postępowania i szczegółowy harmonogram działań w celu możliwie najszybszego złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
5. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych elementów dokumentacji projektowej, m.in. w zakresie **projektów wykonawczych/technicznych** o których mowa w §1 ust.3 pkt. od 6 do 10 projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w tym w zakresie umożliwiającym ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz ich realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: **do 9 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępnej koncepcji, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1** projektu umowy.
6. W przypadku gdy na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko i w wyniku zapisów decyzji środowiskowej nastąpi konieczność zmian i uzupełnień w opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminach ustalonych przez Zamawiającego, odpowiednio do zakresu tych zmian dokona korekt i uzupełnień w dokumentacji projektowej oraz uzyska niezbędne w tym zakresie uzgodnienia i zatwierdzenia.
7. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierem Budowy, wykonawcą robót i Zamawiającym tj. realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy - w trakcie realizacji robót budowlanych: **do 36 miesięcy** od daty uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 5 projektu umowy.
8. Oświadczamy że udzielimy Zamawiającemu na wykonane usługi, gwarancji jakości - usunięcia wad i usterek na okres 48 miesięcy od daty sporządzenia ostatniego protokolarnego odbioru elementu umowy, termin rękojmi za wady wynosi 48 miesięcy. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
9. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.
10. Następująceczęści niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa części zamówienia | Nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani) |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku uzyskania zamówienia i realizacji usług przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 463 ustawy Pzp.
4. Wadium zostało wniesione w formie ………………………………………………………………………..

Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr ………………………………………………………

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że zwrot wadium ma być dokonany na konto, z którego wadium zostało wpłacone

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

............................., dnia ........................ r.