Zał. Nr 9 do SWZ

projekt umowy

UMOWA

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ....................... roku, pomiędzy:

POWIATEM  DĘBICKIM  z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28, NIP: 872-21-28-819

reprezentowanym  przez  Zarząd Powiatu:

1. …………………………………………………..

2. …………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą / Inspektorem Nadzoru,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275                         pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

przy realizacji zadania inwestycyjnego

pn.:  „Wykonanie robót budowlanych przy budynku  I Liceum Ogólnokształcącego

im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy”

O następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego                            nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy” zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 25  i 26 Prawa budowlanego, obejmującą  rozbudowę o klatkę schodową ewakuacyjną                    i przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na działce nr 1414/1, obr. 4 Gminy Miasta Dębica ( jednostka ewid. 180301_1) oraz remontu elewacji północno-wschodniej budynku Sali sportowej starszej części I Liceum Ogólnokształcącego                          im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Słowackiego 9 w Dębicy w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych realizującym zadanie inwestycyjne oraz wynikających z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów powstałych na tle realizacji zadania.

- Zakres robót:

- Część I:

Rozbudowa o klatkę schodową ewakuacyjną i przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego                     w Dębicy wraz z instalacja kanalizacji deszczowej  zlokalizowanego na działce o nr. ewid. gr. 1414/1 położonej w Dębicy, obr. 0004 Gminy Miasta Dębica (jedn. ew. 180301_1) :

| 1. | Rozbudowa budynku dydaktycznego o zewnętrzną klatkę schodową ewakuacyjną |
| --- | --- |
| 2. | Lokalna przebudowa odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej kolidującą z projektowanymi schodami ewakuacyjnymi oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych |
| 3. | Oddzielenie budynku dydaktycznego od dużej Sali gimnastycznej ścianą p.poż. REI120 z drzwiami EI60 |
| 4. | Wydzielenie bocznej klatki schodowej ścianami p.poż. przeszklonymi REI120 z drzwiami EI60Sa wraz z niezbędną przebudową instalacji kolidujących z zakresem robót |
| 5. | Wymianę istniejących drzwi do piwnic i drzwiczek na strych na drzwi p.poż. ( odpowiednio EI30, EI60Sa) |
| 6. | Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu do stopnia NRO |
| 7. | Zabezpieczenie p.poż. elementów stalowych stropu nad kawiarnią do klasy R60 |
| 8. | Niezbędne roboty wykończeniowe |

polegające na dostosowaniu budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły                        w Dębicy do obowiązujących przepisów p.poż.

CZĘŚĆ II: Remont elewacji północno-wschodniej budynku sali sportowej starszej części budynku                                                 I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Słowackiego 9 w Dębicy

| 1. | Czyszczenie elewacji budynku |
| --- | --- |
| 2. | Usunięcie wtórnych przemurowań i nawarstwień |
| 3. | Uzupełnienie ubytków w cegłach i spoinach oraz detalach architektonicznych |
| 4. | Remont elementów stalowych |
| 5. | Remont opierzeni blacharskich- wymiana parapetów |
| 6. | Impregnacja |

- Zgodnie z wykazem Burmistrza Miasta Dębicy przedmiotowy budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Słowackiego 9 w Dębicy ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasta Dębica pod nr 34.

- Wykonawca oświadcza, iż w poszczególnych specjalnościach funkcje Inspektora nadzoru pełnić będą osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz przynależące do izby inżynierów budownictwa i posiadające aktualną, opłaconą składkę członkowską oraz aktualne, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- W przypadku zmiany na etapie realizacji zamówienia wskazanych w wykazie osób, zmiana będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SWZ oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadające aktualną, opłaconą składkę członkowską i aktualne, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilne.

- Wykonawca oświadcza, iż ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania bądź nienależytego wykonania czynności objętych umową.

- *W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty wchodzące w skład konsorcjum, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:

- solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,

- reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

* (jeżeli dotyczy)

§ 2

- Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

- analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę,                umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,

- przekazanie, wraz z Zamawiającym, placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,

- wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów      i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową                     lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania,

- sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,

- opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku                              do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

- sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego,

- przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie                          jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej,                                  a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez projektanta i zaakceptowane przez Zamawiającego,

- sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji                               i użytkowaniu oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń                                i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,

- inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych,

- dokonywanie odbiorów części robót,

- weryfikacja, w uzgodnieniu z Inwestorem, kart katalogowych materiałów przewidzianych do dostawy                  i montażu,

- dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu,

- sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego  i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych,

- sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego,

- dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi,

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiektu lub jego części do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie,

- sprawdzenie (potwierdzanie) wykonanego zakresu robót poprzez potwierdzenie obmiaru wykonanych robót oraz akceptację kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych,

- zgłaszanie Zamawiającemu na piśmie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie o roboty budowlane,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego –  co najmniej 1 raz na dwa tygodnie w okresie trwania prac budowlanych,

- w okresie w którym będą prowadzone roboty w danej branży budowlanej wymagane są wizyty na budowie co najmniej raz na dwa tygodnie przez inspektora danej branży budowlanej,

- sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych, w tym dokumentów niezbędnych do zakończenia robót budowlanych;

- dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku                       do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie,

- na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego,

- potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania,

- organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

- Inspektor Nadzoru posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej w wysokości                   nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na dowód czego przedstawi w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się:                       polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy                      oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

- Inspektor Nadzoru posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa w wysokości nie mniejszej niż 600 000 zł (słownie:  sześćset tysięcy złotych 00/100) na dowód czego przedstawi w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

§ 3*

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawcy świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany dotyczące podwykonawców oraz zakresu wykonywanych przez nich prac wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów z podwykonawcami, a także wszelkie ich zmiany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy/wprowadzenia zmiany do umowy.

- Powierzenie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego podwykonawcom w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca                              jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

* (jeżeli dotyczy)

§ 4

- Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od zawarcia niniejszej umowy, to jest                                    od dnia ………………………………… i  trwał  będzie  nieprzerwanie  do  czasu  zakończenia  robót  budowlanych potwierdzonych odbiorem  końcowym przez okres nie krótszy niż 13 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów, o których mowa w ust. 1, gdy okaże się                              to konieczne ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót i potrzeb procesu inwestycyjnego, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym:

- przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

- pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż co dwa tygodnie inspektora danej branży budowlanej okresie, w którym będą prowadzone roboty w danej branży. Każdy pobyt winien być potwierdzony podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego oraz dotyczący czynności, o których mowa w § 2, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, chyba                                   że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.

4. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji umowy będą:

…………………………..........  (tel. kontaktowy…….………..),

zaś ze strony Wykonawcy koordynatorem zespołu inspektorów nadzoru będzie: ……………………                      (tel. kontaktowy………………).

    - 5

- Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala się w wysokości: …………………………………………..……….. zł brutto (w tym ……% VAT) (słownie złotych: ……………………………………………………………. brutto).

- Rozliczenie należnego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie odbywało na podstawie faktur przejściowych oraz faktury końcowej, przy czym faktury przejściowe wystawione zostaną zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizowanym przez Wykonawcę robót budowlanych wskazanych w § 1, na podstawie protokołu odbioru częściowego robót podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a faktura końcowa po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru inwestycji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacone proporcjonalnie do postępu robót budowlanych w ramach zadania – odpowiednio wg terminów i wysokości transz wypłat Wykonawcy robót budowlanych.

- Faktury będą wystawiane z terminem płatności 21 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy, a także zawiera wszelkie koszty po stronie Wykonawcy jakie okażą się niezbędne                                     dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót, jednak nie więcej, niż o 20%.

    - 6

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości powstałych                      w wyniku błędów, uchybień bądź nienależytej staranności w pełnieniu nadzoru inwestorskiego  w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za zaistniałą szkodę.

- W przypadku niewłaściwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiający może żądać bezpłatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

  - 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy                   na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie                       w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym terminie, uzgodnionym przez Strony.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy”.

  - 8

- Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub części z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy;

- uchybienia w wykonywaniu nałożonych obowiązków, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności za:

- nieuczestniczenie w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego – 1.000,00 zł za każdą nieobecność,

- brak pobytów na budowie, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 2 – w wysokości 2.000,00zł                          za każdy brak,

- niewykonywanie obowiązków, o których mowa w §2 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,75% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,

- uchybienie terminowi, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt 3 – w wysokości 0,75% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w §2 ust. 3 – w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłużenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa, o której mowa w § 2 ust. 4 – w wysokości 7.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- niezgłoszenie podwykonawców, o których mowa w §3 ust. 2 – w wysokości 10.000,00 zł za każde niezgłoszenie,

- nieprzedłożenie kopii umów o podwykonawstwo lub ich zmian, o których mowa w §3 ust. 2                        – w wysokości 10.000,00 zł za każde nieprzedłożenie,

- brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy/ów – w wysokości 10.000,00zł za każdą dokonaną przez Zamawiającego płatność bezpośrednią na rzecz podwykonawcy/ów;

- Wymagalność zapłaty kary umownej następuje w ciągu 7 dni od przesłania wezwania do zapłaty                            do Wykonawcy, a po upływie tego terminu upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej od Wykonawcy                 z faktury/faktur.

- Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego                           do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.

  - 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zadania,                   a w szczególności danych finansowych i projektowych.

- Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 zawarte będzie we wszystkich umowach zawieranych                     z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie niniejszej umowy.

- Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 może w szczególności stanowić podstawę wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  - 10

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy, itp.) lub zmiany wynikającej z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np. w formie sukcesji uniwersalnej,

- zmiany cen wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, wprowadzenia nowych podatków                            w stopniu wynikającym z tych zmian,

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie w następujących przypadkach:

- wydłużenia postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi,

- wystąpienia konieczności wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych,

- wystąpienia wcześniej nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej;

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile będzie ona miała wpływ                     na ustalony termin wykonania robót budowlanych,

5) zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę posłużył się doświadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy,

6) zmiany osób pełniących funkcję inspektorów branżowych – zmiana będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SWZ oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami                            o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

7) innych przypadków opisanych w umowie.

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany umowy w przypadku:

- zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy                       oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy,

- powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy,

- powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.

      - 11

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony dopuszczają waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie dwóch pełnych kwartałów kalendarzowych obowiązywania umowy.

- Strony określają następujące warunki waloryzacji:

- waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za każdy kolejny kwartał, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach               z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1251 z późn. zm.);

- waloryzacja może nastąpić po opublikowaniu pierwszego komunikatu Prezesa GUS licząc od upływu dwóch pełnych kwartałów kalendarzowych obowiązywania umowy;

- Wykonawca składa pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia;

- strony dokonują waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że suma wskaźników wzrostu cen towarów i usług wynikających z komunikatów Prezesa GUS za dwa kolejne kwartały obowiązywania umowy przekroczy 10%;

- do wyliczenia wartości wskaźnika waloryzacji Strony przyjmują połowę sumy wartości kwartalnych wskaźników wzrostu cen towarów i usług wynikających z komunikatów Prezesa GUS za dwa kolejne kwartały obowiązywania umowy;

- waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w zakresie kwoty płatności wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze niewymagalnego i nie może dotyczyć czynności wykonanych przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 3 powyżej - zmianie podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za czynności pozostałe do wykonania;

- maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzonych na podstawie niniejszego ustępu w okresie umowy nie może przekroczyć 8% całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.

- Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie                        pod rygorem nieważności.

- Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/ poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (wynikającej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązany                     jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego każdemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę,                     w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia – przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają warunki określone wyżej wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawców, a następnie niezwłocznie przekaże Zamawiającemu dowody potwierdzające uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający ma prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy polegającej na jego obniżeniu w przypadku, gdy po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaźnik waloryzacji obliczony według wyżej określonych zasad w niniejszym paragrafie obniży się więcej niż o 15%, tj. nastąpi obniżenie cen materiałów lub kosztów. Do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający stosuje odpowiednio zasady opisane w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca na dzień złożenia oferty musi przewidzieć ewentualne zmiany powstałe na skutek inflacji, zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych                    na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w 2024 r., zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu                        lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany w zakresie pracowniczych planów kapitałowych.

      - 12

- Poza wcześniej występującymi w umowie przypadkami, Zamawiającemu przysługuje prawo                          do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia przyczyny, w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie  od umowy                          w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji),

- wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy,

- w przypadku niewyłonienia w postępowaniu przetargowym wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 miesięcy od zakończenia pierwszego postępowania przetargowego na wyłonienie tegoż wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy                          lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od  Wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni,

- Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z niniejszą umową lub bez zachowania wymaganej staranności, pomimo wezwania go na piśmie do zaprzestania naruszeń,

- Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,

- Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców niezgłoszonych  Zamawiającemu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym                      przy wystąpieniu następujących okoliczności:

- po bezskutecznym upływie wyznaczonego na zmianę sposobu wykonania zamówienia przez Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową;

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,

- nieprzedłużenia ubezpieczenia i nieprzedłożenia odpowiedniej polisy Zamawiającemu, w zakresie o którym mowa w §2 ust. 3 i 4;

3.	Odstąpienie/wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia/wypowiedzenia.

- Po otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację zgromadzoną w trakcie wykonywania umowy oraz wszelkie informacje i wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami.

- W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciąża obowiązek sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w terminie 14 dni                                 od odstąpienia/wypowiedzenia umowy.

  - 13

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności, praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                          ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1 do Umowy

LISTA OBECNOŚCI

miesiąc……………………2024r.

| DZIEŃ | INSPEKTOR NADZORU W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ……………………………. ( imię, nazwisko) | INSPEKTOR NADZORU W BRANŻY SANITARNEJ …………………………. ( imię, nazwisko) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |

Zatwierdził:

Zamawiający

………………………………………