**Harmonogram rzeczowo-finansowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa inwestycji** | **Wartość** | **Planowany okres realizacji zadania** | **Transza/kwota** | **Termin wypłaty transzy** |
| **CZEŚĆ I** | | | | | |
| 1. | Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr  178/4, 182, 219/6, 209/8, 209/10, 209/12, 231/2, 208/10, 238/12, 238/10 ul. Juranda w Spychowie | Zgodnie z umową | 3 miesiące | I | sierpień 2024 r. |
| 2. | Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie | Zgodnie z umową | 6 miesięcy | III | czerwiec 2025 r. |
| 3. | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia | Zgodnie z umową | 3 miesiące | II | grudzień 2024 r. |
| 4. | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 211, 194, 1/3, 21, 35, 2/1, 193 w miejscowości Jerutki | Zgodnie z umową | 6 miesięcy | III | czerwiec 2025 r. |
| **CZEŚĆ II** | | | | | |
| 5. | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce 620 w Piasutnie | Zgodnie z umową | 6 miesięcy | I | sierpień 2024 r. |
| 6. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 586, 560, 595/37 w miejscowości Piasutno | Zgodnie z umową | 8 miesięcy | II | grudzień 2024 r. |
| 7. | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Juranda w Spychowie | Zgodnie z umową | 8 miesięcy | III | czerwiec 2025 r. |