Numer referencyjny: ZZP.260.1.10.2024			                   Lublin, dnia 10.05.2024r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-10, ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 2024/BZP 00306629/01; z dnia 29.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

Dot. zad. nr 5

Producent Honeywell potwierdził termin realizacji na :

- poz. 1 to 40 dni roboczych ,

- poz. 2 to 85 dni roboczych

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla zad. nr 5 Armatura Honeywell - do 4 miesięcy od złożenia zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Wobec powyższego zmianie ulega:

- pkt. 6.2 SWZ, uzyskując następujące brzmienie:

„ 6.2  W zakresie zad. nr 2-4 i 6-10 - jednorazowa dostawa nastąpi w max. terminie 30 dni natomiast w zakresie zad. nr 5 jednorazowa dostawa nastąpi w max. terminie 4 m-cy, licząc od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, przy czym:

- przedmiot zamówienia zostanie dostarczony bezpośrednio na obiekty Zamawiającego

wymienione poniżej w godzinach  8:00 – 14:00 w dni robocze,

- jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia, o której mowa nastąpi na obiekty Zamawiającego zgodnie z poniższą lokalizacją:

- Aqua Lublin – Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie

- Stadion Arena Lublin – ul. Stadionowa 1 w Lublinie

- Obiekty Sportowo-Rekreacyjne Zalew Zemborzycki – ul. Krężnicka 6 w Lublinie

i obejmować będzie rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego”.

- §3 ust.1 w zał. Nr 4.2 do SWZ, uzyskując brzmienie:

„ 1. Dostawa przedmiotu Umowy nastąpi środkiem transportu Wykonawcy lub 
transportem zleconym na koszt i ryzyko Wykonawcy, w max.  terminie 30 dni (dot. zad. nr 2-4, 6-10) /4 m-cy (dot. zad. nr 5), licząc  od dnia podpisania Umowy”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż celem zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z dokonanymi zmianami treści SWZ  i przygotowanie ofert, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Wobec powyższego zmianie ulegają n/w pkt. SWZ:

- Zamawiający zmienia pkt. 12.1 SWZ, który uzyskuje następujące brzmienie:

„12.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.06.2024 r.”

- Zamawiający zmienia pkt. 14.3  SWZ, który uzyskuje następujące brzmienie:

„14.3 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
16.05.2024 r. do godz. 9:45.”

- Zamawiający zmienia pkt. 15.1 SWZ, który uzyskuje następujące brzmienie:

„15.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.05.2024 r., o godz. 10:00”

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.