Załącznik nr 2 do SWZ

Znak postępowania: OUM6.WO.RA.261.8.1374.2022

Zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta umowa następującej treści:

### **§ 1**

### **Przedmiot umowy oraz termin wykonania**

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp. na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk ” dla Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami i czynnościami, w tym:
3. Wykonania projektów budowlano-wykonawczych w branżach:
4. Konstrukcyjnej,
5. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
6. Wykonania Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
7. Wykonania kosztorysu poszczególnych elementów robót,
8. Wykonania prac budowlano montażowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji,
9. Ustalenia warunków wpięcia do sieci energetycznej,
10. Wpięcia instalacji do sieci energetycznej.
11. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zgodnie z poniższą tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj dokumentacji | Wersja papierowa | Wersja elektroniczna |
| Projekt budowlano- wykonawczy (kpl.) | 3 egz. | 2 kpl. w zapisie PDF |
| Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót (kpl.) | 3 egz. | 2 kpl. w zapisie PDF oraz 2 kpl. w zapisie Microsoft Office Word |
| Kosztorys inwestorski | 3 egz. | 2 kpl. w zapisie PDF |
| Dokumentacja powykonawcza | 3 egz. | 2 kpl. w zapisie PDF |

1. Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień Wykonawca przygotowuje w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiot Umowy.
2. Dostarczony Przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany i nienaprawiany przed dniem dostawy, kompletny, sprawny technicznie i wolny od wad.
3. Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy instrukcję w języku polskim oraz niezbędne dokumenty materiałowe, przewozowe, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do eksploatacji Przedmiotu Umowy na terytorium Polski, a także gwarancję.
4. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i dostarczyć Przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do umowy - *Opis Przedmiotu Zamówienia* oraz zgodny z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, a także do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

### **§ 2**

### **Wynagrodzenie oraz warunki płatności**

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje całkowite łączne wynagrodzenie w wysokości: ……………………………… zł netto (słownie: …………. 00/100), co powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) stanowi **…………. zł brutto (słownie: …………………..00/100)**.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia (w szczególności podatek od towarów i usług, koszty dostawy i wniesienia do siedziby Zamawiającego), wynikające z wymaganego przez Zamawiającego zakresu, terminu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ………………………………….., w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa § 3 ust. 7 bez zastrzeżeń.
5. Faktura może zostać doręczona w formie papierowej albo *w formie określonej przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.) lub przesłana na adres e-mail: [oum@oum.gda.pl](mailto:oum@oum.gda.pl)
6. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl> za pośrednictwem którego Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy *o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym* i zobowiązuje się odbierać od Wykonawcy faktury i dokumenty, które będą wysyłane za pomocą Platformy.
7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.

### **§ 3**

### **Sposób, miejsce i odbiór Przedmiotu Umowy**

1. Wykonawca wykonana montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku siedziby Zamawiającego w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk, w sposób jak najmniej zakłócający działalności Zamawiającego.
2. O planowanym terminie dostawy paneli fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 5 dni przed datą dostawy: telefonicznie na nr …………….. lub elektronicznie: ………………………
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty lub uszkodzenia, powstałe w czasie transportu i montażu) do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. podpisania przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 7.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć panele fotowoltaiczne na koszt własny - realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości.
5. Wykonawca wraz z dostawą paneli fotowoltaicznych zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne producenta wraz z informacją o warunkach udzielonej gwarancji, jeżeli producent dołącza je do tego typu wyrobów.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonany Przedmiot Umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi niniejszą Umową, Zamawiający sporządzi w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia Przedmiotu Umowy, protokół odbioru Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 7 powinien zawierać w szczególności:
8. datę i miejsce jego sporządzenia;
9. oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do dostarczonego Przedmiotu Umowy;
10. podpisy Stron.
11. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 8 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że sposób realizacji Zamówienia nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, wskazanym w szczególności w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy.
12. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin nie dłuższy niż 28 dni, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad. Na taki wypadek Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
13. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 10, Zamawiający może, w terminie 14 dni od upływu tego terminu, od Umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 4 ust. 3.
14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wady, o których mowa w ust. 10 zostały usunięte i Zamówienie zostało zrealizowane w sposób należyty, wówczas Strony niezwłocznie podpiszą protokół odbioru bez zastrzeżeń.
15. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, Zamawiający może, w terminie 7 dni od upływu tego terminu, od umowy odstąpić lub uznać treść sporządzonego przez siebie projektu protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę.
16. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad Przedmiotu Umowy w terminie późniejszym.

### **§ 4**

### **Kary umowne**

1. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Za każdy dzień zwłoki w realizacji Zamówienia w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,   
   o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych protokołem wad, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w tym odstąpienia, o którym mowa w § 3 ust. 11 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 2 ust. 1. Wraz z naliczeniem kary umownej z tego tytułu wygasają roszczenia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z innych tytułów.
5. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje obowiązków z tytułu świadczeń gwarancyjnych, zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie, i ofercie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
7. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych jest ograniczona do 30% kwoty Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust.1.
8. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkód dalej idących.
9. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
10. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem przypadku odstąpienia od Umowy.

### **§ 5**

### **Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne na okres………miesięcy oraz gwarancji jakości na wykonanie Przedmiotu Umowy na okres ……….… miesięcy, liczone od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 7. Zamówienie objęte jest rękojmią za wady, okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
2. W ramach gwarancji i rękojmi za wady, bez dodatkowego wynagrodzenia, w czasie trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw, pokrywając wszelkie koszty napraw, łącznie z kosztami transportu i pracy osób wykonujących czynności naprawy w imieniu wykonawcy.
3. Czas reakcji serwisu/czas rozpoczęcia naprawy – nie dłuższy niż 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii na e-mail ………………………..
4. Przez czas reakcji serwisu rozumie się okres od momentu przesłania zgłoszenia awarii do momentu określenia przez Wykonawcę:
5. wstępnej diagnozy usterki;
6. zakresu czynności naprawczych;
7. terminu podjęcia czynności naprawczych – nie dłuższy niż 3 tygodnie od momentu zgłoszenia awarii.
8. W razie stwierdzenia konieczności wymiany części lub całego urządzenia na wolny od wad w okresie gwarancyjnym, termin wymiany będzie uzgadniany między Zamawiającym a Wykonawcą, z tym, że maksymalny czas wymiany nie przekroczy 1 miesiąca.
9. Jeżeli Wykonawca dostarczył w miejsce przedmiotu wadliwego – przedmiot nowy – wolny od wad lub braków, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia, potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym bez uwag. Wymiany Przedmiotu Umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub braku Przedmiotu Umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub braku lub nie usunie wady lub braku w umówionym terminie zgodnie z ust. 3 i 4 Umowy, Zamawiający ma prawo podjąć niezbędne działania naprawcze na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w Umowie.
11. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo jej wygaśnięcia.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, dla każdej wady z osobna, należy do Zamawiającego.
13. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

### **§ 6**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
3. Wykonawca nie dostarczył Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 1 ust. 5;
4. zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Przedmiotu Umowy w terminie określonym w umowie;
5. gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania/likwidacja firmy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
6. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku którejkolwiek ze stron.
7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

### **§ 7 Zmiana treści umowy**

1. Zmiany umowy dokonywane będą zgodnie z art. 455 ustawy z dnia ustawy Pzp.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiana danych, o których mowa w § 2 ust. 4, § 3 ust. 2, § 5 ust. 3 następuje przez pisemne powiadomienie (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji) drugiej Strony i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy (w sposób proporcjonalny), gdy:
4. wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 14 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą jego zakres, który miał bezpośredni wpływ na wykonanie umowy,
5. konieczności wydłużenia terminu realizacji z uwagi na wpływ skutków COVID – 19 na sposób realizacji umowy. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

* nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy,
* decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
* wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
* okoliczności, o których mowa w tire od jeden do trzy, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, w sytuacji których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż oferta na podstawie, której wyłoniono Wykonawcę.

### **§ 8**

### **Bezpieczeństwo informacji**

1. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku z realizacja niniejszej umowy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119) i uregulowaniami krajowymi w tym zakresie w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119) i uregulowaniami krajowymi w tym zakresie w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszania tajemnic prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu.

### **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy   
   o ochronie danych osobowych.
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem podpisów elektronicznych / w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy *(zostanie odpowiednio wypełnione na etapie zawierania umowy)*.
4. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.
5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

*Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia*

*Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy*

*Załącznik nr 3 - Protokół odbioru*

*Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna*

### Załącznik nr 3

Gdańsk, dn. ………………………………

PROTOKÓŁ ODBIORU

Dotyczy ……………………………………………….… realizowanej na podstawie umowy nr ……………………… z dnia ………………………. 2022 r.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku  ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk - Oliwa |  |

W dniu …………………. przedstawiciele Zamawiającego w składzie:

………………………………………..…….

w obecności przedstawiciela/i Wykonawcy:

………………………………………………

dokonali/ nie dokonali\* czynności odbioru ………. realizowanej na podstawie umowy nr …………………… z dnia ………………… 2022 r., i stwierdzili jej należyte/nienależyte wykonanie\* (wykaz zastrzeżeń stanowi załącznik do protokołu).

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisany przez obie Strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

|  |  |
| --- | --- |
| Ze strony Zamawiającego | Ze strony Wykonawcy |
|  |  |

\*niepotrzebne skreślić

### Załącznik nr 4

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk, nr tel. 58 52-45-300, 306.
* Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail: [iod@oum.gda.pl](mailto:iod@oum.gda.pl) lub listownie na adres urzędu.
* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na” Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp. na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk” *Z*nak postępowania: OUM6.WO.RA.261.8.1374.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
* Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późń.zm. )
* Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą osoby lub podmioty zainteresowane, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten czas, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
* Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
* Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
* prawo dostępu do treści swoich danych – zgodnie z art. 15 RODO
* prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO
* prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych– zgodnie z art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
* W przypadku uzyskania informacji, że przetwarzanie w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a obowiązek ich podania jest wymogiem ustawowym, wskazanym w przepisach ustawy Pzp. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
* Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.