Komorniki, 20.11.2023r.

**ZP.271.28.2023**

**WSZYSCY WYKONAWCY**

### dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy - ul. 1 Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy - ul. 1 Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie”, w dniu 17 listopada br.   
o godzinie 10.00 odbyła się nieobowiązkowa wizja lokalna na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z   
ul. Bukową w Rosnówku. Na wizji stawiło się ośmiu Wykonawców.

1. Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej poinformował potencjalnych Wykonawców o konieczności etapowania prac związanych z przebudową ul.1Maja, z uwagi na umożliwienie swobodnego przejazdu autobusom komunikacji pasażerskiej, w szczególności w rejonie skrzyżowania ul.1 Maja, ul. Bukowej i ul. Wichrowej.
2. Potencjalni Wykonawcy zostali poinformowani o braku terenów gminnych w rejonie prowadzonej inwestycji, które mogłyby zostać przeznaczone na zaplecze budowy i konieczności poszukania takich terenów we własnym zakresie.
3. Poinformowano również, że budowa finansowana jest częściowo ze środków zewnętrznych, co wiąże się z bezwzględnym dotrzymaniem przez Wykonawcę terminów zakończenia zadania.
4. Na spotkaniu zostały również udzielone odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy Zamawiający dysponuje kosztorysami ofertowymi w formie edytowalnej?

Odp. Zamawiający nie posiada kosztorysu ofertowego wersji edytowalnej Excel czy ath. Zamawiający załączył w postępowaniu przetargowym ponownie w jednym folderze o nazwie „kosztorysy” wszystkie kosztorysy, których pozycje należy wycenić. W folderze zamieszczono odrębne pod foldery przypisane do danej dokumentacji budowlanej – odrębne pozwolenia na budowę.

Ze względu na fakt, iż każda dokumentacja została sporządzona przez 4 różnych projektantów Zamawiający nie posiada zbiorczego kosztorysu.

2) Czy przewidziana jest budowa kanału technologicznego w ciągu ul. 1 Maja w Rosnówku?

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do Przetargu, tak jest przewidziana.

3) Czy na chodnik, który znajduje się w ciągu ul. 1 Maja w Rosnówku, objęty jest gwarancją?

Odp. Chodnik objęty jest okresem gwarancyjny trwającym 60 miesięcy tj. do dnia 13.12.2024 r., w związku z powyższym należy uzyskać zgodę gwaranta.

Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej

Arkadiusz Klemczak