ZGKIM.2600.21.2021	Chełmiec 29.06.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwraca się z zapytaniem ofertowym dla zadania:

„Remont drogi gminnej Biczyce Dolne ul. Graniczna Boczna”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
NIP: 734 34 45 768, REGON: 491892127
Tel. 18 548 0 210

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót z materiału powierzonego.

Kod CPV – 45233140-2 Roboty drogowe

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia wymagane prawem do wykonania przedmiotu umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 30 dni od daty podpisania umowy

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za cały zakres - 100 %.
2. Cena określona w ofercie powinna zostać przedstawiona w kwocie brutto oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. Zamawiający wymagał będzie do zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót oraz gwarancji jakości w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy.
3. Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy.
4. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.
7. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.
Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2021 r. godz. 12.00 za pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec, gdzie należy złożyć ofertę w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego formularza ofertowego.

Tel. kontaktowy: Krystian Popiela – 661 497 889

Załączniki:
- formularz ofertowy
- przedmiar robót
- specyfikacja wykonania i odbioru robót

Dyrektor ZGKIM

Bogumiła Aszklar - Lelito