Nr sprawy: RIR.271.1.2022

Załącznik Nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ………….…….. w Gołczy, pomiędzy:

Gminą Gołcza w imieniu której działają następujące osoby:

Wójt Gminy – Lesław Blacha

przy kontrasygnacie Skarbnika – Romany Nowak,

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………….………………………………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ

w wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 140131K w miejscowości Trzebienice w km roboczym 0+000-3+226”, prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa                      w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej „PZP”                            (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), strony oświadczają, co następuje:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie obejmującym „Przebudowę drogi gminnej nr 140131K w miejscowości Trzebienice                                                         w km roboczym 0+000-3+226”, którego przedmiot został szczegółowo określony w dokumentach, o których mowa w ust. 2.

- Zakres i sposób wykonania robót określają:

- Niniejsza umowa,

- Dokumentacja projektowa (w tym przedmiary robót, które stanowią elementy uzupełniające zakres zadania opisany w dokumentacji projektowej),

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR),

- Opis przedmiotu zamówienia,

- SWZ,

- Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane                     z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności oświadcza, iż znany mu jest sposób                        i warunki dostępu do terenu budowy, a także, że zbadał teren budowy oraz jego otoczenie, jak również zapoznał się z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia oraz z dokumentami,                             o których mowa w ust. 2 pkt. 1 do 5, uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę                      o nich. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące terenu budowy zgłoszone po dniu zawarcia niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót lub zwiększenia wynagrodzenia.

- Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiającego.

- Niezależnie od powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiającemu dostrzeżonych rozbieżności celem podjęcia decyzji  co do dalszego toku postępowania.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową,                        i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu                             z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  pracowników fizycznych wykonujących roboty rozbiórkowe, wycinki, odtworzenia rowów, przepusty, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie drogi, poboczy, zjazdów i peronów autobusowych, roboty brukarskie, oznakowanie, zabezpieczenia sieci, montaż elementów oświetlenia ulicznego gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Zatrudnienie to powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów                               i dokonywania oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 180 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ……………………

- Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna zakończenie robót budowlanych, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, uporządkowanie terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy (wywiezienie resztek materiałów, odpadów, itp.) i skompletowanie pełnej dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, zarówno na mieniu jak i osobie, jakie mogą powstać na tym terenie jak i terenie sąsiednim w związku z prowadzonymi pracami.

§ 3

ZASADY USTALENIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ....................... złotych brutto (słownie: .................................................,                       w tym podatek VAT 23 %).

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym te, które nie są ujęte w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót,                              a których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,                              np. wszelkie koszty robót przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajęcia pasa drogowego, wprowadzenia tym czasowej i docelowej organizacji ruchu, koszty wykonania niezbędnych projektów, prób, badań, uzgodnień, zajęć terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót                         i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, tablicy informacyjnej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie finansowane w części ze środków Przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustalony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku.

- Wykonawca zapewnia finasowanie wykonania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy przyznanej w ramach Funduszu, o którym mowa w ust. 4.

- Zamawiający dokona rozliczenia w formie dwóch faktur z podziałem na:

- I fakturę zaliczkową – 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

- II fakturę końcową – 100 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto pomniejszoną                    o kwotę wypłaconej zaliczki.

§ 4

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Rozliczenie wykonania robót nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę oraz kompletnego operatu kolaudacyjnego.

- Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o fakturę końcową płatną w terminie do 30 dni od odbioru końcowego przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego, zgodnie z Promesą Wstępną dot. finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

- Faktura końcowa może być wystawiona po rozliczeniu wszelkich należności wobec Podwykonawców. Wykonawca, przed złożeniem faktury końcowej, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającej dowody uiszczenia należności Podwykonawcom (w formie kopii potwierdzonej                     „za zgodność z oryginałem”) oraz oświadczeń Podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę”.

- Fakturę należy adresować następująco:

Nabywca: Gmina Gołcza, 32-075 Gołcza 80, NIP: 659 154 58 80,

Odbiorca: Urząd Gminy w Gołczy, 32-075 Gołcza 80.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury bez wcześniejszej weryfikacji przez Zamawiającego dokumentów oraz operatu kolaudacyjnego lub błędnie wystawionej faktury to Zamawiający ma prawo uznać ją za bezzasadną i odesłać do Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o podstawie nieopłacenia faktury.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego to https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

- Zamawiający przeleje zapłatę na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z tym że należność z faktury zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej Wykonawcy zaliczki.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy służy do działalności gospodarczej.

- Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności w ten sposób (z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) odsetek za zwłokę nie nalicza się. Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa.

- Przelew/cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przelewu.

- Konieczne roboty zamienne zlecone w ramach niniejszej umowy muszą być w zgodzie z treścią                     art. 455 Pzp i zostaną rozliczone kosztorysem robót zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę             i zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana robót nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą i koordynacji realizacji inwestycji Zastępcę Wójta Gminy Gołcza/ Kierownika Inwestycji i Zamówień Publicznych.

- W trakcie trwania inwestycji oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający                               i Wykonawca przekazują pisemnie (na adres Zamawiającego) lub drogą elektroniczną                                           (tomasz.blaut@golcza.pl ) w godzinach pracy Urzędu Gminy Gołcza.

- Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej              w osobie Pana/ Pani ...............................................................

- Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dot. robót dodatkowych i zamiennych, ani do uzgadniania i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie                   Pana/ Pani .................................................................

- Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym, a także należy do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.                     Na dowód tego przedstawia kopie odpowiednich dokumentów.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającej, do realizacji zadania osób innych niż wskazane w ofercie stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającą z winy Wykonawcy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

- Zmiana Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby.

§ 6

KOSZTORYS

- W terminie 3 dni roboczych przed datą podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia uzgodnienia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kalkulacji obejmującej wykonanie całości przedmiotu umowy potwierdzającej cenę ofertową.

- Kalkulacja nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia i jest jedynie dokumentem pomocniczym w zakresie dotyczącym rozliczenia budowy i określenia zaawansowania finansowego robót w poszczególnych ich okresach i etapach.

- Obowiązek przedłożenia kalkulacji nie zmienia ryczałtowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kalkulacja powinna zostać sporządzona zgodnie z wzorem tabeli elementów scalonych zamieszczonej w dokumentacji przetargowej.

- Kalkulacja powinna określać rzetelnie wartość poszczególnych zakresów robót.

- Ogólna wartość robót określana kalkulacją ma potwierdzić cenę ofertową.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że pozostaje przedsiębiorstwem prawidłowo utworzonym, istniejącym                                            i prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z prawem polskim oraz, że w stosunku do niego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub upadłość z możliwością zawarcia układu lub wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, ani też nie została otwarta likwidacja.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki niezbędne do należytego wykonania umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na realizację wynikających z niej zobowiązań, w tym również na czas poprzedzający pobranie zaliczki od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, z naniesieniem czasookresu realizacji poszczególnych elementów robót celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących roboty budowlane, w związane z wykonywaniem robót opisanych w § 1 ust. 7.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                              w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy.

- W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- zatrudnić Kierownika,

- odebrać plac budowy i przystąpić do wykonywania robót budowlanych bez zbędnej zwłoki

- umieścić na terenie budowy tablicę informacyjną;

- prowadzić dziennik budowy;

- zorganizować na własny koszt potrzebne do wykonania przedmiotu umowy media na terenie budowy, stosownie do potrzeb inwestycji oraz ponosić koszty ich zużycia w okresie realizacji robót;

- zapewnić niezbędną obsługę geodezyjną oraz udostępnić wyniki pomiarów;

- przedłożyć wykaz Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia;

- wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych;

- wykonać przedmiot umowy w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową;

- zawiadomić strony o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu;

- wynieść w teren tymczasową organizację ruchu oraz zapewnić należytą eksploatację oznakowania stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem,

- zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się w obrębie przebudowywanej drogi przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz sztuką budowlaną;

- wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, z odpowiednimi atestami                                   i certyfikatami;

- na żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną;

- uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach związanych z realizacją umowy i oddaniem obiektu do użytkowania;

- utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci i urządzenia prowizoryczne;

- zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz przed dostępem osób trzecich;

- prowadzić na placu budowy gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- własnym staraniem zapewnić ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku przebudowywanej drogi;

- przestrzegać przepisów BHP;

- natychmiast informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) na piśmie                          o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz o występujących kolizjach                                 z istniejącymi urządzeniami lub sieciami;

- informować Zamawiającego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) o terminie zakrycia oraz odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach jest zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót,                         a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót sieci, urządzeń lub ich części doprowadzić do ich naprawienia i przywrócić do stanu poprzedniego. Wszelkie uszkodzenia urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi będą usuwane na koszt Wykonawcy;

- w przypadku konieczności wejścia z robotami na teren osób trzecich, dokonać uzgodnień z ich właścicielami;

- ponosić opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych                                    w odpowiednich przepisach dot. ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

- zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby biorące udział w realizacji czynności wymienionych w § 1 ust. 7 8 umowy;

- dopilnować, aby pracownicy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorący udział                           w realizacji robót wymienionych w § 1 ust. 7  umowy byli zatrudnieni na podstawie umowy                       o pracę;

- sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy w oryginale;

- opracować dokumentacje powykonawczą w ilości 1 egzemplarz w oryginale;

- przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wykonać wszystkie niezbędne próby                                        i odbiory oraz przedstawić badania z wynikiem pozytywnym w operacie kolaudacyjnym.

- na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości wykonanych robót wykonanych z materiałów Wykonawcy wykraczających poza zakres badań ujętych w SST, zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań. W  przypadku otrzymania negatywnych wyników koszt wykonania badań obciąży Wykonawcę, natomiast w przypadku otrzymania wyników pozytywnych koszt badań pokryje Zamawiający;

- uzyskać opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu docelowej organizacji ruchu, zawiadomić strony o wprowadzeniu organizacji ruchu oraz wynieść ją w teren zgodnie                                 z załączonym projektem;

- opracować graficznie, wykonać, dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną zgodnie                             z przepisami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru z Zamawiającym;

- po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;

- uczestniczyć w odbiorach zorganizowanych przez Zamawiającego jak i przez organy zewnętrzne;

- uczestniczyć w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych.

- Wykonanie robót dodatkowych może odbyć się wyłącznie za zgodą i na polecenie Zamawiającego. Ich rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu, kosztorysem robót dodatkowych sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane z wykonywaniem robót oraz odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku              z prowadzonym i robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kserokopię dokumentu stwierdzającego fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającej do dnia podpisania umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę z tytułu nieterminowego zakończenia robót (termin o którym mowa w § 2 pkt 1                        w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,01% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” umowy                                       o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,                               w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku nieprzedłożenia do wiadomości oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego;

- za nieprzedłożenie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo finansowego, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

- za dopuszczenie do wykonywania robót lub ich części innego podmiotu niż Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiającą Podwykonawca, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy przypadek;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

1.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi                             z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 Pzp.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności objętych fakturami wystawianymi przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia.

4. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub                    w części zachowują moc pomimo odstąpienia od umowy.

5. Strony mogą odstąpić od wzajemnego naliczania kar umownych. Odstąpienie od wzajemnego naliczania kar wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie.

6. Kary mają charakter kumulatywny, a ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących wymagań prawnych i przepisów w zakresie BHP, p.poż, sanitarnych Zamawiający zawiadomi właściwy organ państwowy lub resortowy uprawniony do nadzoru i nakładania kar. Kary nałożone przez te organy nie stanowią kar nałożonych przez Zamawiającą.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umownej brutto.

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................  zł, słownie: …………................................................................................... w formie ……………………………………………..

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku konieczności wydłużenia terminu wykonania umowy o kolejne 30 dni.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy , o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającą za należycie wykonane (po odbiorze końcowym bezusterkowym);

b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji;

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest w noszone w pieniądzu to musi zostać złożone na piśmie z podziałem na odpowiednie kwoty i okresy:

- 70% wartości na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (na okres … miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w żadnej z części nie może zawierać zapisu                                 o bezsporności roszczeń.

- Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należnej kwoty gwarancji z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy gwarancja nie będzie pokrywać wysokości roszczeń lub długości umownego terminu.

§ 10

ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zasady odbioru końcowego robót:

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.

- Do dnia odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny, na który składać się będą wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, potwierdzenia zawiadomienia stron o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu, wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza potwierdzona przez uprawnionego Geodetę, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne, atesty, itp. Nie dostarczenie operatu kolaudacyjnego do dnia odbioru robót uważane będzie za niezakończenie robót.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu                     14 dni od pisemnego poinformowania go przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół, podpisany przez uczestników odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającej przysługują następujące uprawnienia:

2.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

2.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                             z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt                        i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należności za usunięcie wad                                      z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku usunięcia wad Wykonawca zawiadamia pisemnie o ich usunięciu.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie (zwrot) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

GWARANCJA I RĘKOJMIA

      - Wykonawca udziela Zamawiającej gwarancji na przedmiot umowy na okres ..............miesięcy.

      - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a dla wymienionych materiałów i urządzeń od dnia ich wymiany.

      - Wady stwierdzone w toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji Wykonawca usunie                               w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi                          i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi                       i gwarancji.

      - W przypadku nie usunięcia w terminie przez Wykonawcę usterek, Zamawiający uprawniona jest do zlecenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

      - Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wyżej wymienionej należności z kwoty gwarancji Wykonawcy.

      - Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

      - Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.

      - Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji następować będzie                                          wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 12

PODWYKONAWCY

      - Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 3.

      - Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części robót Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

      - Strony ustalają zakres robót wykonywanych przez Podwykonawców:

- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………..

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu  projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                              o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                           o podwykonawstwo lub jej zmiany. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającą.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

      - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany                             w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

      - Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

      - Przepisy ust. 4-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

      - Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.

      - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty należnego wynagrodzenia oraz przedłożenia Zamawiającemu, przed złożeniem fraktury końcowej, dowodów uiszczenia zapłaty (w formie kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”) oraz oświadczeń Podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę”.

      - W przypadku zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia któremukolwiek z Podwykonawców (bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od wezwania 100% wynagrodzenia zapłaconej należności wraz                    z ustawowymi odsetkami naliczanymi od terminu płatności.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania wyżej wymienionej należności                                              z wynagrodzenia Wykonawcy.

      - W umowach zawartych z poszczególnymi Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami przez Wykonawcę zapewni On okres odpowiedzialności za wady nie krótszy od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

      - Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

§ 13

ZALICZKA

- Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1.

- Udzielenie zaliczki nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, który wskazuje:

2.1. wartość planowanej zaliczki

2.2. proponowany zakres robót będący przedmiotem zaliczki;

2.3. termin rozliczenia zaliczki;

2.4. formę zabezpieczenia zaliczki - zabezpieczenie wynosi 100% kwoty zaliczki, a termin ważności jest 40 dni kalendarzowych dłuższy od planowanego terminu realizacji zaliczkowanych robót budowlanych.

Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć gwarancję w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zobowiązany jest do przedłożenia jej do akceptacji Zamawiającej. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia gwarancji, jeżeli jest to sprzeczne z jej interesem lub gwarancja nie zapewnia Zamawiającej dochodzenia ewentualnych roszczeń.

2.5. numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                        z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3.2. gwarancjach bankowych;

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

3.5. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej;

3.6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3.7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca przedkłada oryginał dokumentu potwierdzający zabezpieczenie zaliczki w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający wypłaci zaliczkę na kompletny wniosek Wykonawcy wraz ze złożony zabezpieczeniem zaliczki.

- Rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki ustala się w następujący sposób:

6.1. rozliczenie zaliczki następuje poprzez wystawienie faktury zaliczkowej do wysokości udzielonej zaliczki wraz z protokołem odbioru robót za właściwe wykonane i odebrane roboty budowlane; faktura zaliczkowa stanowi dokument potwierdzający otrzymanie przez Wykonawcę zaliczki;

6.2. za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje się dzień złożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającej oryginału właściwie sporządzonej faktury zaliczkowej;

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z całej kwoty udzielonej zaliczki, wyłączając sytuacje opisane w § 9, Zamawiający niezwłocznie wezwie  pisemnie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. W przypadku braku całkowitego rozliczenia wypłaconej, a  nierozliczonej kwoty zaliczki Zamawiający niezwłocznie wystąpi do gwaranta o jej zwrot w wysokości w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej zaliczki a nie rozliczoną kwotą udzielonej zaliczki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron pobrana, a nierozliczona kwota zaliczki podlega zwrotowi Zamawiającego, niezależnie od przysługującego jej odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpieni a od umowy nierozliczoną cześć zaliczki, powiększoną o ustawowe odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki określone w zadaniu poprzednim nie będą naliczane w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawić Zamawiającemu fakturę vat (tzw. fakturę zaliczkową) wysokości otrzymanej zaliczki w rozbiciu na wartość netto oraz podatek vat.

§ 14

ZMIANY W UMOWIE

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie,                     w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy                     w stosunku do treści oferty na podstawie których dokonano wyboru Wykonawcy oraz wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającej, poza następującymi okolicznościami:

- zmiany danych dot. Stron umowy np. zmiana nazwy, siedziby, osób reprezentujących, numeru konta bankowego, itp.

- niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji W takim przypadku:

a)	Wykonawca zobowiązany będzie z łożyć wniosek o przedłużenie terminu, oraz wykazać zaistniałe przesłanki do przedłużenia terminu;

b)	 Kierownik budowy zobowiązany będzie dokonać wpis w dzienniku budowy                            o panujących warunkach atmosferycznych i ewentualnym wstrzymaniu budowy;

c)	Inspektor nadzoru inwestorskiego , wpisem do dziennika budowy, zobowiązany będzie potwierdzić oświadczenie Kierownika budowy ;

d)	termin wykonania umowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których wystąpiły niesprzyjające warunki;

- kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami;

- awarii niezawinionych przez Wykonawcę;

- prac archeologicznych;

- wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy, lub zmiana zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę;

- zmiany Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zmiany przepisów w trakcie realizowanego zadania, które skutkują potrzebą dokonania zmian  w projekcie lub uzgodnieniach;

- konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- gdy, Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania, technologii części przedmiotu umowy czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy;

- rezygnacji przez Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia

- konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień, itp.;

- konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów administracyjnych np. nadzoru budowlanego, itp.;

- wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- omyłki pisarskiej;

- na skutek siły wyższej ( nadzwyczajnych okoliczności, jak klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią – o czas działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków działania oraz usunięcia przeszkód;

- określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.

- Wykonawca udokumentuje wystąpienie przesłanek z ust. 2 pkt 1)÷9), 12)÷15) oraz 17)÷18)                            i zawiadomi Zamawiającego o okolicznościach uzasadniających zmiany w terminie 14 dni od dnia powstania działania uzasadniającego zmiany.

- Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju spowodowanego wystąpieniem, co najmniej jednej z w/w okoliczności.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do za wartej umowy będzie aneks wraz z uzasadnieniem podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 15

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- Wszelkie spory w relacjach z Wykonawcą/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne Zamawiający podda mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego mediatora lub osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Zamawiający informuje, że postanowienia dot. pozasądowego rozwiązywania sporów określone są w Dziale X Pzp.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiający odstępuje w tym przypadku od umowy w części, której zmiana dotyczy;

- gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

- gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

- w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub wniosku o w szczęcie restrukturyzacji, rozpoczęcia procesu likwidacji przez Wykonawcę. O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego;

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającej złożonego na piśmie;

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                         z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub                             wskazaniami Zamawiającej;

- gdy wysokość kar umownych naliczonych w trakcie trwania umowy wyniesie 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej                         w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającą zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku wraz                               z uzasadnieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 17

RODO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółową klauzulą informacyjną o wypełnieniu przez administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                      i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L.                               z 04.05.2016).

- Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L.                          z 2016 Nr 119 poz. 1).

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz                              w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego,                           1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:				WYKONAWCA: