Umowa nr

o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta dnia .................................... pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6, NIP 592-20-45-396, reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta – Janusza Stankowiaka
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a: ………………….NIP
reprezentowaną przez: …...
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1
1. Na podstawie zapytania ofertowego Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wodociągu z przyłączami w rejonie ul. Chrztu Polski w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. ……………………………….
2. Zakres opracowania obejmuje w szczególności:
- pozyskanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie ewentualnych opracowań towarzyszących, których potrzeba wykonania może wyniknąć w trakcie opracowywania dokumentacji, przebudowy uzbrojenia,
- opracowanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do przygotowania dokumentacji (zakres ten może być większy niż zaznaczenie na mapce – musi wynikać z uzgodnień i warunków od gestorów sieci),
- przygotowanie projektów technicznych i wykonawczych odpowiednich branż dla zadań,
- w zależności od potrzeb wynikających z uzgodnień z gestorami sieci, opracowanie niezbędnych projektów technicznych branżowych budowy, przebudowy lub usunięcia kolizji,
- przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót,
- przygotowanie informacji do planów BIOZ,
- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
3. Do obowiązków projektanta należy :
1. - opracowanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym,
2. - opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego wykonawczego – po 5 egz.,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót po – 5 egz.,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru oddzielnie dla branży po– 2 egz.,
- pozyskanie niezbędnych uzgodnień, zezwoleń - zgód, warunków, decyzji, postanowień, pozwolenia na budowę – zgłoszenia,
4. Informacje dodatkowe:
1) Projekty techniczne, specyfikacje techniczne, kosztorysy i przedmiary dla każdego oddzielnie z zadań należy dostarczyć również w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD lub pendrive w formacie pdf, oraz w formacie edytowalnym (kosztorysy i przedmiary – xls, ath, projekty techniczne – dwg, dxf).
2) Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi wykonawca.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w zakresie wymienionym w § 1 wraz z oświadczeniem o jego kompletności w terminie 215 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami, a w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
3. Wykonawca oświadcza, że osoby projektujące posiadają odpowiednie uprawnienia projektowe, są wpisane do odpowiedniej branżowej izby inżynierów oraz posiadają aktualne ubezpieczenie OC.

§ 3
 1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za opracowaną dokumentację w wysokości brutto : ……………….. zł, słownie : …………………….. zł. netto   zł
w tym podatek VAT . zł.
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje należne podatki, koszty uzgodnień oraz inne wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 § 4
Na wykonane prace projektowe wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi.

§ 5
1. Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji nastąpi za wykonanie całości zadania.
2. Faktury wystawione będą na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Należności za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, mechanizmem podzielonej* płatności na nr rachunku………………..
  § 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,2 % należnego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego,
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczeniu wynagrodzenia za przedmiot odbioru.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7
Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania dokumentacji w przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z dostarczeniem niezbędnych danych uzupełniających do projektowania, a także rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy dokumentacji.

§ 8
Zamawiający nabywa wszelkie prawa do opracowania będącego przedmiotem umowy.

§ 9
Sprawy związane z uzgodnieniami dokumentacji spoczywają na Wykonawcy.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:
1)	w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
2)	w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę .

§ 11
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego.
2. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Zamawiającego i Wykonawcy.

  WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: