Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI: BUDOWY BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNO-EGZAMINACYJNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU – NA DZIAŁCE 1784/28 OBRĘB 11 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. SZPITALNEJ W BIAŁYMSTOKU

ADRES:

działka 1784/28 obręb 11 Śródmieście

przy ul. Szpitalnej w Białymstoku

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie zespołu inspektorów nadzoru oraz specjalisty
ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska do świadczenia usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zgodnie z zapisami art. 25,26,27 Ustawy Prawo Budowlane.

- AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-  Zamawiający posiada Program Funkcjonalno – Użytkowy zamierzenia budowlanego;

-  Zamawiający podpisał umowę z wykonawcą robót  budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscu planowanej inwestycji.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie kompleksowa obsługa realizacji inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej wraz z jej rozliczeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Zakres robót objętych nadzorem określony jest w załączonej koncepcji architektonicznej, Programie Funkcjonalno - Użytkowym, w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz w odpowiedziach i wyjaśnieniach udzielonych w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

Do zadań specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska będzie należał nadzór nad inwestycją w zakresie spełnienia:

- zasad horyzontalnych polityki spójności obowiązujących na wszystkich etapach realizacji funduszy Unii Europejskiej, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. zasady równości szans kobiet i mężczyzn; zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady partnerstwa, zasadę zrównoważonego rozwoju, zasady DNSH - „nie wyrządzaj znaczącej szkody dla środowiska” (łagodzenie zmian klimatu; adaptacja
 do zmian klimatu; zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling; zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi; ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów),

- strategii transformacji gospodarki Unii Europejskiej (w szczególności strategii Europejskiego Zielonego Ładu, którego najważniejszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku),

- prawa międzynarodowego i krajowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przepisów pokrewnych ( w tym zrównoważony rozwój i cele zrównoważonego rozwoju, nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju, odnawialne źródła energii, gospodarka obiegu zamkniętego, ograniczanie poboru energii, właściwe odprowadzanie ścieków, ograniczanie emisji gazów i pyłów, segregowanie odpadów, itp.)

- przepisów delegowanych do taksonomii, w szczególności wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

- FORMA OPRACOWANIA RAPORTÓW W WERSJI EKTRONICZNEJ

Do wersji papierowej raportów należy dołączyć elektroniczną wersję w formacie: *pdf, *doc. Zdjęcia w formacie *jpg . Na nośniku CD – R.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA – ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 –    Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

- Załącznik nr 2 – Odpowiedzi i wyjaśnienia udzielono w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane

- Program Funkcjonalno – Użytkowy;