1. Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Nadzór branżowy nad zadaniem: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla:

Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554”

1.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy nadzoru branżowego nad robotami:

GMINA CHEŁMŻA

- Branża drogowa:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Odwodnienie

- Podbudowy

- Nawierzchnie

- Roboty wykończeniowe

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Zagospodarowanie pasa drogowego

- Mury oporowe i wiaty

- Geodezyjny pomiar powykonawczy

- Branża mostowa:

- Ściany oporowe (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe)

- Kładka (fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe)

- Branża sanitarna:

- Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania siedmiu zbiorników podziemnych rozsączających)

- Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących sieci wod-kan.

- Branża energetyczna

- Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E, demontaż słupów linii napowietrznej nn, przestawienie istniejącego słupa elektroenergetycznego, posadowienie nowych stanowisk słupowych SN typu E, demontaż stanowisk słupowych SN, doświetlenie automatyczne przejścia)

- Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych (ułożenie nowych kabli nn, przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego, istniejące złącze kablowe do przestawienia)

- Branża teletechniczna

- Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii (posadowienie nowych stanowisk słupowych telekomunikacyjnych, demontaż słupów linii napowietrznej)

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

- Branża drogowa:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Podbudowy

- Nawierzchnie

- Roboty wykończeniowe

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Zagospodarowanie pasa drogowego

- Mury oporowe

- Geodezyjny pomiar powykonawczy

- Branża mostowa:

- Ściany oporowe (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe)

- Kładka (fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe)

- Przepusty (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe)

- Branża sanitarna:

- Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania jedenastu zbiorników podziemnych rozsączających)

- Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących sieci wod-kan.

- Branża energetyczna

- Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E, demontaż słupów linii napowietrznej nn, doświetlenie autonomiczne przejścia)

- Branża teletechniczna

- Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii (posadowienie nowych stanowisk słupowych telekomunikacyjnych, demontaż słupów linii napowietrznej)

- Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót:

Zakres i warunki wykonania robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej, którą można pobrać:

ftp://ftp.zdw-bydgoszcz.pl:2021/przetargi/2020/SCIEZKICZ1

po zalogowaniu się - dane do logowania:

login: 			w01

hasło: 			px#8RM%v84

oraz na stronie Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/329932

Do obowiązków Wykonawcy nadzorów branżowych - Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należy:

- Pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do niej, warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.

- Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót;

- Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym;

- Udział w naradach koordynacyjnych (Rady Budowy) co najmniej 1 raz w miesiącu lub częściej na wniosek Zamawiającego oraz kontrola realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy;

- Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej data i opisem, która będzie dołączana do raportu końcowego;

- Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

- Sprawowanie nadzoru nad robotami branżowymi co najmniej dwa razy w tygodniu w przypadku inspektora branży drogowej przez cały okres trwania robót budowlanych oraz co najmniej raz w tygodniu dla pozostałych branż podczas trwania robót danej branży na budowie. Obecność swoją należy udokumentować poprzez wpisanie się na listę obecności, która znajdować się będzie w zapleczu socjalno-technicznym budowy, wykonawcy robót.

- Wyjaśnienie skarg i spraw społecznych związanych z realizacją inwestycji w terminie 5 dni kalendarzowych od przekazanie skargi lub sprawy przez Zamawiającego;

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do stałej kontroli w czasie trwania robót (nie dotyczy przestojów);

- Kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów w dzienniku budowy przez kierowników robót;

- Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze końcowym;

- Sporządzenie raportu końcowego (zatwierdzonego przez Zamawiającego);

- Udział w odbiorach częściowych robót branżowych oraz udział w odbiorach końcowych dotyczących poszczególnych zadań;

- W okresie gwarancji Inspektorzy Nadzoru robót branżowych są zobowiązani do uczestniczenia 
we wszystkich odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego;

- W okresie gwarancyjnym Inspektorzy Nadzoru robót branżowych są również zobowiązani 
do uczestniczenia w kontrolach budowy wyznaczonych przez organy nadzoru budowlanego lub inne organy posiadające odpowiednie uprawnienia do kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikowania protokołów konieczności pod kątem zamówienia, jakości i zgodności z SST, na etapie ich sporządzania.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, wniesienie ewentualnych uwag a następnie zatwierdzenia sprzedaży Wykonawcy.

Funkcję koordynatora inspektorów robót branżowych po stronie Wykonawcy będzie pełnił Inspektor Nadzoru branży drogowej.