UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta ….. roku w Smolnikach pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Iława z siedzibą: Smolniki 30, 14-200 Iława, NIP 744-000-51-81, reprezentowanym przez ………………………….., zwanym dalej „Inwestorem”

a

………………………., zamieszkałym w ……………. przy ul. ………………, ..-…, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………., NIP …-…-..-.., zwanym dalej „Inspektorem nadzoru inwestorskiego”

§ 1

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w trakcie przebudowy drogi leśnej „Do Sarnówka” oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. Budowa będzie wykonywana w Nadleśnictwie Iława, leśnictwie Gardyny, działki nr 3065/1, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074, 3073, 3072, 3071, obręb 0021 Łanioch, Gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie, na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej w dniu …………… roku pomiędzy Inwestorem a ………………… z siedzibą w …….., zwanym dalej „wykonawcą”, to jest na podstawie umowy, zwanej dalej „umową o roboty budowlane”.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż zna zakres                                 i charakterystykę budowy, o której mowa w zapisie ust. 1, z racji wykonywania umowy ………. z dn. ……….. roku, a łączącej go z Inwestorem, oraz że                 z chwilą podpisania umowy o świadczenie usług otrzymał odpis umowy                  o roboty budowlane wraz z:

- załącznikiem nr 2 do ostatnio wskazanej umowy, zawierającym wykaz dokumentacji projektowej oraz kopią tejże dokumentacji,

- kopią kosztorysu szczegółowego.

Inwestor zobowiązuje się przekazać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopię szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 2 dni roboczych, licząc od jego zatwierdzenia zgodnie z umową o roboty budowlane.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr ………………….. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz że jest wpisany na listę członków ……………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ………………….., a odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie, ważnego do …………. roku, dostarczony został Inwestorowi …………… roku. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się dostarczać każdorazowo odpis aktualnego zaświadczenia               o wpisie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od utraty aktualności poprzedniego zaświadczenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością, kierując się zasadami sztuki budowlanej               i wiedzy technicznej oraz interesem Inwestora.

- Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należą te wymienione w przepisie art. 25 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Uprawnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają                     z przepisu art. 26 ustawy wskazanej w poprzednim zdaniu.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany w trakcie budowy,                 o której mowa w zapisie ust. 1, w szczególności do:

- uczestnictwa w protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu budowy,

- reprezentowania Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonywania z: umową o roboty budowlane, w tym                               z obowiązkami wykonawcy, określonymi w jej zapisie § 4,   dokumentacją projektową, o której mowa w zapisie ust. 2 lit. a., zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem rzeczowo – finansowym, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony wydawać wiążące polecenia wykonawcy co do usunięcia wad, nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania badań lub sprawdzeń, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania                        w budownictwie materiałów budowlanych (wyroby, maszyny, urządzenia),

- uczestniczenia we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Inwestor, a dotyczących budowy, o której mowa w zapisie ust. 1, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług, w tym do uczestniczenia w naradach zwoływanych przez Inwestora, zwoływania narad w razie zaistnienia takiej potrzeby, ich prowadzenia i pisemnego poinformowania o nich w wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych Inwestora i wykonawcy,

- pisemnego opiniowania zgody lub sprzeciwu albo zgłaszania zastrzeżeń do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą,

- kontroli płatności na rzecz podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane,

- współpracy z Inwestorem, przedstawicielem nadzoru autorskiego                             i wykonawcą w zakresie budowy, o której mowa w zapisie ust. 1, w tym stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Inwestora celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

- pisemnego informowania Inwestora o postępie robót na budowie                              i ewentualnych trudnościach w ich wykonywaniu – w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu, pisemnego informowania Inwestora na bieżąco o przypadkach naruszeń przez wykonawcę należących doń obowiązków z umowy o roboty budowlane, w tym tych określonych w jej zapisie § 4, oraz niezwłocznego pisemnego poinformowania Inwestora                   o przypadku wadliwego wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę lub przypadku wykonywania przez niego tychże robót w sposób sprzeczny               z umową o roboty budowlane; niezwłocznie oznacza nie później niż w terminie 2 dni roboczych, licząc od zaistnienia jednego z dwóch wymienionych ostatnio przypadków,

- sprawdzania dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z umową o roboty budowlane, w tym zgodnie z jej zapisami § 5 pkt 4), 5), 6), 7), 12), 15), 16), 20), 21), 22), oraz pisemnego informowania Inwestora o każdym przypadku wadliwości dostarczonego dokumentu,

- sprawdzania pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową o roboty budowlane, kontroli jakości, ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym, oraz kontroli prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,

- sprawdzania jakości i ilości wykonanych robót i materiałów budowlanych,                a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- nadzoru nad terminowością wykonywania robót budowlanych,                                w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,

- dokonywania odbiorów robót budowlanych, w tym robót ulegających zakryciu, robót zanikających, odbiorów częściowych i końcowego, zgodnie z terminami                i zasadami określonymi w umowie o roboty budowlane (zapisy § 4 pkt 9), § 9 umowy o roboty budowlane),

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy zgodnie z zapisem § 8 umowy o roboty budowlane, pisemnego informowania Inwestora o stwierdzonych wadach robót budowlanych w terminie 2 dni roboczych, licząc od ich stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z zatwierdzonym  harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- pisemnego informowania o niezbędności wykonania robót zamiennych, przedstawienia pisemnego stanowiska w kwestii proponowanych robót zamiennych, zatwierdzania ich w formie protokołu robót zamiennych lub przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy takiego zatwierdzenia, sprawdzania i zatwierdzania kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę.

- pisemnego informowania o niezbędności wykonania robót dodatkowych, przedstawienia pisemnego stanowiska w kwestii robót dodatkowych, o których mowa w zapisie § 1 ust. 5 umowy o roboty budowlane, zatwierdzania ich                 w formie protokołu konieczności lub przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy takiego zatwierdzenia, sprawdzania i zatwierdzania kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę, o którym mowa w zapisie § 8 ust. 3 umowy o roboty budowlane,

- pisemnego informowania o możliwości lub konieczności zrezygnowania                 z niektórych robót,  przedstawienia pisemnego stanowiska w kwestii robót zaniechanych, o których mowa w zapisie § 1 ust. 7 umowy o roboty budowlane, podpisania protokołu robót zaniechanych lub przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania go,

- kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz nadzór nad należytym utrzymywaniem i uporządkowaniem terenu budowy przez wykonawcę,

- kompletowania i sprawdzania wszelkich dokumentów składanych przez wykonawcę, a wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego,            o których mowa, odpowiednio, w zapisach § 8 oraz § 9 umowy o roboty budowlane,

- zasięgania w uzasadnionych przypadkach opinii przedstawiciela nadzoru autorskiego i dokonania koniecznych uzgodnień,

- nadzorowania przestrzegania przez wykonawcę i podwykonawców zasad bhp i p.poż.,

- zawiadomienia odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku wykonywania budowy, w tym dotyczących bezpieczeństwa budowy,

- żądania usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają wykonywanie budowy bądź powodują zagrożenie,

- nadzorowania zabezpieczenia przedmiotów mogących mieć wartość archeologiczną i historyczną w przypadku ich znalezienia na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych,

- zapewnienia we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na teren budowy i narady,

- przebywania na terenie budowy nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz stawianie się na terenie budowy w innych terminach na wezwanie Inwestora lub uzasadniony wniosek wykonawcy, potwierdzony wpisem do dziennika budowy; obecność Inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy powinna być potwierdzona jego wpisem w dzienniku budowy,

- osobistego wykonywania obowiązków, o których mowa wyżej w pkt a. – bb.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany w okresie odpowiedzialności wykonawcy z tytułu  gwarancji i rękojmi w szczególności do:

- dokonywania systematycznych przeglądów wykonanych robót budowlanych co 12 miesięcy i dokumentowania ich pisemnymi protokołami ze wskazaniem ujawnionych wad,

- udzielania Inwestorowi fachowych porad co do ujawnionych wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inwestora i w tym drugim przypadku – stawianie się niezwłocznie, to jest w terminie 3 dni roboczych na wezwanie Inwestora na terenie obiektu w celu zajęcia stanowiska co wad stwierdzonych przez Inwestora,

- nadzorowania robót związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi oraz potwierdzania ich wykonania,

- uczestniczenia w odbiorach, o których mowa w zapisach § 9 umowy o roboty budowlane, oraz w przeglądach pogwarancyjnych, o których mowa w zapisie § 14 ust. 7 umowy o roboty budowlane.

§ 2

- Umowa obowiązuje od …………. roku do 22 grudnia 2024 roku, lecz nie krócej niż do zakończenia okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi oraz dokonania odbiorów, o których mowa w zapisach § 9 umowy o roboty budowlane.

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

- Inwestor ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

  - jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Inwestora na okres dłuższy niż 7 dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych czynności.

  - jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje swe obowiązki               w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych czynności.

- W razie rozwiązania umowy w trybie, określonym w zapisie ust 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego, zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Inwestor może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych. Zapisy § 6 znajdują odpowiednie zastosowanie.

- Niniejsza umowa wygasa automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie w przypadku:

a) utraty przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kwalifikacji i uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 3;

b) rozwiązania, odstąpienia lub innego zakończenia umowy o roboty budowlane, o której mowa w § 1 ust. 1 przed upływem okresu na jaki została zawarta i wykonaniem robót na jej podstawie.

§ 3

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może zaciągać w imieniu Inwestora żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych. Wykonawca może wykonywać roboty dodatkowe, o których mowa w zapisie § 1 ust. 5 umowy o roboty budowlane wyłącznie na warunkach tamże określonych, to jest po zawarciu aneksu do umowy o roboty budowlane. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do powierzenia wykonawcy tychże robót i dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Inwestorowi; niezwłocznie oznacza nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od zaistnienia wskazanego faktu.

- Z zastrzeżeniem ust. 1, Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót, bez uprzedniego pisemnego polecenia Inwestora.

- Strony ustalają, iż pisemna forma, o której mowa w zapisach: ust. 1 zd. 3, § 1 ust. 5 pkt c., d., g., h., n., p., q., r., to także forma elektroniczna. E-maile od Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być kierowane na następujący adres Inwestora: ……@.................

§ 4

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w zapisie § 5 ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od zawarcia niniejszej umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie miało formę pieniężną i wynosi ………. zł (słownie: …………………………). Zostanie ono wniesione na rachunek bankowy Inwestora o numerze ……………………………………... W przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób wskazany w poprzednich zdaniach, powstanie ono z zatrzymanej przez Inwestora części wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, to jest części odpowiadającej wysokości, określonej w zapisie zd. 2.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, przy czym udzielenie zabezpieczenia nie niweczy uprawnień Inwestora do dochodzenia tychże roszczeń bezpośrednio od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inwestor zwróci Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niewykorzystane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: a) jego 70 % - w terminie 14 dni, licząc od dokonania odbioru końcowego, stwierdzonego protokołem z czynności odbioru końcowego, o którym mowa w zapisie § 9 ust. 17 umowy o roboty budowlane, b) jego 30 % - w terminie 14 dni, licząc od zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

- Zwrot niewykorzystanej kwoty zabezpieczenia następuje w kwocie nominalnej, bez jakiegokolwiek oprocentowania czy odsetek.

§ 5

- Inwestor zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wynagrodzenie ryczałtowe za powierzone usługi w wysokości ………………… zł (słownie: ……………………złotych i ……./100) brutto.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następować w częściach:

  - po odbiorze końcowym, stwierdzonym protokołem z czynności odbioru końcowego, o którym mowa w zapisie § 9 ust. 17 umowy o roboty budowlane - 70% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - przez 3 lata, to jest w każdym roku obowiązywania gwarancji i rękojmi, w terminie do 31 grudnia danego roku tegoż okresu – po 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, jednak łącznie nie więcej niż 30 % tegoż wynagrodzenia.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zapisem ust. 2, w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Inwestora, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 lit. b.

- Rachunek rozliczeniowy wskazany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na fakturze musi występować na tzw. białej liście podatników VAT. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, Inwestor uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Inspektor nadzoru inwestorskiego nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie. Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

- Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ulegnie zmianie w przypadku wydłużenia czasu trwania robót objętych nadzorem i Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się świadczyć usługi do ich zakończenia w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

- W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie, o którym mowa w zapisach § 2 ust. 2 lub 3 lub wygaśnięcia na podstawie § 2 ust. 5, Inspektor nadzoru inwestorskiego otrzyma tylko część wynagrodzenia należną za okres przed wypowiedzeniem umowy lub wygaśnięciem.

§ 6

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków, określonych w zapisach: § 1 ust. 3 zd. 2, ust. 5 lit.) a. – cc., ust. 6 lit. a. – d., § 3 ust. 1 zd. 3 za każdy przypadek naruszenia.

- Kary umowne naliczane na podstawie niniejszej umowy podlegają łączeniu. Łączna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie przekroczy 40% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Inwestor może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego stosownego wezwania. Inspektor nadzoru inwestorskiego wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- W przypadku opóźnienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego z zapłatą kar umownych Inwestorowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego niniejszej umowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Inwestor poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości, w szczególności Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada za potwierdzenie robót niewykonanych lub niewykonanych w ilości oraz jakości przez niego potwierdzonej.

§ 7

1. 	Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	Wynikające z umowy prawa i obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Inwestora pod rygorem nieważności.

3. 	Spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd dla siedziby Inwestora.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

5. 	W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 8

1.	Strony oświadczają, iż są Administratorami Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych przekazywanych drugiej stronie niniejszej Umowy w ramach jej wykonywania.

2.	Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych.

3.	Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy.

4.	Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane zgodnie z przyjętymi przez Administratorów Danych procedurami odnośnie retencji danych, w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

5.	Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.	Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.	Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.

za Inwestora                                                       Inspektor nadzoru inwestorskiego