Opalenica,  25 października 2021r.

GK.271.1.7.2021.AP

1. Wyjaśnienia i modyfikacja SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE :

Przebudowa drogi gminnej nr 380042P – ulicy Wodnej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Do Urzędu Miejskiego w Opalenicy wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień do SWZ. Udzielam odpowiedzi na zadane pytanie i dokonuje modyfikacji SWZ.

PYTANIE 1

Czy termin realizacji wykonania zadania  - 90 dni, jest liczony od dnia podpisania umowy czy od możliwości rozpoczęcia robót.tj. 15 grudnia 2021r.

ODPOWIEDŹ

Termin 90 dni jest przeznaczony na realizację zamówienia. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy dokonuje się bezusterkowym końcowym odbiorem robót.

Jeżeli umowa zostanie zawarta przed terminem 15 grudnia br. to rozpoczęcie realizacji robót nastąpi od 15 grudnia br, i będzie trwało przez 90 dni, w którym to czasie należy uzyskać bezusterkowy końcowy odbiór robót. Natomiast jeżeli umowa zostanie zawarta 15 grudnia br. lub później to termin realizacji robót rozpocznie się od daty zawarcia umowy i będzie trwała przez 90 dni, w którym to czasie należy uzyskać bezusterkowy końcowy odbiór robót.

Zamawiający - Gmina Opalenica dokonuje również zmiany zapisów SWZ poprzez:

1/ zmianę zapisu  pkt 1 w DZIAŁE XI:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 30 listopada 2021 r.”.

2/ zmianę zapisu  ppkt 2 w pkt 14 w Dziale XII, który otrzymuje brzmienie:

„2) KOSZTORYS OFERTOWY wykonany w wersji szczegółowej, sporządzony wg wzoru kosztorysu „ślepego”/przedmiaru, stanowiącego zał. nr II SWZ, kosztorys ofertowy winien zawierać tabele elementów scalonych.

# Kosztorys szczegółowy winien zostać opracowany wg kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej w rozumieniu przepisu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U.2004.130.1389/.

### Opis sporządzenia kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej.

1. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku, według wzoru:
Cj = Sn x c + Kpj + Zj
gdzie:
Cj - cena je dnostkowa określonej pozycji przedmiarowej;
n – jedn ostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy sprzętu - ns;
c - cena czynników produkcji: robocizny - Cr, ceny materiałów - Cm, ceny pracy sprzętu - Cs;
n x c - koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, według wzoru:
n x c = (Snr x Cr + Snm x Cm + Sns x Cs)
gdzie:
Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót.

- Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według wzoru:
Wkp x (Rj + Sj)
Kpj = ----------------
100 %
gdzie:
Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;
Wkp - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %;
Rj - koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót;
Sj - koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.

- Zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy jego naliczania.”

3/ zmianę zapisu  pkt 1 w DZIAŁE XIII - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy umieścić na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ pod adresem: : https://platformazakupowa.pl/pn/opalenica w myśl ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 02 listopada 2021 r. do godz. 10:00.”

4/  zmianę zapisu pkt 1 w DZIAŁE XIV - TERMIN OTWARCIA OFERT:

„1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 02 listopada 2021 r. o godz. 10:10  Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”.