INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(branża elektryczna)

I. Obiekt

Budowa ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce

II. Inwestor

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka,

III. Adres budowy

Ostrołęka

działki nr 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9, 21214/15, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9, 21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21171/2, 21076/6.

IV. Projektant

Sterbud S.C.

ul. I. Armii W.P. 21

07-401 Ostrołęka

### Zakres robót, oraz kolejność wykonywanych prac.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kolejność prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,

- Demontaż istniejących linii oświetlenia,

- Montaż kabli i przewodów,

- Montaż nowych instalacji,

- Montaż uziemień,

- Łączenie obwodów elektrycznych i sterowania,

- Sprawdzenie poprawności montażu,

- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych,

- Wykonanie pomiarów,

- Sporządzenie protokołów pomiarowych,

- Odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów (certyfikatów) dla wyrobów.

### Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Kablowe linie SN i nN,

- Stacja transformatorowa nr 1720,

### Elementy mogące stwarzać zagrożenie.

- Demontaż istniejących instalacji,

- Montaż nowej instalacji,

### Przewidywane zagrożenia.

- Prace wykonywane na wysokości

- Cięcie ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała),

- Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją elektryczną miejsca budowy.

### Sposób prowadzenia instruktażu.

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika UM Ostrołęka / RE Ostrołęka. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

### Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom :

- Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,

- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”,

- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,

- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia

- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót

- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy

- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim

- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy

Opracował: