Załącznik nr 6 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są: **„****Ułożenie wykładziny PCV na posadzce w Przedszkolu w Łęgu -** **prace naprawcze".**

1. **Zakres zadania**

1. Przygotowanie posadzki pod wykonanie wylewki samopoziomującej (wygładzającej).

2. Wykonanie wylewki samopoziomującej (wygładzającej).

3. Szlifowanie wylewki samopoziomującej.

4. Ułożenie z wklejeniem wykładziny PCV i połączeniem (spawaniem).

W załącznikach nr 1 i 2 do OPZ określono metraże i układ ułożenia wykładziny, a także rodzaje wykładziny na poszczególne elementy.

**Uwaga.** Cokoły należy wywinąć z wykładziny #2, tj. błękitnej na wys. 10 cm. Podane metraże nie uwzględniają materiału na cokoły oraz zapasu wynikającego z kompozycji posadzki. Jest to do określenia przez wykonawcę.

**Uwaga.** Wykładzina PCV była już ułożona na posadzce, ale została usunięta z uwagi na długotrwałe

zawilgocenie posadzki.

**Uwaga.** Wykonawca wykona przygotowanie i wylewkę samopoziomującą po wykonaniu naprawy tynków wewnętrznych przez wykonawcę, wyłonionego w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**Uwaga.** Wykonawca wykona ułożenie wykładziny po wykonaniu prac malarskich przez wykonawcę, wyłonionego w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Opisane powyżej prace remontowo – naprawcze należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane i w oparciu o wytyczne producentów materiałów budowlanych określone w kartach technicznych produktów.

1. **Opis pozostałych czynności Wykonawcy**
2. Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne były wolne od przeszkód, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego.
3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ustawi kontener na odpady materiałów budowlanych, które potem na własny koszt zutylizuje.
4. Ostateczną kolorystykę elementów budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
5. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
6. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
7. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia   
   o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
   1. Wykonanie robót przygotowawczych.
   2. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.
   3. Wykonywanie robót wykończeniowych.

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

Sporządził:

……………………………………  
(podpis/pieczęć imienna)