**Załącznik nr 6**

**Umowa na roboty budowlane**

**nr SA.271.2.3.2022**

**z dnia …………………2022**

Dnia ………..**2022** w biurze Nadleśnictwa Miechów w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP została zawarta umowa pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Miechów, os. Kolejowe 54A, NIP 659-000-34-15, REGON 350545702 zwanym dalej "Zamawiającym" , reprezentowanym przez:

* Jana Karczmarskiego - Nadleśniczego

a:

Firmą………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

* …………………………………………………..

zwaną dalej "Wykonawcą" o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadanie pn. „***Remont dróg nadleśnictwa Miechów podzielonych na 3 części. Część I - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów, Część II - Remont drogi nr 13 w L-ctwie Opacz, Część III - Remont drogi nr 29 w L-ctwie Trąby.***

**Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, kosztorys ślepy**

* Szczegółowy zakres robót określa:
* Przedmiar robót i kosztorys ślepy - Część I - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów
* Przedmiar robót i kosztorys ślepy - Część II - Remont drogi nr 13 w L-ctwie Opacz
* Przedmiar robót i kosztorys ślepy - Część III - Remont drogi nr 29 w L-ctwie Trąby.
* Do w/w zakresu prac należy również:
* Urządzenie placu budowy,
* Zabezpieczenie robót pod względem bhp,
* Przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych do realizacji zadań remontowych:
* część I - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów, część II - Remont drogi nr 13 w L-ctwie Opacz, część III - Remont drogi nr 29 w L-ctwie Trąby, będących w zarządzie giny, powiatu oraz Lasów Państwowych wykorzystanych do dostawy materiałów, sprzętu oraz wszelkiego ruchu pojazdów Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
* Dostawa materiałów budowlanych, sprzętu na powyższe zadanie środkami transportu
* o dopuszczalnym tonażu nie przekraczającymi ograniczeń tonażowych na drogach dojazdowych do przedmiotu niniejszej umowy wraz z uzyskaniem ewentualnych zezwoleń od zarządcy dróg dojazdowych nie będących w zarządzie Lasów Państwowych

 § 2

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót budowlanych opracowany przez Zamawiającego, z którego sporządzono kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, toraz miejscem wykonania zamówienia.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień następny po przekazaniu placu budowy.
2. W terminie rozpoczęcia prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram wykonania prac uwzględniający postanowienia §3 pkt.3, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy stanowiący jej załącznik.
3. Zakończenie budowy obejmującej wykonanie całości zakresu zamówienia:
do dnia**: 30.10.2022 r.**

W terminie zakończenia prac musi być sporządzony protokół odbioru robót.

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy tj. zakresu i terminu zakończenia prac które mogą ulec zmianie po obustronnym uzgodnieniu stron w przypadku:
	1. Zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót: w szczególności: klęski żywiołowe, wysoki stan wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu.
	2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności; wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
	3. Sytuacji wyszczególnionych w §3 pkt 5 niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych
w §3 pkt. 4 a - c termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§ 4

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy w następujących sytuacjach:

1. Zmiany technologiczne, w szczególności:

 a) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

 technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,

 w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

* 1. Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w lit b) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
1. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.
2. Zmiana obowiązującej stawki VAT:

 a) Jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania

 umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość

 zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT

 zapłaconego przez Wykonawcę.

 b) Jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania

 umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość

 zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT

 do zapłacenia przez wykonawcę,

 4. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

 W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

 5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów, urządzeń, przedstawionych

 w kosztorysie ofertowym, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające
z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
 wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7. Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu,
 kosztorysu bądź STWiORB musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego.

 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm. – dalej „PZP.

 a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną

 np.: zmiana nr rachunku bankowego),.

 b) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów

 między Stronami.

 c) Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach

 publicznych.

 9. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian
 należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy,
 protokół konieczności, itp.).

1. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

§ 5

Przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego wraz z jego wszystkimi postanowieniami będący załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, stanowi integralną część umowy.

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

§ 7

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy kompletną dokumentację projektową budowy wraz
 z uzgodnieniami i pozwoleniami, która określa przedmiot umowy w ramach zamówienia
 w trybie przetargu.

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

1. Dziennik budowy – wydany przez Zamawiającego,
2. protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
3. pozostałe dokumenty budowy

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1. opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
* Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
* Dokumentacji powykonawczej obejmującą m in. dokumentację powykonawczą, szkice z tyczenia, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów.
1. Urządzenie placu budowy,
2. Przywrócenie zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów, do stanu pierwotnego,
3. Zabezpieczenie robót pod względem bhp,
4. Przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych będących w zarządzie Lasów Państwowych wykorzystanych do dostawy materiałów, sprzętu oraz wszelkiego ruchu pojazdów Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia
5. Dostawę materiałów budowlanych, sprzętu na powyższe zadania środkami transportu o dopuszczalnym tonażu nie przekraczającymi ograniczeń tonażowych na drogach dojazdowych do przedmiotu niniejszej umowy wraz z uzyskaniem ewentualnych zezwoleń od zarządcy dróg dojazdowych nie będących w zarządzie Lasów Państwowych .

§ 8

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru - Koordynatora w osobie ……………………….. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333)
 z późniejszymi zmianami).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………………………, posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………………... wydane przez …………………………………………………………………………………………………...

§ 9

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie wyznaczonym na odbiór robót.

§ 10

Wykonawca posiada ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić, od zdarzeń nagłych, losowych, uszkodzenia dróg i urządzeń, pojazdów osób trzecich oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty brutto. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dowód wykonania powyższego zobowiązania. Ubezpieczenie winno również objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt budowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu co do jakości.
3. Na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
5. Badania, o których mowa w pkt.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
6. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszt badań dodatkowych obciąża Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, wykonać całość prac siłami własnymi, to jest z wykorzystaniem jego pracowników, oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu, którym ma prawo dysponować bez zastrzeżeń, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Podwykonawcom powierzy się wykonanie następujący zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy ………………………………………………………….

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

4. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

5. Zamawiający, będzie żądał od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

6. Zapłata faktury złożonej przez Wykonawcę za usługi wykonane przez podwykonawców nastąpi po dostarczeniu dowodu zapłaty tych faktur przez Wykonawcę.

7. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

a) zapłata całości należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy;

b) Wykonawca w ciągu 7 dni od daty złożenia faktury VAT przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez Bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy za wykonaną część zamówienia albo w terminie 7 dni przedłoży oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości.

c) w przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez Bank przelewu albo oświadczenia podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku określonego powyżej.

d) brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym rozdziale zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktury. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę

§ 13

1. Umówione między stronami całkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi brutto:

**Część I - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów**

Brutto:**……………….** (słownie:………………………………..), podatek VAT w wysokości ………… zł, netto: **……………….** (słownie:………………………………..)

**Część II - Remont drogi nr 13 w L-ctwie Opacz**

Brutto:**……………….** (słownie:………………………………..), podatek VAT w wysokości ………… zł, netto: **……………….** (słownie:………………………………..)

**Część III - Remont drogi nr 29 w L-ctwie Trąby**

Brutto:**……………….** (słownie:………………………………..), podatek VAT w wysokości ………… zł, netto: **……………….** (słownie:………………………………..)

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur, wystawianych według zaawansowania robót określonych w harmonogramie robót w oparciu o kosztorys ofertowy i kosztorys powykonawczy.

 Podstawę fakturowania robót stanowi podpisany przez inspektora nadzoru
i Zamawiającego protokół częściowego odbioru robót. Termin wystawienia faktury nastąpi do 7 dni od daty odbioru technicznego.

 Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony będzie do ceny netto

 w fakturze, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Jeżeli

 w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana podatku VAT, należny podatek

 będzie naliczany w nowej stawce w odniesieniu do dotychczasowych cen netto, bez

 konieczności zmiany umowy.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze.
2. Zapłatę faktur Zamawiający dokona przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy:........................................................................
3. Koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzutów są niezmienne i nie podlegają waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen robót budowlano-montażowych.
4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność zmiany zakresu robót związanych z przedmiarem robót na minus to Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty wynagrodzenia. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających udokumentowanych wpisem do dziennika budowy przez Projektanta lub Zamawiającego, Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wykonanie tych robót skutkować będzie korektą wynagrodzenia Wykonawcy określonego w paragrafie 13 ust.1.

 Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 5 po ich uprzednim zamówieniu zostanie

 zawarta odrębna umowa.

§ 14

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego

§ 15

##  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej w dniu podpisania umowy.

**Część I - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów ………………zł**

**Część II - Remont drogi nr 13 w L-ctwie Opacz………………..zł**

**Część III - Remont drogi nr 29 w L-ctwie Trąby………………..zł**

## 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

## - pieniądzu;

## - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

## - gwarancjach bankowych;

## - gwarancjach ubezpieczeniowych;

## - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

## 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

## 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

## 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
(w szczególności podpisania protokołu końcowego odbioru robót).

8. Strony postanawiają, że kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy oraz z gwarancji i rękojmi. W szczególności, jeżeli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków wynikających z należytego wykonania Umowy, a obowiązki te wykona zastępczo zabezpieczający, przeznaczy na ten cel kwotę zabezpieczenia. Zamawiający może przeznaczyć kwotę zabezpieczenia na poczet kosztów związanych z usunięciem wad fizycznych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 16

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
	1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
	2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłokiliczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
	3. za odstąpienie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wys.10% wynagrodzenia umownego brutto.

 .

d) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia
w wysokości 5 tys. zł.

2. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

3. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

.

§ 17

Strony ustalają, że zachowują prawo do dochodzenia do odszkodowania za szkody przewyższające wartością kary umowne na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740. z póź. zm.).

§ 18

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo i protokolarnie po zakończeniu wszystkich robót w obecności przedstawicieli stron.
2. Wykonawca zgłosi pisemnie zamawiającemu zakończenie robót na podstawie wpisu kierownika budowy do dziennika budowy.
3. Zamawiający dokona końcowego odbioru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru osiągnięcia gotowości zadania do odbioru. W terminie odbioru wykonawca dostarczy zamawiającemu wymaganą dokumentację powykonawczą.
4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
	1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
	2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

 a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

 z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

 b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

 Zamawiający może odstąpić od umowy żądając wyrównania szkody.

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.
3. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, jakie ujawniły się w okresie gwarancji.
4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji jakości rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 19

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin gwarancji wynosi:

Część I - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów ………………lat

Część II - Remont drogi nr 13 w L-ctwie Opacz………………..lat

Część III - Remont drogi nr 29 w L-ctwie Trąby………………..lat

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

1. W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 20

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem zmian wymienionych
w § 3 i 4, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany do umowy, w sytuacjach jakie są przewidziane niniejszą umową
i ustawą Prawo Zamówień Publicznych, mogą być wprowadzone za obopólną zgodą stron w formie pisemnej, aneksem do umowy, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część umowy
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740. z póź. zm.) i ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.).
4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd właściwości miejscowej Zamawiającego.

§ 21

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o formie pisemnej Strony rozumieją przez nią również elektroniczną formę czynności prawnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 22

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest : Nadleśnictwo Miechów, os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechów, tel. 41 382 50 00. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Arkadiusz Kępski, z którym
 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl**.**

 **Zamawiający: Wykonawca:**