Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

e-mail  sekretariat@pwik.brzeg.pl

tel. 77 416 22 44

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:   	TU-PN-08-2025

Specyfikacja Warunków Zamówienia

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

dla zamówienia   w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

dla zamówień w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Zatwierdził:

Brzeg, dnia 14.07.2025 r.

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:

| L.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I SWZ | Instrukcja dla Wykonawców (dalej IDW) |
| 2. | Część II SWZ | - Wzór umowy (stanowi podstawę do zawarcia umowy dla każdej z części odrębnie (dotyczy części I, II, IV), - Wzór umowy (dotyczy część III) |
| 3. | Część III SWZ | Opis Przedmiotu Zamówienia: |
|  | OPZ – Część I: Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu Formuła “zaprojektuj i wybuduj” PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy, na który składają się: - PFU Tom I – Część opisowa - PFU Tom I.1 – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW / WWiORB) - PFU Tom II – Część informacyjna - WC – Wykaz cen |  |
|  | OPZ – Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego Formuła “wybuduj” - Dokumentacja projektowa - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. - Przedmiar robót (pomocniczy) - WC – Wykaz cen |  |
|  | OPZ – Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu Formuła – dostawa - Opis przedmiotu zamówienia. - WC – Wykaz cen |  |
|  | OPZ – Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu Formuła “zaprojektuj i wybuduj” PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy, na który składają się: - PFU Tom I – Część opisowa - PFU Tom I.1 – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW / WWiORB) - PFU Tom II – Część informacyjna - WC – Wykaz |  |

# NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Brzeg, w imieniu której niniejsze postępowanie prowadzi na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Brzegu nr OR-I.0052.104.2025.KR z dnia 27.06.2025r.:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

- zwana dalej Zamawiającym

tel. 77 416 22 44

REGON:	530591031

NIP:	7470004795

KRS:	0000058539

- STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1143235

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1143235

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem referencyjnym TU-PN-08-2025.

  - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „PZP” lub „ustawa Pzp”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.

  - Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (zw. procedurę odwróconą) tj.:

    - W pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2.IDW (JEDZ).

    - Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2. IDW potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonana kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej ocenia, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt. 4.2.3. IDW do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawców składających ofertę obowiązkowej wizji lokalnej na obiektach objętych zamówieniem dla części I. Oferta wykonawcy, który nie odbył obowiązkowej wizji dla części I zostanie odrzucona. Obowiązkowa wizja lokalna może zostać przeprowadzona przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy (posiadające stosowne pełnomocnictwo). Udział w wizji potwierdzony zostanie Protokołem z przeprowadzenia wizji lokalnej - wg załącznika nr 11 do IDW.

Zamawiający wyznacza następujące terminy wizji:

    - w dniu 29.07.2025 r. o godzinie 10.00

    - w dniu 05.08.2025 r. o godzinie 10.00

    - w dniu 12.08.2025 r. o godzinie 10.00

    - w dniu 28.08.2025 r. o godzinie 10.00

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  - W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla każdej z części odrębnie.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  oraz dostaw w ramach przedsięwzięcia pn.„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”, w tym:

    - Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji polegającej na opracowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo Budowlane kompletnej dokumentacji projektowej, uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń (w tym pozwolenia/pozwoleń na budowę, wymaganych decyzji środowiskowych, itp.) oraz przeprowadzenia na jej podstawie z zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych, technologicznych i odtworzeniowych w ramach zadania pn. „Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu”.

Zadanie dotyczy obiektów technologicznych zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków w Brzegu przy ul. Cegielnianej, a także części wstępnego podczyszczania przy ul. Oławskiej. Obejmuje zaprojektowanie oraz budowę, przebudowę, rozbudowę i remont obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów związanych z nadzorem i administrowaniem oczyszczalnią ścieków, wyposażenie technologiczne, części wspólne obejmujące roboty elektryczne w zakresie głównego zasilania, zasilania poszczególnych obiektów i związanych z nimi urządzeń instalacji technologicznych, instalacji AKPiA i sterowania, instalacje SSWiN i KD, system CCTV, PPOŻ, instalacje telefoniczne i fotowoltaiczne, zagospodarowanie terenu.

Realizacja Inwestycji ma na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka wystąpienia w przyszłości, podobnych skutków powodzi jakie miały miejsce we wrześniu 2024 roku.

Należy więc zaprojektować i wykonać przebudowę / rozbudowę / remont istniejących i budowę nowych obiektów Oczyszczalni ścieków w m. Brzeg, w zakresie wynikającym ze skutków po powodzi. Oczyszczalnię tę charakteryzuje przepływ Qśr d – 18.000 m3/d, który pozostaje bez zmian w wyniku realizacji Inwestycji.

Poniżej przedstawiono zestawienie obiektów przeznaczonych do realizacji:

Obiekty do rozbiórki / unieczynnienia (ścieżka oczyszczania mechanicznego)

- Osadnik ciągu burzowego – ul. Oławska

- Ob.4 Piaskownik, Ob.3C Komora zasuw i rurociąg Kp790 – ul. Cegielniana

- Komora kraty pompowni Lubsza – ul. Cegielniana

Obiekty do przebudowy / remontu (ścieżka oczyszczania mechanicznego)

- Ob.1 Budynek podczyszczania mechanicznego z pompownią (archiwalne oznaczenie Ob.1A Budynek krat) – ul. Oławska

- Ob.2 Pompownia Lipki-Brzezina – ul. Oławska

- Ob.2A Przelew burzowy (archiwalne oznaczenie Ob.5 Przelew burzowy) – ul. Oławska

- Ob.3B Komora kraty, Ob.3C Przepompownia zbiorcza i Ob.5C Zbiornik wód opadowych (archiwalne oznaczenie Ob.26 i 3A Przepompownia ścieków) – ul. Cegielniana

- Ob.3D Przepompownia awaryjna (archiwalne oznaczenie Ob.3B Studnia zbiorcza) – ul. Cegielniana

Obiekty nowoprojektowane (ścieżka oczyszczania mechanicznego)

- Ob.3 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków z pompownią technologiczną – ul. Cegielniana

- Ob.3A Punkt przyjęcia ścieków dowożonych z tacą najazdową – ul. Cegielniana

- Ob.5A Zbiornik ścieków nadmiarowych A i Ob.5B Zbiornik ścieków nadmiarowych B – ul. Cegielniana

Obiekty do rozbiórki (ścieżka osadowa)

- Ob.15 i Ob.15F Zbiornik do zagęszczania osadów, komora osadów zmieszanych z pompownią – ul. Cegielniana

Obiekty do przebudowy / remontu (ścieżka osadowa)

- Ob.6.1 i Ob. 6.2 Osadniki wstępne wraz z Ob.6A Pompownią osadu wstępnego i komorami zasuw (archiwalne oznaczenie Ob.7 Pompownia osadu wstępnego) – ul. Cegielniana

- Ob.11 Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulacji (archiwalne oznaczenie Ob.11 Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulacji) – ul. Cegielniana

- Ob.15B Zbiornik tłuszczu z punktem przyjęcia substratów (archiwalne oznaczenie Ob.15B Zbiornik tłuszczu) – ul. Cegielniana

- Ob.22 Wiata transportowa z instalacją płukania piasku (archiwalne oznaczenie Ob.22 Wiata transportowa z instalacją płukania piasku) – ul. Cegielniana

Obiekty nowoprojektowane (ścieżka osadowa)

- Ob.7 Budynek gospodarki osadowej – ul. Cegielniana

- Ob.7A Zbiornik osadu zmieszanego i Ob.7B Zbiornik osadu przefermentowanego – ul. Cegielniana

- Ob.7C Wiata odbioru osadu – ul. Cegielniana

- Ob.8 Budynek kogeneracji z kotłownią – ul. Cegielniana

Pozostałe obiekty budowle

- Ob.14B Waga najazdowa – ul. Cegielniana

- Ob.30 Budynek socjalno-techniczny wraz z dyspozytornią – ul. Cegielniana

- Stanowiska biofiltrów – ul. Oławska i ul. Cegielniana

- Kanał odprowadzenia ścieków oczyszczonych z komorą pomiarową

Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wszelkich robót przedmiotu inwestycji zgodnie programem funkcjonalno-użytkowym, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego zgodnego z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym wraz z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje pozwolenia, uzgodnienia lub opnie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi

- Wykonanie prac budowlano-montażowych, w tym robót ziemnych, instalacyjnych (w zakresie sanitarnym, elektryki i automatyki), remontowych, drogowych, odtworzeniowych oraz innych niezbędnych do pełnej realizacji zadania na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego i technicznego, a także zapewnienia dostaw wraz z montażem oraz uruchomieniem wszystkich urządzeń, które będą stanowić wyposażenie oddawanych do użytku obiektów budowlanych.

W ramach realizacji niniejszego zadania Wykonawca będzie przeprowadzał wszelkie roboty na czynnie pracującym obiekcie oczyszczalni ścieków w Brzegu. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek utrzymania ciągłości ruchu poszczególnych obiektów i linii technologicznych oczyszczalni, celem zachowania niezakłóconego odbioru i oczyszczania dopływających ścieków. W razie potrzeby podczas trwania inwestycji należy przewidzieć alternatywne rozwiązania w zakresie płynności pracy oczyszczalni oraz ewentualnie uwzględnić wykonanie tymczasowych obejść i przekierowań w części ściekowej oraz w obrębie gospodarki przetwarzania osadów (konieczność ciągłego zagęszczania, odwadniania i odprowadzania osadów).

    - Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wymianę linii zasilających 15kV, wymianę rozdzielnic głównych 15kV i 400V, kabli zasilających transformatory, wymianę instalacji oświetlenia i gniazd, zabudowa podłóg technicznych podniesionych oraz zabudowa agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej obok budynku 
nr 14. W zakresie prac branży elektrycznej będzie również demontaż pozostałych rozdzielnic 230/400V w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej 400V, tj.:

- rozdzielnicy 400V generatorów biogazowych RE2;

- rozdzielnicy 400V RS-9 komór napowietrzania osadu czynnego;

- rozdzielnicy 400V RS-14 dmuchaw, oraz szaf automatyki i ich ponowny montaż na podłodze technicznej.

W zakresie prac jest również demontaż mostu szynowego 15kV, zasilającego jeden z transformatorów oraz mostów szynowych 400V, zasilających obecnie rozdzielnicę główną 400V.

Połączenia: RGSN–transformatory–RGNN, należy wykonać kablowo.

Bez zmian, również lokalizacyjnych, pozostanie tablica licznikowa (TL) i ewentualnie rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego (ROZ).

W zakresie branży budowlanej będą prace związane z zasypaniem większej części istniejących kanałów kablowych i przygotowaniem podłoża pod montaż podłogi technicznej podniesionej.

W branży elektrycznej wiązało się to będzie z przełożeniem kabli z kanałów na nowe trasy kablowe, przygotowane na nowej posadzce pod podłogą techniczną.

Jeśli zajdzie taka konieczność istniejące kable siłowe należy wydłużyć, stosując odcinki kabla o identycznym przekroju i typie, parametrach technicznych identycznych lub lepszych, za pomocą muf przelotowych termokurczliwych.

Zakres projektu obejmuje:

- wymianę kabli zasilających 15kV,

- wymianę rozdzielnicy 15kV w budynku nr 14,

- wymianę rozdzielnicy głównej 400V w budynku nr 14,

- wymianę kabli zasilających transformatory SN/nN,

- zabudowę podłogi technicznej w pomieszczeniach rozdzielnicy 15kV i głównej 400V,

- wymianę instalacji oświetlenia i gniazd w ww. pomieszczeniach rozdzielnic,

- zabudowę agregatu prądotwórczego diesla.

Dla zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni i zasilania najważniejszych urządzeń oczyszczalni ścieków w energię elektryczną, podczas wykonywanych prac, a zwłaszcza wymiany rozdzielnic, Wykonawca zapewni (w razie takiej konieczności) agregat prądotwórczy z ewentualnymi innymi, niezbędnymi elementami rozdziału energii elektrycznej (tymczasowe złącza kablowe / szafy / skrzynki z wyposażeniem, tymczasowe kable, rury ochronne, itp.).

Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe agregatu prądotwórczego

Minimalne wymagania techniczne dotyczące agregatu:

- Agregat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025,

- Agregat prądotwórczy diesla o mocy ciągłej min. 500kW, max. 550kW

- Klasa wykonania G3

- Ilość cylindrów/układ: 8 V

- Napięcie 230/400V,

- Stabilność napięcia +/- 0,8%

- Częstotliwość 50Hz,

- Silnik turbodoładowany chłodzony cieczą z tłumikiem wydechu zabudowanym wewnątrz obudowy,

- Agregat stacjonarny w obudowie wyciszonej, zgodnej z Dyrektywą Hałasową.

- Agregat odporny na działanie warunków atmosferycznych.

- Zużycie paliwa:

- przy obciążeniu 50% - max. 65 l/h

- przy obciążeniu 75% - max. 95 l/h

- przy obciążeniu 100% - max. 130 l/h

- Praca z pełnym obciążeniem na jednym baku paliwa min. 8h. Powiększony bak paliwa (min. 1200l).

- Prądnica w klasie izolacji H, stopień ochrony min. IP23,

- Sprawność prądnicy min. 95%, THD pod obciążeniam <5%, bez obciążenia <1,5%.  
Agregat wyposażony między innymi w:

- Panel sterowania,

- Sterownik do pracy równoległej,

- Komunikacja RS 485,

- Elektroniczny regulator obrotów,

- Presostat niskiego ciśnienia oleju,

- Pomiar ciśnienia oleju,

- Termostat wysokiej temperatury silnika,

- Pomiar temperatury silnika,

- Grzałka silnika z termostatem,

- Elektroniczny regulator obrotów,

- Filtr paliwa z separatorem wody,

- Akumulator rozruchowy,

- Cewka wybijakowa wyłącznika generatora,

- Przycisk awaryjnego zatrzymania,

- Kontrola poziomu paliwa,

- Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy,

- Karta komunikacji dla standardu przyjętego w systemie AKPiA na oczyszczalni.

Agregat powinien spełniać co najmniej następujące dyrektywy i normy:

- PN-EN ISO 8528-13:2016

- PN-EN 60204-1:2018

- PN-EN ISO 3744:2011

- ISO 9001:2015

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE

- Dyrektywa elektromagnetyczna 2014/30/WE

- Dyrektywa hałasowa 2000/14/WE ze zmianą 2005/88/WE

    - Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe mobilnego agregatu pompowego

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.

- Dostarczony agregat pompowy musi być fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., gotowy do użytku, przygotowany do rejestracji na terenie RP.

- Przedmiot dostawy nie może być prototypem, wersją testową lub demonstracyjną, musi pochodzić z seryjnej produkcji.

Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe mobilnego agregatu pompowego

Minimalne wymagania techniczne dotyczące agregatu:

- Rok produkcji 2025

- Przepływ min. 1 100 m3/h, max 1300 m3/h

- Wysokość podnoszenia nie niej niż 30m

- Króciec ssawny 12 cali (lub równoważny gwarantujący żądane parametry pracy układu)

- Króciec tłoczny 12 cali (lub równoważny gwarantujący żądane parametry pracy układu)

- Przelot swobodny nie mniej niż 130 mm

- Pompa próżniowa membranowa min 100 m3/h napędzana paskiem zębatym z wału napędowego, produkowana przez tego samego producenta co agregat pompowy

- Wirnik kanałowo-śrubowy do pompowania ścieków surowych

- Silnik spalinowy spełniający normy emisyjności STAGE V o mocy min 90kW

- Obudowa dźwiękochłonna

- Poziom hałasu z odległości 10 m, nie więcej niż 68 dB

- Wirnik kanałowo-śrubowy wykonany ze staliwa, nie mniej niż 42CrM04

- Sprawność max. BEP min. 80 %

- Uszczelnienia mechaniczne z węglika wolframu i o-ringami z vitonu

- Sterowanie - panel kontrolny / sterowania LCD w języku polskim z system sterowania ręcznego i automatycznego

- Zakres pracy silnika 1300-1500 RPM

- Zużycie paliwa nie większe niż 202 g/kWh

- Zbiornik paliwa min. 300 litrów, wbudowany w agregat, wykonany z HDPE

- Zbiornik AdBlue  min. 38 litrów, wbudowany w agregat

- Układ spalinowy wyposażony w DPF, SCR, DOC

- Autonomia agregatu przy max obciążeniu min 18 h

- Obudowa – całość ramy obudowy zabezpieczona w gorącym ocynku, drzwi wykonane z kompozytów zamykane na klucz

- Pompa główna wyposażona w zintegrowany zawór zwrotny

- Wlot i wylot w osi po przeciwległych stronach pompy

- Kieszenie na wózek widłowy

- Centralny uchwyt do podnoszenia dźwigiem

- Wanna wychwytowa w podstawie zabezpieczająca przed wydostaniem się paliwa i olejów do środowiska.

Wymagania dotyczące wyposażenia:

- Podwozie z regulowanym dyszlem oraz miejscem na węże ssawne, tłoczne oraz osprzęt.

- Wąż tłoczny DN200, L=25mb z szybkozłączami – 8 szt..

- Wąż ssawno-tłoczny DN200, L=3mb z szybkozłączami – 6 szt..

- Rozdzielacz DN300 x 2 x DN200 – 2 szt..

- Kosz ssący DN200 (do wody powodziowej) – 2 szt..

Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres minimum 48 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru.

- Gwarancja będzie obejmowała wszelkie wady konstrukcyjne.

- Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego (5 osób) w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

    - Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, następnie uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych zgód, decyzji i pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót, pozwalających na wykonanie robót, polegajacych na rozbiórce Budynku wielofunkcyjnego ob.16  zlokalizowanego przy  ul. Cegielnianej 3 na terenie oczyszczalni ścieków w Brzegu ( dz. nr 17/1) w formule „zaprojektuj i wybuduj“.

- W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia:

- na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU) Projektu budowlanego obejmującego: Projekt zagospodarowania terenu i Projekt Rozbiórki  oraz innych  dokumentów  i opracowań  wskazanych  w  PFU  wraz z uzyskaniem map do celów projektowych oraz z ich aktualizacją, warunków, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do sporządzenia Projektu budowlanego;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- szczegółowego określenia zakresu robót, niezbędnych do wykonania;

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- wykonania prac rozbiórkowch na podstawie wykonanej dokumentacji;

- opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej terenu.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

    - Dla Część I

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252100-9	 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

    - Dla Część II:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45252100-9	 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

    - Dla Część III

42122220-8 – Pompy ściekowe

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

    - Dla Część IV

45252100-9	 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

  - Opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych.

    - Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych (nie gorszych) od tych podanych w dokumentacji technicznej

    - Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót budowalnych muszą odpowiadać wymaganiom przedmiotu zamówienia, atestom higienicznym dopuszczającym materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom obowiązującego prawa.

    - W przypadkach wskazania w części III - Opis Przedmiotu Zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń) tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji technicznej.

    - W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

    - Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SWZ, jest obowiązany w ofercie wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.:

    - Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: roboty ziemne, rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, prace montażowe, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

    - Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym Część II SWZ.

  - Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej lub wykonawcy integrującego osoby społecznie marginalizowane, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- TERMIN REALIZACJI ROBÓT

  - Zamówienia należy wykonać w następujących terminach:

    - Część I w terminie do 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Część II w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Część III w terminie do 3 miesiące od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Część IV w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

    - Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

    - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

      - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż :

        - dla części  I : 20 000 000 złotych (dwadzieścia milionów złotych);

        - dla części  II, III, IV : Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

      - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

        - dla części  I: 30 000 000 złotych (trzydzieści milionów złotych);

        - dla części  II: 2 500 000 złotych (dwa miliony pięćset tysięcy złotych);

        - dla części  III: Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie;

        - dla części  IV: 500 000 złotych (pięćset tysięcy złotych).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku składania oferty na jedną i więcej części Wykonawca ma obowiązek spełnić warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla każdej z części odrębnie.

      - osiągnęli w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

        - dla części I:

- średnioroczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości, co najmniej 40.000.000,00 PLN;

- płynność finansową będącą stosunkiem bieżących aktywów do bieżących zobowiązań na poziomie wartości nie mniejszej niż 1,2;

- wskaźnik szybkiej płynności obrotowej – będący stosunkiem(aktywa bieżące – zapasy – rozliczenia międzyokresowe) / (zobowiązania bieżące) co najmniej 0,50;

- wskaźnik zadłużenia ogólnego liczony jako – (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) / (sumę pasywów) nie wyższy niż 0,70;

- wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego – na poziomie wartości nie większej niż 0,30.

Wskaźniki określone w lit b-e winny być spełnione dla każdego roku obrotowego osobno.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku składania oferty na jedną i więcej części Wykonawca ma obowiązek spełnić warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla każdej z części odrębnie.

        - dla części  II, III, IV : Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

    - Zdolności technicznej lub zawodowej:

      - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył co najmniej:

        - dla części I:

- 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 5000 m3/d o wartości robót co najmniej 40.000.000,00 PLN brutto każda. Wskazane realizacje muszą być zakończone przeprowadzeniem pozytywnego rozruch technologicznego i obejmować co najmniej roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty elektryczne i AKPiA oraz dostawy urządzeń technologicznych.

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie pompowni ścieków o wydajności 800 m3/h, która obejmowała co najmniej roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty elektryczne i AKPiA oraz dostawę urządzeń technologicznych, w tym kraty o przepustowości co najmniej 100 I/s oraz pomp o wydajności 200 m3/h każda.

- 1 usługę projektowania budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd co najmniej 6000 m3/d, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;

Zamawiający uzna również spełnienie ww. warunków przez Wykonawcę, który wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył wymagane roboty w ramach jednej umowy (np. zaprojektuj i wybuduj).

        - dla części II: 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji/wymianie rozdzielnicy elektrycznej średniego i niskiego napięcia, na czynnym obiekcie o wartości zamówienia nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto;

        - dla części  III Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie;

        - dla części  IV: 1 robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku/ów kubaturowego/ych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 700.000,00 PLN brutto.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w dotyczące doświadczenia Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku składania oferty na jedną i więcej części Wykonawca ma obowiązek spełnić warunek dotyczący doświadczenia dla każdej z części odrębnie.

      - Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:

        - dla części I:

- Przedstawiciel Wykonawcy - jedna osoba posiadająca doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w pełnieniu funkcji przedstawiciela Wykonawcy lub na równorzędnym stanowisku (kierownika projektu, kierownika zespołu), w tym przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania / kontraktu polegającego na rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 6000 m3/d wraz z rozruchem technologicznym,

- Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień, w tym co najmniej w zakresie trzech oczyszczalni ścieków komunalnych. Doświadczenie musi obejmować co najmniej jeden projekt, na podstawie którego wykonano i oddano do użytkowania budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych lub przemysłowych o przepustowości Qśrd co najmniej 10 000 m3/d;;

- Projektant w specjalności instalacyjnej elektrycznej i AKPiA - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  instalacyjnej elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień, w tym co najmniej w zakresie dwóch oczyszczalni ścieków. Doświadczenie musi obejmować co najmniej jeden projekt, na podstawie którego wykonano i oddano do użytkowania budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych lub przemysłowych o przepustowości Qśrd co najmniej 10 000 m3/d;

- Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień, w tym co najmniej w zakresie trzech zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków. Doświadczenie musi obejmować co najmniej jeden projekt, na podstawie którego wykonano i oddano do użytkowania budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych lub przemysłowych o przepustowości Qśrd co najmniej 10 000 m3/d;

- Kierownik budowy – jedna osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami minimum 10 lat licząc od daty uzyskania uprawnień, w tym jako kierownik budowy przy realizacji przynajmniej jednej zakończonej roboty budowlanej dotyczącej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 6000 m3/h wraz z rozruchem technologicznym o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub konstrukcyjno-budowlanej;

- Kierownik robót w branży sanitarnej lub konstrukcyjno-budowlanej – jedna osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień, w tym na stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji przynajmniej jednej zakończonej robocie budowlanej dotyczącej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 6000 m3/d wraz z rozruchem technologicznym o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- Kierownik robót elektrycznych - jedna osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień, w tym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i układów AKPiA, w tym doświadczenie przy realizacji przynajmniej jednej zakończonej robocie budowlanej dotyczącej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 6000 m3/d wraz z rozruchem technologicznym o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- Specjalista ds. aparatury kontrolno-pomiarowe¡ i automatyki (AKPiA) - jedna osoba posiadająca doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w realizacji robót z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji, w tym doświadczenie polegające na udziale w realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania / kontraktu polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody - przez cały okres realizacji zadania (tj. od rozpoczęcia do zakończenia odbioru końcowego),

# Programista PLC i SCADA - jedna osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w programowaniu systemów sterowania PLC i we wdrażaniu systemów SCADA dla zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym doświadczenie polegające na udziale w realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania / kontraktu polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, w ramach którego wykonany został system sterowania SCADA,

- Specjalista technolog oczyszczania ścieków - jedna osoba posiadająca doświadczenie zawodowe minimum 5 lat, w tym w pełnieniu funkcji kierownika rozruchu technologicznego (lub na stanowisku równoważnym) na co najmniej 3 zadaniach / kontraktach dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 6000 m3/d wraz z rozruchem technologicznym o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto.

# Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę (maksymalnie dwóch funkcji) pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.

        - dla części II:

- Kierownik robót elektrycznych - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, w tym jako kierownik budowy na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto każda, których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie/remoncie instalacji elektrycznych

- Kierownik robót budowlanych – jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe + jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru.

# Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę.

        - dla części  III Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie;

        - dla części  IV: Kierownik robót budowlanych – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki dotyczące  osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę w przypadku składania oferty na jedną i więcej części pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana (Zamawiający nie wymaga spełnienia każdego z wymagań dla poszczególnych zadań częściowych osobno).

UWAGA:

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to ważne uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

Jeśli w treści warunku odwołano się do lat doświadczenia danej osoby, a osoba taka w tym samym okresie czasu pełniła funkcję (świadczyła usługi lub wykonywała swoje obowiązki etc.) w ramach różnych inwestycji lub w ramach jednej inwestycji pełniła kilka funkcji, okres w którym w tym samym czasie pełniła różne funkcje lub uzyskała doświadczenie w ramach różnych inwestycji nie będzie sumowany.

Do okresu doświadczenia danej osoby nie będzie się zaliczać okresu pełnienia funkcji (świadczenia usług, wykonywania obowiązków) w czasie przypadającym na tzw. okresy zgłaszania wad, gwarancji, rękojmi.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

      - W przypadku, jeśli jakakolwiek wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

      - Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp:

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

  - W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 8.1. 
i 8.2. IDW (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne), następuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt. 8.1. i 8.2. IDW (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne), jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 8.5. IDW, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 8.5. IDW, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

  - Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

  - Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamawiający wykluczy:

    - wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

  - Wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 nastąpi po weryfikacji przez Zamawiającego listy osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi również w przypadku podwykonawców oraz podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca znajdujących się na liście, o której mowa w art. 2 ustawy.

  - Na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawców, o których mowa w pkt 8.11.

  - Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

    - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

    - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 8.11.1; lub

    - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 8.11.1 lub pkt 8.11.2,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

  - Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia okoliczności wskazanych w pkt 8.8 i 8.11 Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie.

- PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

  - Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

    - braku podstaw wykluczenia;

    - spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

  - Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2. IDW (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wraz z ofertą.

  - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

  - W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „ALFA” w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

  - Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt. 9.6. IDW zobowiązany jest do złożenia:

    - podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 9.8., 9.9. IDW.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:

    - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

    - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

    - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

    - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

      - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

      - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

      - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

      - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

      - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

      - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.8.1. IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru , takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;

      - zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.8.3. IDW, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 9.8.4. IDW, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.8.5. IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

        - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

        - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.7.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.7.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

    - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8.7.1. IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, lub administracyjnym, notariuszem, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt. 9.8.8. IDW stosuje się.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:

    - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

    - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

    - sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

    - oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

    - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres  10 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

    - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  - Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 9.9.3. IDW dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

  - Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2. IDW lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

  - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

    - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

    - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2. IDW.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

  - Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.3 IDW, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

    - sposób i  okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

    - wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 9.2. IDW podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów). Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 13 IDW.

  - W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych Wykonawcy. Podmiot udostępniający zasoby może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „ALFA”. W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolności.

  - Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.8.1 i 9.8.3. - 9.8.6. IDW potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 9.8.7. – 9.8.9. IDW.

- PODWYKONAWSTWO

  - Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    - jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;

    - Zamawiający nie wymaga złożenia JEDZ podwykonawców, którzy nie są podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca.

    - jest zobowiązany wskazać w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części II i III SWZ.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2. IDW, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9., przy czym:

    - podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.9. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.

    - podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.8. IDW składa każdy 
z nich.

  - Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- SPOSÓB KOMUNIKACJI W POSTĘPOWANIU

  - Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformazakupowa.pl „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/1143235 (dalej jako „Platforma”), chyba że w niniejszej SWZ postanowiono inaczej.

  - Osobą do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących przetargu w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7:00 do 15:00 jest Radosław Bujak lub Mariusz Stojak.

  - Ilekroć w SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Platformę.

  - Komunikacja elektroniczna w postępowaniu, a w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Komunikacja za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości nie są szyfrowane. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maks. sumarycznej wielkości 500 MB.

  - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana pisemnie za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

  - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy komunikacji:

    - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

    - za pośrednictwem posłańca,

    - osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.

  - Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

  - Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr niniejszego postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę.

  - Zamawiający zamieszcza na Platformie:

    - specyfikację warunków zamówienia

    - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ,

    - zmiany dotyczące SWZ,

    - informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w DzU UE

    - informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert),

    - informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 „Ustawy Pzp” - niezwłocznie po otwarciu ofert,

    - informacje zgodnie z art. 253 ustawy Pzp - po wyborze oferty.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy. Wykonawca celem złożenia oferty winien zapoznać się z Regulaminem internetowej Platformy (platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.) i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w nim.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie Platformy oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.

  - Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (Dz.U. z 2017r poz. 2247).+

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z

  - Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: rar, gif, bmp, numbers, pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Szczegółowe zasady korzystania z Platformy w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu, równolegle do postanowień niniejszej SWZ określa: Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl z dnia 22.11.2023 dostępna pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view, Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. dostępny na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, Wszystkie inne niezbędne instrukcje związane z korzystaniem z Platformy dostępne są na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Oznaczenie czasu przekazania danych za pośrednictwem Platformy stanowią daty i godziny, w formacie dd-mm-rrrr i hh:mm:ss, widoczne: dla wykonawcy posiadającego Konto Użytkownika w rozumieniu Regulaminu Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., w przypadku wiadomości - w wątku wiadomości, a w przypadku złożenia oferty w Historii ofertowania, dla wykonawcy nieposiadającego Konta Użytkownika, w rozumieniu ww. Regulaminu, w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Wykonawcę adres e-mail, potwierdzającej złożenie oferty lub wysłanie wiadomości.”

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ oraz ww. Instrukcji i Regulaminu, w zakresie postanowień określających zasady realizacji obowiązków wynikających z „Ustawy Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych pierwszeństwo mają postanowienia SWZ.

- UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/1143235 oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@pwik.brzeg.pl

  - Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/1143235.

  - Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z SWZ oraz instrukcją zamieszczoną na Platformie.

  - Ofertę należy opisać następująco: OFERTA - (Nazwa oferenta) lub (ewentualna szczegółowa nazwa pliku).

  - Do chwili otwarcia ofert, oferty są zaszyfrowane, a zamawiający nie ma do nich wglądu.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

  - Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty lub wniosku wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta na Platformie, założył bezpłatne konto.

  - Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie żąda złożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx.

  - Kompletna oferta winna zawierać:

    - Formularz Oferty dla części I, II, III, IV oraz załącznik do Oferty dla części I, II, IV, sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 1 do niniejszej IDW,

    - JEDZ dla części I, II, III, IV,

    - Wyceniony Wykaz Cen dla części I, II, III, IV,

    - ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ – dla części I,

    - Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz dla części I, II, III, IV;

    - Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) dla części I, II, III, IV;

    - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – (jeżeli dotyczy), sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 5 do niniejszej IDW dla części I, II, III, IV,

    - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – (jeżeli dotyczy), sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 6 do niniejszej IDW dla części I, II, III, IV,

    - oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - rozporządzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 8 do niniejszej IDW dla części I, II, III, IV,

    - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (jeżeli dotyczy), sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 9 do niniejszej IDW dla części I, II, III, IV,

  - Zamawiający nie żąda złożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych.

  - Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu podmiotowych środków dowodowych, oraz innych oświadczeń i dokumentów:

    - Ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

    - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe,  inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty:

      - jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;

      - jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;

      - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje notariusz lub:

      - w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;

      - w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;

    - Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie JEDZ, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, oraz wymagane pełnomocnictwa:

      - Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

      - gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

    - Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

    - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

    - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych (złoty polski).

  - Cena oferty musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.).

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

  - Cena powinna być wyliczona w następujący sposób: cena (brutto) = wartość (netto) + stawka należnego podatku VAT 23%.

  - Wykonawca musi uwzględnić w cenie obmiarowej wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania i ukończenia zamówienia w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkie koszty stałe, zysk, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

  - Ceną oferty, jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich pozycji w Wykazie Cen, wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (pozycji podanych w wycenionym Wykazie Cen).

  - Wyceniony Wykaz Cen powinien zostać sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w Wykazie Cen i dołączony do oferty.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  - Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części II niniejszej  SWZ - wzór umowy (warunki kontraktu).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

    - dla części  I: 400 000 złotych (czterysta tysięcy złotych);

    - dla części  II: 30 000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych);

    - dla części  III: 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych);

    - dla części  IV: 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych).

  - Wadium musi być wniesione przed upływem składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa  w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp

  - Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

  - Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

  - W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

  - Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

  - Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.

  - Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taka samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia w takiej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna  znaleźć się klauzula stanowiące, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskimi i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Wadium w formie niepieniężnej musi zabezpieczać ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i musi wymieniać w swej treści wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie.

  - Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego   ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228 z adnotacją: „Wadium – nr postępowania i nazwa zamówienia, wskazanie części”.  Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i ust. 2 Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanej w Dziale IX ustawy Pzp.

  - Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 12.09.2025 r. | do godz. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na komputerze Zamawiającego, w terminie:

| w dniu | 12.09.2025 r. | o godz. | 10.30 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego.

  - Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

  - Uwaga! Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 10.12.2025 r.

  - W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 19.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- KRYTERIA OCENY OFERT

  - Dla części I przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

| # NAZWA KRYTERIUM | # WAGA (%) |
| --- | --- |
| # Cena oferty | # 60 % |
| # Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane ponad wymagane 36 miesięcy | # 20 % |
| # Wydłużenie okresu gwarancji na zamontowane urządzenia ponad wymagane 24 miesiące | # 20 % |

- Cena oferty (C)

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację zamówienia podana w formularzu oferty. W przypadku kryterium oceny ofert jakim jest cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, gdy złożone oferty zawierają różne stawki podatku VAT lub ich nie zawierają, ze względu na fakt, że wartość podatku VAT nie stanowi dla Zamawiającego kosztu, dla porównywalności ofert Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty przyjmie do oceny cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (traktując ją jak cenę brutto).

Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru:

C = [(Cn / Cb) x 100 pkt] x 60 %

gdzie:

Cn – cena najkorzystniejszej oferty

Cb – cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 60,00 pkt. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane ponad wymagane 36 miesięcy (WG1)

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosił 36 miesięcy. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji na roboty budowlane maksymalnie do 60 miesięcy.

Liczba punktów, jaką można uzyskać za zaoferowanie wydłużenia terminu gwarancji na roboty budowlane zostanie wyliczona wg wzoru:

WG1 = [(WG1b / WG1max) x 100 pkt] x 20 %

gdzie:

WG1b – ilość miesięcy o jaką wykonawca wydłuża okres gwarancji na roboty budowlane z oferty badanej

WG1max – ilość miesięcy o jaką wykonawca wydłuża okres gwarancji na roboty budowlane z oferty z najdłuższym oferowanym terminem wydłużenia gwarancji na roboty budowlane

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w formularzu oferty okresu wydłużenia gwarancji na roboty budowlane, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje gwarancję na roboty budowlane na okres 36 miesięcy, a oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt. W sytuacji jeśli wykonawca zaproponuje wydłużenie gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do kalkulacji zostanie przyjęta liczba 24.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 20,00 pkt. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- Wydłużenie okresu gwarancji na zamontowane urządzenia ponad wymagane 24 miesiące (WG2)

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosił 24 miesiące. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji na zamontowane urządzenia maksymalnie do 36 miesięcy.

Liczba punktów, jaką można uzyskać za zaoferowanie wydłużenia terminu gwarancji na zamontowane urządzenia zostanie wyliczona wg wzoru:

WG2 = [(WG2b / WG2max) x 100 pkt] x 20 %

gdzie:

WG2b – ilość miesięcy o jaką wykonawca wydłuża okres gwarancji na zamontowane urządzenia z oferty badanej

WG2max – ilość miesięcy o jaką wykonawca wydłuża okres gwarancji na zamontowane urządzenia z oferty z najdłuższym oferowanym terminem wydłużenia gwarancji na zamontowane urządzenia

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w formularzu oferty okresu wydłużenia gwarancji na zamontowane urządzenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje gwarancję na zamontowane urządzenia na okres 24 miesięcy, a oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt. W sytuacji jeśli wykonawca zaproponuje wydłużenie gwarancji o okres dłuższy niż 12 miesiące do kalkulacji zostanie przyjęta liczba 12.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 20,00 pkt. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

  - Dla części II przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

| # NAZWA KRYTERIUM | # WAGA (%) |
| --- | --- |
| # Cena oferty | # 60 % |
| # Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane ponad wymagane 36 miesięcy | # 20 % |
| # Wydłużenie okresu gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy ponad wymagane 24 miesiące | # 20 % |

- Cena oferty (C)

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację zamówienia podana w formularzu oferty. W przypadku kryterium oceny ofert jakim jest cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, gdy złożone oferty zawierają różne stawki podatku VAT lub ich nie zawierają, ze względu na fakt, że wartość podatku VAT nie stanowi dla Zamawiającego kosztu, dla porównywalności ofert Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty przyjmie do oceny cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (traktując ją jak cenę brutto).

Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru:

C = [(Cn / Cb) x 100 pkt] x 60 %

gdzie:

Cn – cena najkorzystniejszej oferty

Cb – cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 60,00 pkt. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane ponad wymagane 36 miesięcy (WG1)

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosił 36 miesięcy. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji na roboty budowlane maksymalnie do 60 miesięcy.

Liczba punktów, jaką można uzyskać za zaoferowanie wydłużenia terminu gwarancji na roboty budowlane zostanie wyliczona wg wzoru:

WG1 = [(WG1b / WG1max) x 100 pkt] x 20 %

gdzie:

WG1b – ilość miesięcy o jaką wykonawca wydłuża okres gwarancji na roboty budowlane z oferty badanej

WG1max – ilość miesięcy o jaką wykonawca wydłuża okres gwarancji na roboty budowlane z oferty z najdłuższym oferowanym terminem wydłużenia gwarancji na roboty budowlane

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w formularzu oferty okresu wydłużenia gwarancji na roboty budowlane, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje gwarancję na roboty budowlane na okres 36 miesięcy, a oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt. W sytuacji jeśli wykonawca zaproponuje wydłużenie gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do kalkulacji zostanie przyjęta liczba 24.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 20,00 pkt. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- Wydłużenie okresu gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy ponad wymagane 24 miesiące (WG2)

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy wynosił 24 miesiące. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy maksymalnie do 60 miesięcy.

Liczba punktów, jaką można uzyskać za zaoferowanie wydłużenia terminu gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy zostanie wyliczona wg wzoru:

WG2 = [(WG2b / WG2max) x 100 pkt] x 20 %

gdzie:

WG2b – ilość miesięcy o jaką wykonawca wydłuża okres gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy z oferty badanej

WG2max – ilość miesięcy o jaką wykonawca wydłuża okres gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy z oferty z najdłuższym oferowanym terminem wydłużenia gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w formularzu oferty okresu wydłużenia gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje gwarancję na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy na okres 24 miesięcy, a oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt. W sytuacji jeśli wykonawca zaproponuje wydłużenie gwarancji o okres dłuższy niż 36 miesiące do kalkulacji zostanie przyjęta liczba 36.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 20,00 pkt. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

  - Dla części III przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 100 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) proporcjonalnie mniejsza obliczona według wzoru:

| Liczba punktów za kryterium „Cena” | Najniższa cena brutto | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Cena brutto oferty badanej |  |

  - Dla części IV przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 100 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) proporcjonalnie mniejsza obliczona według wzoru:

| Liczba punktów za kryterium „Cena” | Najniższa cena brutto | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Cena brutto oferty badanej |  |

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 20.5.1 IDW, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 22.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy regulują zapisy części II niniejszej SWZ - Wzór Umowy.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

  - Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 Pzp.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, wykonawca przed zawarciem umowy może złożyć zamawiającemu projekty gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, w celu sprawdzenia zgodności treści gwarancji lub poręczeń z treścią SWZ w zakresie dotyczącym zabezpieczenia.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Stosowanie do art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.  469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  - Odwołanie przysługuje na:

    - niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

    - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

  - Odwołanie zawiera:

    - imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

    - nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;

    - numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

    - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

    - określenie przedmiotu zamówienia;

    - wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

    - wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

    - zwięzłe przedstawienie zarzutów;

    - żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

    - wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

    - podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

    - wykaz załączników.

  - Do odwołania dołącza się:

    - dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

    - dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

    - dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

  - Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie wnosi się w terminach:

    - 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

    - 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

    - Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 23.7.1. i 23.7.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

      - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

      - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

  - Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  - Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

  - W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp.zo.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg Panią Agnieszką Jarosz kontakt: adres e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl,;

  - Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji danych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  - Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

    - ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO),

    - zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

    - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  - Zamawiający przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

    - dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta nie została wybrana - dane podane przez wykonawcę w ofercie, załącznikach do oferty oraz  innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    - dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta została wybrana i z którym zawarto umowę – dane podane przez wykonawcę w ofercie i załącznikach do oferty oraz dane podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umowy,

    - dane osobowe pracowników wykonawców, których oferta nie została wybrana oraz podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników – dane podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    - dane osobowe pracowników wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników - dane podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dane podane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej realizacji, w szczególności imiona i nazwiska pracowników, ich adresy e-mail i telefony służbowe oraz informacje wymagane do weryfikacji spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia.

  - Zamawiający przetwarza dane osobowe podane przez wykonawców w ofertach i załącznikach do oferty oraz innych dokumentach składanych w trakcie postępowania – przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.;

  - W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO).

  - Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

    - dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

    - sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO);

    - wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

  - Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 ustawy Pzp).

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| Oznaczenie Załącznika |  | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| Załącznik | 1 | Wzór Formularza Oferty wraz z załącznikiem do Oferty |
| Załącznik | 2 | Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) edytowalny ESPD |
| Załącznik | 3 | Wzór wykazu wykonanych robót |
| Załącznik | 4 | Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego |
| Załącznik | 5 | Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów |
| Załącznik | 6 | Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp |
| Załącznik | 7 | Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik | 8 | Wzór oświadczenia wykonawców wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego |
| Załącznik | 9 | Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego |
| Załącznik | 10 | Zestawienie kluczowych urządzeń – dla części i |
| Załącznik | 11 | Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej – dla części I |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści SWZ. Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej SWZ.

Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

- ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP / REGON / KRS | Adres e-mail 2 |
| --- | --- | --- | --- |

2Należy wskazać adres e-mail na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres e-mail: |  |
| Nr telefonu |  |

      - Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz jej modyfikacjami,

  - Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

- Dla Części I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

(słownie: ................................................................................................... PLN),

VAT .....................................................PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

- Dla Części II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

(słownie: ................................................................................................... PLN),

VAT .....................................................PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

- Dla Części III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

(słownie: ................................................................................................... PLN),

VAT .....................................................PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

- Dla Części IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

(słownie: ................................................................................................... PLN),

VAT .....................................................PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

  - Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Wartość towaru/usługi netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

Dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

  - Oferuję okres gwarancji jakości:.

- Dla Części I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.

- Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane ponad wymagane 36 miesięcy 
o ………….miesiące (Uwaga: Wpisać liczbę miesięcy z zakresu od 0 do 24).

- Wydłużenie okresu gwarancji na zamontowane urządzenia ponad wymagane 24 miesiące o ………….miesiące (Uwaga: Wpisać liczbę miesięcy z zakresu od 0 do 12)

- Dla Części II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.

………….miesiące

- Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane ponad wymagane 36 miesięcy 
o ………….miesiące (Uwaga: Wpisać liczbę miesięcy z zakresu od 0 do 24).

- Wydłużenie okresu gwarancji na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy ponad wymagane 24 miesiące o ………….miesiące (Uwaga: Wpisać liczbę miesięcy z zakresu od 0 do 36)

- Jestem(śmy) związany/i ofertą przez okres wskazany w SWZ,

- Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SWZ (w tym formę rozliczania),

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią SWZ,

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu     udzielenia niniejszego zamówienia,

- informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku  ____ (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do Oferty ____(należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]1:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Firma (Nazwa) Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców  (DZ. U. z 2024r. poz. 236), jesteśmy:

-        osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

-        osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

-        mikro przedsiębiorcą,

-        małym przedsiębiorcą,

-        średnim przedsiębiorcą,

-        dużym przedsiębiorcą,

-        inny rodzaj: ………………………..

Oświadczam, że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1 Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1A – wzór Załącznika do Oferty

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o . ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ..................................................... |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane po podpisaniu umowy z Inżynierem. |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | Termin wykonania zamówienia – czas na ukończenie do .……… miesięcy dla części ……... |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy okresu zgłaszania wad liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres gwarancji | 11.12 | - ….. miesięcy trwania okresu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] dla części I - ….. miesięcy trwania okresu gwarancji jakości na roboty budowlane liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] dla części I - ….. miesięcy trwania okresu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] dla części II - ….. miesięcy trwania okresu gwarancji jakości na dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] dla części II |
| Okres rękojmi | 11.13 | 60 miesięcy okresu trwania rękojmi liczonego od daty ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | e - mail oraz pisemnie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | zgodnie z Programem Wykonawcy przygotowanym na mocy klauzuli 8.3 |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Formularzu Oferty (waluta PLN) |
| Projektowanie | 5 | Nie ma zastosowania dla części II |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| „Kary umowne, w tym kary za zwłokę” | 8.7 | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, płatne w PLN |
| Maksymalna kwota kar | 8.7 | 20% Ceny Kontraktowej |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | Zgodnie z planem płatności |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 500.000 PLN za wypadek |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 3 (trzech) |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Lub Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub osoba wskazana przez Prezesa Lub Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez Prezesa |

Załącznik nr 3 - Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Wykaz wykonanych robót na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w IDW

| Lp. | Rodzaj robót wykonanych (należy wskazać zakres prac mając na uwadze treść warunku) | Data wykonania robót (dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania robót | Wartość brutto pln | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 - wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

WYKAZ OSÓB

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Następujące osoby zostaną skierowane do wykonywania zamówienia publicznego

zamówienia skieruje:

| Poz. | Funkcja | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań | Forma dysponowania: *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  | Dysponowanie bezpośrednie*/ dysponowanie pośrednie* |

Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę …………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………….

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.

…………………………………………………………………………………………………

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oświadczam, iż:

  - udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………

  - sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………

  - zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………

  - okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………

  - zrealizuję roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: ………….. (Tak / Nie).

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej wskutek  nieudostępnienia zasobu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej  odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________*

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________*

Załącznik nr 7 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Ja, niżej podpisany, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia: „Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część:  ……………

oświadczam, że

* nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1506 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w tym postępowaniu.

* przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1506  ze zm.), z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w tym postępowaniu:

| Lp. | Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy | Siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Jednocześnie składam następujące dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

- …………………………………………………………………………………………;

- …………………………………………………………………………………………;

- …………………………………………………………………………………………;

- …………………………………………………………………………………………;

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia wykonawcy wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:TU-PN-08-2025

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - rozporządzenie 2022/576,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………….………

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część II: Wymiana rozdzielnic stacji średniego i niskiego napięcia wraz z wymianą linii zasilającej oczyszczalnię ścieków oraz dostawa i podłączenie kontenerowego agregatu prądotwórczego.1

Część III: Dostawa mobilnego agregatu pompowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Część IV: Wyburzenie budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu.1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący podmiot …………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………….

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.

…………………………………………………………………………………………………

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: „Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część:  ……………

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - rozporządzenie 2022/576,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 10 – ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa oczyszczalni ścieków w Brzegu” Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy przy zastosowaniu niżej wymienionych kluczowych urządzeń i materiałów, których zastosowanie potwierdzi spełnienie warunków określonych w dokumentacji przetargowej i spełni wymagania Zamawiającego:

| l.p. | Urządzenie | Obiekt | Producent oferowanego urządzenia | Typ urządzenia | Parametry urządzenia | Dane kontaktowe (nazwa, adres, nr tel.) osób/ podmiotów związanych z dokumentami technicznymi/ certyfikatami oferowanych urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pompa zatapialna z wirnikiem nożycowym – 2 sztuki | Przepompownia ścieków ul. Oławska |  |  |  |  |
| 2. | Krata hakowa taśmowa – 3 kpl. wraz z przenośnikiem ślimakowym – 2 sztuki | 1 – budynek podczyszczania z pompownią |  |  |  |  |
| 3. | Prasopłuczka skratek – 2 kpl. | 1 – budynek podczyszczania z pompownią |  |  |  |  |
| 4. | Pompa piasku - sztuka | 1 – budynek podczyszczania z pompownią |  |  |  |  |
| 5. | Pompa samozasysająca – 4 sztuki | 1 – budynek podczyszczania z pompownią |  |  |  |  |
| 6. | Biofiltr – 1 kpl. | 1 – budynek podczyszczania z pompownią |  |  |  |  |
| 7. | Sitopiaskownik ze zintegrowaną płuczką piasku – 3 kpl. | 3 – budynek mechanicznego oczyszczania z pompownią |  |  |  |  |
| 8. | Pompa samozasysająca – 4 sztuki | 3 – budynek mechanicznego oczyszczania z pompownią |  |  |  |  |
| 9. | Biofiltr – 1 kpl. | 3 – budynek mechanicznego oczyszczania z pompownią |  |  |  |  |
| 10. | Stacja zlewna ścieków | 3A – punkt przyjęcia ścieków dowożonych |  |  |  |  |
| 11. | Krata hakowa taśmowa – 1 kpl. | 3B – komora krat |  |  |  |  |
| 12. | Pompa zatapialna z wirnikiem nożycowym – 3 kpl. | 3C – przepompownia zbiorcza |  |  |  |  |
| 13. | Pompa zatapialna z wirnikiem nożycowym – 3 kpl. | 3D – pompownia awaryjna |  |  |  |  |
| 14. | Pompy nadawy osadu – 2 sztuki | 7 – budynek gospodarki osadowej |  |  |  |  |
| 15. | Zagęszczacz bębnowe osadu z mieszaczem – 2 kpl. | 7 – budynek gospodarki osadowej |  |  |  |  |
| 16. | Reaktor do dezintegracji osadów zagęszczonych – 2 kpl. | 7 – budynek gospodarki osadowej |  |  |  |  |
| 17. | Prasa ślimakowa do odwadniania osadu – 2 kpl. | 7 – budynek gospodarki osadowej |  |  |  |  |
| 18. | Maceratory osadu wstępnego – 2 kpl. | 7 – budynek gospodarki osadowej |  |  |  |  |
| 19. | Pompy osadu wstępnego – 2 sztuki | 7 – budynek gospodarki osadowej |  |  |  |  |
| 20. | Pompy osadu zmieszanego – 2 sztuki | 7 – budynek gospodarki osadowej |  |  |  |  |

UWAGA:

    - Zamawiający wymaga, aby dobór urządzeń rozpatrywać w oparciu o rysunki i opisy zawarte w dokumentacji.

    - W celu potwierdzenia zgodności z dokumentacją wymienionych powyżej oferowanych materiałów/urządzeń należy dołączyć do oferty (dotyczy również urządzeń/materiałów równoważnych):

  - pochodzące od producenta lub potwierdzone przez producenta dokumenty określające dane techniczne oferowanych kluczowych urządzeń/materiałów (np.: specyfikacje lub karty techniczne producenta urządzenia / materiału), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z dokumentacją oraz nie są urządzeniami prototypowymi ani testowymi, a w przypadku oferowania urządzeń równoważnych – także pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że oferowane kluczowe materiały/urządzenia są równoważne zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji,

  - wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające oferowane kluczowe urządzenia/ materiały do użytkowania.

- W celu wykazania, że oferowane urządzenie nie jest prototypem tj. jest sprawdzone w działaniu, pracuje na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) przez okres nie krótszy niż jeden rok, Wykonawca wskaże w kolumnie 7 - co najmniej jedną lokalizację, w której dane urządzenie zostało sprawdzone w działaniu. W razie wątpliwości Zamawiającego co do faktycznego funkcjonowania danego urządzenia we wskazanej lokalizacji, Zamawiający będzie uprawniony do zwrócenia się do podmiotu obsługującego daną oczyszczalnię o potwierdzenie cech i okresu pracy urządzenia we wskazanej lokalizacji.

- ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH:

- W przypadku gdy w Programie Funkcjonalno Użytkowym przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów / urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie:

- gwarantowały wykonanie robót w zgodzie Programem Funkcjonalno Użytkowym

- zastosowane materiały / urządzenia miały parametry techniczne spełniające wymogi określone w Programie Funkcjonalno Użytkowym lub - w przypadku urządzeń nie ujętych w powyższej tabeli - nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego;

- zużycie energii przez poszczególne oferowane urządzenia równoważne nie było wyższe niż założone w Programie Funkcjonalno Użytkowym

- Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca, który zamierza zastosować materiały lub urządzenia równoważne obowiązany jest wskazać w powyższej tabeli, które oferowane urządzenia lub/i materiały są proponowane jako równoważne (przed opisem urządzenia oferowanego, kolumna 5, wstawić określenie „równoważne”).

- Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą - w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów - równoważne zgodnie z powyższymi zasadami, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 11 – PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

„Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu”:

Część I:  Remont i przebudowa ciągu technologicznego części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-08-2025

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa oczyszczalni ścieków w Brzegu” w dniu …………………… w godz. …. - ….. na Oczyszczalni ścieków przy ul. Cegielnianej 3 w Brzegu stawił/a/stawili się:

- ………………………….……………………………… (imię i nazwisko oraz stanowisko);

- ………………………….……………………………… (imię i nazwisko oraz stanowisko);

jako przedstawiciel/ka/przedstawiciele Wykonawcy:

...............................................................................................................................................

(firma, adres i NIP Wykonawcy)

oraz:

- przeprowadził/a/przeprowadzili wizję lokalną obiektów Oczyszczalni ścieków w Brzegu (ul. Cegielniana 3 oraz ul. Oławska);

- zapoznał/a/zapoznali się z obiektami oraz terenem, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie i realizowane w jego ramach zadanie.

Ze strony Wykonawcy: 	              				Ze strony Zamawiającego:

……....................................		                                     		 ….……………………..……

(czytelne podpisy osób biorących udział w wizji lokalnej)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).