Poznań, dnia 29 maja 2024 r.

**Centrum Usług Wspólnych**

 **w Poznaniu**

 **al. Niepodległości 27**

 **61-714 Poznań**

CUW-SAZ.4440.28.2024

**Modyfikacja specyfikacji**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP modyfikuję zapisy SWZ oraz załącznik nr 1 do SWZ,
w postępowaniu na remont pomieszczeń w żłobku Czerwony Kapturek, placówce Poznańskiego Zespołu Żłobków, w następujący sposób:

* W SWZ w punkcie VI zmienia się termin końca realizacji zamówienia w sytuacji gdy, ze względów proceduralnych nie będzie możliwe zawarcie umowy przed 01.07.2024r.
i punkt otrzymuje brzmienie:

**Terminy wykonania zamówienia**

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie od 01.07.2024r. do 29.07.2024r.

Zastrzega się, że w przypadku gdy, ze względów proceduralnych nie będzie możliwe zawarcie umowy przed 01.07.2024r. wówczas przedmiot umowy należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 10.08.2024r.

Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu przystąpienia do realizacji umowy.

Termin zakończenia prac obejmuje również pozytywny odbiór prac.

* W załączniku nr 1 – w projekcie umowy – paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 w terminie od …….. 2024r. do …………… 2024 r.

Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu terminu wykonania zamówienia.

 Termin opisany w zdaniu pierwszym obejmuje również pozytywny odbiór prac.

Załącznik zmodyfikowany: ZAŁ 1\_SWZ WZÓR UMOWY\_zmodyfikowany

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Monika Suchorzewska**DyrektorCentrum Usług Wspólnych w Poznaniu*/dokument podpisany elektronicznie/* |