Węgliniec, dnia 26.04.2024 r.

ZI.2.1.1.2024.ZP.6 - 1

**BURMISTRZ**

**GMINY I MIASTA WĘGLINIEC**

**ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec**

**tel. 075-7711435, e-mail: wegliniec@wegliniec.pl**

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

na wykonanie zadania pn.: **„Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie”**

(postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto)

##### I. Zamawiający:

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec

NIP – 615 – 18 – 08 – 660

tel. 75 77 11 435

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

www.wegliniec.pl

##### II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3,

59-940 Węgliniec

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Pani Agata Adamczyk – tel. 75 77 114 35 wew. 25 w godz. 10.00-14.00, e-mail: [agata.adamczyk@wegliniec.pl](mailto:agata.adamczyk@wegliniec.pl), w pozostałych sprawach Pani Monika Wieczorek – email: fryzowicz@wegliniec.pl

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

Główny kod CPV: [45236119-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/naprawa-boisk-sportowych-6811) - Naprawa boisk sportowych

45112320-4 - Rekultywacja

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy systemu nawodnienia murawy na płycie głównej boiska, w tym:

1) roboty ziemne;

2) wykonanie instalacji automatycznego nawadniania:

a) montaż rurociągów – 434,00m,

b) montaż zraszaczy – 14 kpl.,

c) ułożenie kabla sterującego – 1070,000m,

d) montaż sterownika i czujnika deszczu – 1 szt.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2. Prace związane z rekultywacją murawy boiska po montażu systemu nawadniania:

1. wertykulacja mechaniczna wzdłuż i w poprzek płyty boiska,
2. aeracja liniowa – nacinanie darni nożami do 20 cm,
3. aeracja bolcowa - pionowe nakłucie darni na maksymalną głębokość 15 cm, napowietrzenie murawy, stworzenie lepszych warunków do wymiany tlenowej trawy, rozluźnienie profilu glebowego,
4. piaskowanie oraz szczotkowanie murawy piaskiem płukanym o frakcji 0-2 mm, celem rozszczelnienia górnej warstwy profilu, wyrównanie drobnych nierówności,
5. dosiew trawy - trawa sportowa profesjonalna dedykowana na boiska sportowe o składzie - życica 100% (dwa gatunki)  - ok. 200kg. Wysiew trawy siewnikiem perforacyjnym robiącym 1500 otworów na m2, głębokość otworów do 3cm,
6. nawożenie – wieloskładnikowy granulowany nawóz mineralny do zastosowania po wysiewie trawy o NPK 8-6-13 +3Mg nie gorszy, zawierający kwasy humusowe umożliwiające szybszy wzrost młodej siewki – min. 200 kg
7. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
8. sprawdzania stanu gleby podczas wizyt kontrolnych (3 razy w okresie 3 miesięcy od wykonania zabiegów) profesjonalnym urządzeniem TDR  w celu sprawdzenia wilgotności gleby, zasolenia, sprawdzania profilu gleby oraz zagęszczenia podłoża oraz złożenia raportu z urządzenia TDR – film + zdjęcia z pomiaru;
9. przeprowadzenie kontroli po dosiewie trawy czy jest odpowiednia wilgotność w warunkach dla rozwoju młodej siewki profesjonalnym urządzeniem TDR (3 razy w okresie 3 miesięcy od wykonania zabiegów) oraz złożenia raportu z urządzenia TDR – film + zdjęcia z pomiaru;
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie.

**IV. Termin wykonania zamówienia**

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia– do 16.09.2024 r.
3. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie zamówienia.

##### V. Warunki płatności

1. Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie.
2. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT.
4. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Fakturę należy wystawić na:

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec

NIP – 615 – 18 – 08 – 660

1. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, w terminie wskazanym w pkt. 3, Wykonawcy należą się odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z faktury VAT będzie płatne z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).
5. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający zapłaci po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub po złożeniu oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie zawierał żadnych umów z Podwykonawcami.

**VI. Kryteria oceny ofert.**

1. Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium oceny ofert:
3. **Cena (koszt) - waga kryterium 100%.**

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: **C=(C min : C oferty ) × 100**, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę, a Coferty cenę badanej oferty.

1. Jeżeli zostaną złożone dwie oferty, które uzyskają tę samą liczb punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

##### VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec>
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. **Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:**
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez Wykonawcę;
11. **Sposób obliczania ceny w ofercie:**
    1. w cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
    2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto za wykonanie usługi, powiększonej o obowiązujący podatek VAT;
    3. Cena jednostkowa za usunięcie 1 MG wyrobów zawierających azbest obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

##### VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec, w terminie do dnia **06.05.2024 r.** do godz. **13.00**.

1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

##### IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty.

**X. Informacje ogólne**

* + - 1. **UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.**
      2. **Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.**

**XI. KLAUZULA RODO**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Węgliniec, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.

2. Inspektor Ochrony Danych - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Węgliniec – p. Januszem Wyspiańskim, możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [januszwyspianski@abi24.eu](mailto:januszwyspianski@abi24.eu) oraz numerem telefonu: +48 600 246 497

3. Urząd przetwarza dane osobowe w celach:

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych:

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

* dostępu do danych osobowych,
* sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
* w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia wyrażonej zgody;
* w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Profilowanie

Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

**Wykaz załączników:**

Załącznik nr 1 – przedmiar robót

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy