# ROZDZIAŁ 3 – PROJEKT UMOWY

Umowa nr .........................................

zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr ..........................................

dniu ...............................  w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica,  pl. Słowiański 8,  59-220 Legnica,

NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urząd  Miasta Legnica, pl. Słowiański  8,  59-220 Legnica,

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa:

# ...........................................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.................................................................... NIP........................................... Regon...........................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Legniczanie      
      razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt (LBO)”.

2.   Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

- utworzenie całorocznej przestrzeni dla kotów – zakup i montaż ogrzewanego pawilonu,

- budowa wybiegu dla kotów,

- budowa zewnętrznej instalacji zasilającej (przyłącza energii elektrycznej) dla zasilania pawilonu,

- budowa  ogrodzonych i zadaszonych wybiegów dla psów jako przedłużenie istniejących boksów,

- wyposażenie pawilonu i wybiegów,

- montaż 2 szt. tablic dwustronnych LBO 2021 (tablice dostarczy Zamawiający).

3.   Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, z którym Wykonawca zapoznał się.

4.   Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty jest w Rozdziale 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ), stanowiących integralną część umowy.

§ 2

Przedmiotem odbioru jest cały zakres zadania określony w § 1.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak zakończenie robót nie później niż do dnia 29.10.2021 r.

§ 4

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (płyta CD).

2.   Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy - protokolarnie z udziałem Inicjatora oraz Użytkownika – Wydział Infrastruktury Komunalnej oraz przedstawiciel Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości rozpoczęcia robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy: oryginał Projektu budowlanego i wykonawczego z oświadczeniem o zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami - 1 egz., STWiORB – 1 egz., a także dziennik budowy z kserokopią zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę.

§ 6

- Zamawiający wskaże Inspektora nadzoru w dniu przekazania placu budowy.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.).

- Zamawiający wyznacza na koordynatora prac objętych niniejszą umową: Joannę Karpowicz – inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, tel. 76 72 12 324.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej                                                      w osobie: .......................................................................................................................................

nr uprawnień budowlanych ...................................................................., tel kom. ......................................

- Ewentualna zmiana Inspektora nadzoru i Kierownika budowy wymaga wprowadzenia zapisem                           w dzienniku budowy.

§ 7

- Wykonawca doprowadzi/zabezpieczy  wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca będzie ponosił  koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wodę                          i energię oraz  koszty oznakowania budowy.

3. Wykonawca będzie ponosił koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatów kolaudacyjnych, o których mowa w § 12 pkt. 5 i 6  wraz z kosztami uzyskania dokumentów niezbędnych do skompletowania tych operatów.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów ustawy z dnia         7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.), w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, o ile będzie wymagane, „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniającego specyfikę robót budowlanych.

2.  	  Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić     	 warunki bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są             	  roboty.

3.    Wszystkie roboty budowlane należy realizować w sposób niepowodujący zagrożeń dla osób trzecich.

4.   W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 	komunikacyjnych, w tym dojścia do posesji, obiektów użyteczności publicznej oraz będzie usuwał 	wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5.   Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób niepowołanych, szczególnie dzieci przebywających

na placu zabaw podczas zajęć w placówce przedszkolnej.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów      państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – „Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

7.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić go do   stanu sprzed rozpoczęcia budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym podczas  odbioru końcowego robót.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                               w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                             z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca będzie posiadał umowy ubezpieczeniowe, ważne nie później niż od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego obejmujące:

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej – ubezpieczenia od zniszczenia własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości brutto niniejszej umowy,

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości brutto niniejszej umowy.

4.	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe - oryginały w wersji papierowej      najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, a Zamawiający po sporządzeniu kserokopii niezwłocznie zwróci je Wykonawcy, natomiast polisy posiadane jedynie w wersji elektronicznej należy przesłać mailem.

5.	Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca
	ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za  szkody wynikłe na tym terenie.

6. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się                              z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

§ 10

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność z projektem                           i przepisami.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym zakresie                         materiałów.

3. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                        i	 stosowania w budownictwie określonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom 	specyfikacji  	istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego.

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku

do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat                      zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania 	jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia 	parametrów i ilości zużytych materiałów.

6. Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz warunków 	technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi 	przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te 	badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały 	bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 	zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 	badań obciążają Zamawiającego.

9. Wykonawca do wykonania czynności związanych z realizacją robót będzie zatrudniać pracowników na 	umowę o pracę w zawodach:

-  robotnicy ogólnobudowlani, montażyści – roboty ogólnobudowlane,

- monterzy – prace elektryczne

Zamawiający zastrzega, że zawiadomi  Państwową Inspekcję Pracy (PIP)  w razie powzięcia wątpliwości  co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych pracowników na umowę o pracę.

10. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć,

b) z powodu siły wyższej.

11. Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez  inspektora  nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę.

12.  W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 10, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy – Warunki zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców - wykazanych w załączniku                         nr 5 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz. Odnosi się to w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego – Załącznik nr 5 do umowy.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4.	Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia                 bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych,

c) Powykonawca zobowiązuje się  do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa  w § 10                ust. 9 niniejszej umowy.

5.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez          Podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

6.	Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7.	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany.

8.	Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo                     w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian do tej umowy.

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy          zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

11. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował,           Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego              Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

12. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie   krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 podważających zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

14.Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót,                      a Wykonawca nie złoży  w trybie określonym w ust. 12 i 13 uwag w sposób wystarczający do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

15. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

16. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy                    i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

17. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać 90% wartości umowy                    o wykonawstwo w sprawie zamówienia publicznego lub wartości umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę.

18. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi                    zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca                                 zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona                     uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

19. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca                                  z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7÷11 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Prowadzenie dziennika budowy.

2. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 	robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany 	jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić 	roboty do stanu poprzedniego.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie 	ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

4. W przypadkach koniecznych, wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych                         	z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia do robót.

5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

6. Sporządzenie i złożenie operatów kolaudacyjnych w dwóch egzemplarzach, w tym jeden oryginał, jedna kopia, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, zawierającego między innymi protokoły badań i sprawdzeń oraz dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów / urządzeń,  świadczące                        o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

7. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego i Użytkownika.

8. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.

9. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

10. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji 	łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie 	dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności, o których mowa w zdaniu 	pierwszym.

11. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących	ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z późn. zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

12.	Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami.

13.	Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że ukończone przez niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane.

14.	Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy	stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób	dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

15.	Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed 	ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

16.	Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz	w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

17.	Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów	sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt	renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu,	dróg, nawierzchni lub instalacji.

18.	Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa	budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy	odbiorze.

19.	Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót	    
        w  terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

20.	Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
	lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć	w pełnej wysokości.

21.	Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną.

22.	W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych w § 10 ust. 9,                      w terminie 14-tu dni od daty podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać dane pracownika takie jak: datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

§ 13

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto ........................... zł (słownie: złotych: ....................................

................................................................................................................................................................. )

w tym podatek VAT .................... zł (słownie złotych: ................................................................................).

2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej Umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje względem Zamawiającego z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania ilości robót objętego dokumentacją techniczną zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

3.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności

4. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wyłączeniem § 14 ust. 3.

5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie zastrzeżenia do przedmiotu umowy.

§ 14

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu całego zakresu robót określonego w § 1 umowy.

- Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 17 Umowy wraz                        z kompletnym operatem kolaudacyjnym. W przypadku wykonywania prac przy udziale podwykonawców wraz z wystawieniem faktury Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom zostały zapłacone. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do faktury Wykaz cen– załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez Podwykonawców każdorazowo dokona przelewu wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego w formie pisemnej na osoby trzecie                      tj. Podwykonawców. Do każdej faktury obejmującej należności Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję wierzytelności na Podwykonawców wraz z kopią faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawców, jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego jemu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy                          w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów                       o podwykonawstwo.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury  w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica.

§ 15

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 16

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto  jak w §13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §13 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto  §13 ust.1 za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy                                w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto jak w §13 ust.1,

- za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto jak w §13 ust.1 za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §13 ust.1, za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt Umowy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy                          o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany o roboty budowlane, dostawy lub usługi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §13 ust.1, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §13 ust.1, za każdy brak zmiany umowy w tym zakresie,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §13 ust.1,

2) Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §13 ust.1, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego	wysokość kar umownych.

4.	Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
 lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1.

§ 17

- Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.               O terminie osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając kserokopię wpisu z dziennika budowy.

2.	Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

3. 	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 	następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad,
     wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
 Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. 	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 	dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 	wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6.  Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź 	gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych                     	w okresie rękojmi lub gwarancji.

7.  Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi 	rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                      o którym mowa w § 19 ust.3 niniejszej umowy.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad/ usterek w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić                     usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 	poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

- Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi                              i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej.

- Okres rękojmi i gwarancji wynosi ……….. licząc od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.

- Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na Użytkownika.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona czynności gwarancyjnych w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić wykonanie koniecznych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), a następnie  potrącić poniesione w związku z tym wydatki z  należnościami stanowiącymi zabezpieczenie roszczeń wniesionymi przez Wykonawcę.

§ 19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj.........................zł na cały okres realizacji umowy w jednej lub kilku formach (należy podkreślić odpowiednią formę zabezpieczenia):

-  pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
   że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9    
   listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokołu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty protokołu odbioru usunięcia wad.

2.	Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie przelane na konto UM Legnica jak dla wpłaty wadium. Wykonawca	przekaże na piśmie upoważnienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiającego.

3.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 wniesione w pieniądzu, zostanie
    zwrócone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót,

b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu należnych kar
umownych wraz z odsetkami.

5. W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy [wniesionego w innej formie niż w pieniądzu] do złożenia aneksu do powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przesunięcia terminu zakończenia zadania lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej.

§ 20

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości – w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiającego,

b) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 14 dni od podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji,

d) wystąpiła konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

e) w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub spowodowania swoim działaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia osób – Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym,

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który będzie

podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
 która odstąpiła od umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane  przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy   nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada.

5) Wykonawca niezwłocznie - a najpóźniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
  wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.

§ 21

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie realizacji umowy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144  Pzp w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 22

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie z przyczyn wskazanych w załączniku nr 3 do umowy – Warunki zmian w umowie.

§ 23

Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd powszechny w Legnicy.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 25

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – płyta CD

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy – tylko przy egzemplarzu Zamawiającego

3. Załącznik nr 3 – Warunki zmian w umowie

4. Załącznik nr 4 – Wykaz cen

5. Załącznik nr 5 – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

ZAMAWIAJĄCY					                                                WYKONAWCA