Załącznik nr 4 do SWZ

Wzór umowy nr  ZP/63/…/22

zawarta w dniu………………. roku w Gryficach

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Gryficach

ul. Niechorska 27

72 – 300 Gryfice

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001803

NIP 857 – 168 – 85 – 60

który reprezentuje  Dyrektor – Piotr Sołtysiński

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym"

a firmą

…………………………

……………………..…..

…………………………

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………

NIP: ……………..

którą  reprezentuje: …………………………

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą",

o następującej treści:

- PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy przyjęta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt1) ustawy z dnia 
11 września 20019r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.) 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oraz montaż  zespołu  komór chłodniczo – mroźniczych  do przechowywania 24 ciał na tacach  wraz z wózkiem do ich  załadunku  
na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPZZOZ w Gryficach” w ramach projektu „PoCOVIDOWE dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zakładu Anatomii Patologicznej
w SPZZOZ w Gryficach”” Finansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

§ 2

- Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym opisanym w § 1 niniejszej umowy 
i załącznikiem nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zespół komór chłodniczo – mroźniczych do przechowywania 24 ciał na tacach wraz z wózkiem do ich  załadunku, dokonać montażu, uruchomić oraz przeszkolić pracowników.

- Dostawa w/w zespołu urządzeń opisanego w ust. 1 nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca na własny koszt doprowadzi do stanu poprzedniego mienie Zamawiającego lub osób trzecich zniszczone lub naruszone wskutek realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie wszelkie urządzenia, narzędzia 
i materiały niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy

II. CENA

§ 3

      - Z tytułu dostawy, montażu, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zapłata (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) w wysokości ………………… zł brutto słownie: ………………………………...…………………. 00/100 zł).

      - Cena brutto określona w ust. 1 obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji i pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu umowy, w tym m.in.: podatek VAT, koszty transportu, wniesienia, rozpakowania, koszty montażu, instalacji                                i uruchomienia, przeszkolenia pracowników.

      - Cena za wykonanie w/w dostawy i prac z nią związanych, jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie.

III. WARUKI GWARANCJI I SERWISU

§ 4

- Wykonawca udziela gwarancji na okres  ……………, z nieodpłatnym serwisem gwarancyjnym od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia do daty zakończenia naprawy uszkodzenia lub wymiany przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot umowy są kompatybilne ze sobą, a ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów składowych.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy lub w pełni autoryzowanej firmy uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym przez Zamawiającego.

- Całkowity koszt usług serwisowych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca (w szczególności przeglądy konserwacyjne, okresowe testy urządzenia, czynności dostosowawcze, jego regulacja 
a także robocizna, dojazdy, materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne).

- Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej, faxem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności:

- w terminie do 3 dni od chwili jej zgłoszenia w przypadku zapewnienia pracy segmentu na 10 lub 12 ciał,

- w terminie do 12  godzin od zgłoszenia w przypadku awarii całego bloku mroźniczego

- Po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespołu lub części urządzenia na nową 
w terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca będzie zobowiązany zadośćuczynić żądaniu.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...

- W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy – co najmniej jeden na 12 miesięcy,
nie częściej niż jeden na 6 miesięcy, zakończony wpisem do paszportu technicznego 
i protokołem wykonania przeglądu.

Przegląd serwisowy zawiera:

- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały 
i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.)

- Zakres i wstępne terminy przeglądów zostaną określone w instrukcjach obsługi  w języku  polskim, dostarczonych wraz z urządzeniami oraz dodatkowo w paszporcie technicznym.

- Wykonawca zapewnia przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu.

- Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

- Wszelkie czynności serwisowe, które zgodnie z instrukcją obsługi/zaleceniami producenta  przypadają w okresie gwarancyjnym są wykonywane przez WYKONAWCĘ z własnej inicjatywy,    w ramach ceny i w miejscu położenia urządzeń (robocizna, dojazdy, materiały, części eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp.), zakończone wpisem do paszportu technicznego                 i protokołem wykonania przeglądu/serwisu. Szczegółowe warunki zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ.

- TERMINY REALIZACJI

§ 5

- Termin realizacji zamówienia:

# 1.1 ETAP 1: Wymagany  termin montażu i uruchomienia  komór chłodniczych na  min.10 max. 12 ciał – do 60 dni  kalendarzowych liczonych od  daty podpisania umowy.

1.2 ETAP  2: Montaż i przekazanie do eksploatacji pozostałych komór chłodniczych  i mroźni – do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania pomieszczenia. Demontaż komór chłodniczych 
z pomieszczenia wydawania zwłok i ponowny montaż i uruchomienie w pomieszczeniu chłodni do 6 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania do eksploatacji komór chłodniczych zamontowanych w tym pomieszczeniu.

# Dostarczone urządzenia muszą posiadać założony paszport techniczny z wypełnioną metryką urządzenia oraz wpisem o dokonanym uruchomieniu instalacji przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego dostawcę, datę przeglądu.

- Wykonawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji  w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym (nie później niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia),    w siedzibie Zamawiającego.

- Z realizacji przedmiotu umowy sporządzony i podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy                po dostarczeniu, zamontowaniu, instalacji, uruchomieniu oraz przeszkoleniu  personelu.

- Zamawiający odmówi podpisania protokołu końcowego w przypadku, gdy zainstalowane urządzenie nie będzie odpowiadać wszystkim parametrom przedmiotu umowy, określonym SWZ oraz załączniku nr 1 do SWZ.

- W przypadku, gdy zainstalowane urządzenie nie będzie odpowiadać wszystkim parametrom przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy

- Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy będą:

- ze strony Zamawiającego: .………………tel. 91 3842061 wew. ….

b.   ze strony Wykonawcy ………………………………………………

- WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dwuetapowo:

- za wykonanie pierwszego etapu umowy określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 w wysokości określonej w punkcie „C - ETAP 1” formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, płatnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego za dany etap realizacji zamówienia;

- za wykonanie drugiego etapu umowy określonego § 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 w wysokości określonej w punkcie „C - ETAP 2” formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, płatnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego za dany etap realizacji zamówienia;

- Podstawą wystawienia faktur za realizację przedmiotu umowy jest protokół, o którym mowa w  § 5 ust. 4 za każdy etap realizacji zamówienia.

- Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 857-16-88-560.

- Zamawiający przewiduje możliwość przesłania faktury za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF. W przypadku wybrania formy elektronicznej – e-fakturę należy przesłać na adres PEFexpert: 857 168 85 60.

- Elektroniczna faktura musi spełniać wymagania umożliwiające jej przesyłanie za pomocą w/w platformy oraz  wymagania określone w art. 2 pkt 32 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

- Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: e.faktury@medicam.pl  Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie  w/w.  adresu mailowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………………..

- Wykonawca zrzeka się dochodzenia odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie, jeżeli nie wystąpi 
z roszczeniem o ich zapłatę (wystawienie noty odsetkowej) w terminie 30 dni od uregulowania należności głównej.

- Wszelkie wpłaty z tytułu wykonania niniejszej umowy będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet spłaty zobowiązania głównego.

- Wykonawca nie ma prawa przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba, że na powyższe wyrazi zgodę Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,                     zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                            (Dz. U. 2020  poz. 295 z późn. zm.).

- Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości kwoty brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………….…… zł (słownie:……………………………………………...).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie – ………………………………………………… ważne do dnia …………………………………………………….

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag,

- 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji określonego w § 11 ust. 1 Umowy. W przypadku różnych terminów gwarancji na poszczególne części przedmiotu Umowy, zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie ostatniego z okresów rękojmi za wady lub gwarancji.

- W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1.Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- KARY UMOWNE

§ 8

- W przypadku uchybienia terminów określonych w:

- § 4 ust.5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% ceny brutto określonej w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- § 4 ust.6  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% ceny brutto określonej w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) § 5 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w  § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji etapu I jak i etapu II.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych określonych w ustępie poprzedzającym nakładanych przez Zamawiającego wynosić może 50% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. Wyczerpanie maksymalnej wysokości kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Nałożenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, jak i nałożenia kary umownej z tego tytułu.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1

- W przypadku określonym w ust.1 i 3 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty                                       w następujących przypadkach:

a) w przypadku braku dostępności zaoferowanego przedmiotu umowy (np. z powodu zakończenia produkcji) Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia innego przedmiotu o parametrach                           co najmniej równych lub lepszych od przedstawionego w ofercie.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, jeśli do opóźnienia w jego realizacji doszło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub 
z przyczyn niezależnych od stron, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,                       z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.

§ 11

Ewentualne spory Strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                     ze stron.

WYKONAWCA: 								ZAMAWIAJĄCY:

………………………………….                                                               ………………………………..

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - Tabela parametrów technicznych

2. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy