## UMOWA Nr.GKiM.2510……./2018      Wzór umowy

W dniu ………. 2018r w Świebodzinie pomiędzy Gminą Świebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w imieniu której działa Burmistrz Świebodzina zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

mgr inż. Dariusza Bekisza – Burmistrza Świebodzina

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy inż. Izabeli Zabłockiej,

a

NIP ……………, REGON …………….PESEL …………, wpis do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z § 4 ust. 3 lit. 2a) załącznika do Zarządzenia Burmistrza nr 678/B/2017 z dnia 27 lutego 2017r w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych”,

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1/ Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania p.n. : rozbiórka budynku gospodarczego w Świebodzinie ul. Marynarska 4, działka nr 91/2 w zakresie do wykonania m. innymi:

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego – zabezpieczenie terenu rozbiórki,

- rozbiórka pokrycia dachu z dachówki karpiówki,

- rozbiórka konstrukcji więźby dachowej i łacienia,

- rozbiórka ścian z cegły pełnej,

- wykonanie muru oporowego od strony północno-zachodniej,

- rozbiórka posadzki,

- wywóz urobku i uporządkowanie terenu.

2/ Szczegółowy zakres robót zgodny z projektem robót rozbiórkowych autorstwa inż. Krzysztofa zawojskiego, decyzją pozwolenia na rozbiórkę oraz ofertą z dnia         2018r stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Termin wykonania umowy

1/ Wykonanie robót określonych w § 1 nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2018r.

2/ Termin określony w §2 pkt 1 niniejszej umowy jest terminem odbioru końcowego zakończonych robót.

§3.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1/ Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania placu budowy,

- przekazania projektu robót rozbiórkowych i decyzji pozwolenia na rozbiórkę,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2/ Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

- Wykonawca oświadcza, że zakres prac objętych niniejszą umową należy do zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zatrudnieni przy demontażu eternitu pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, zapoznali się z oceną ryzyka zawodowego i są przeszkoleni w zakresie prac związanych z demontażem azbestu,

- dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-architektonicznej do pełnienia funkcji kierownika budowy,

- należytego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia ludzi.

§ 4.

Kierownictwo robót, nadzór inwestorski

1/ Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru Pana Ryszarda Morawca upr. bud. 90/69/W-w w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, że inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robót.

2/ Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Stefan Kapała pracownik Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

3/ Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………….. …

4/ Wykonawca dysponuje osobą …………….……………………………….posiadającą uprawnienia posiadającą uprawnienia budowlane nr ………………..w specjalności konstrukcyjno-architektonicznej do pełnienia funkcji kierownika budowy.

§ 5.

Odbiory

1/ Przy wykonywaniu robót budowlanych strony ustalają następujące odbiory:

a/ odbiór końcowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

b/ odbiór ostateczny-gwarancyjny.

2/ W odbiorze końcowym i ostatecznym uczestniczy Wykonawca, Inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz przedstawiciele Zamawiającego.

3/ Odbiór końcowy następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektorowi nadzoru.

§ 6.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy określonego w §1 stanowić będzie kwota ryczałtowa:

- cena netto: ....................... złotych, słownie: ................................złotych ..../100,

- plus należny podatek VAT: ............złotych, słownie …………………złotych ....../100,

- cena brutto:  ......................złotych, słownie:…………  ………….złotych .... /100.

Zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

§ 7.

Rozliczenie i płatności

1/ Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu i odbiorze zadania przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

2/ Do faktury musi być dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których zakresie robót nie poinformował Zamawiającego w swojej ofercie. W przypadku gdy takich podwykonawców posiadał, oświadczenie, że rozliczył się z nimi z należnego im wynagrodzenia oraz oświadczenie tych podwykonawców potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia.

3/ Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy za wykonanie zadania w terminie do 14 dni od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcy Zamawiającemu, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

4/ Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.

5/ Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 927-00-09-197.

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

1/ Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

2/ Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

3/ W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy należy realizacja świadczeń gwarancyjnych, który zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

4/ Gwarancja jakości wykonanego przedmiotu umowy nastąpi przy jego odbiorze końcowym. Protokół odbioru końcowego zadania bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie dokument gwarancyjny.

5/ W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji w uzgodnionych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy tzw. wykonanie zastępcze, a kosztami obciążyć Wykonawcę umownego, który zobowiązuje do zapłaty w/w kosztów tzw. wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT przez Zamawiającego.

6/ Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9.

Odszkodowania i kary umowne

1/ Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2/ Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za przekroczenie terminu w odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 100,0 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu:

a) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu jego wykonania,

b) za przekroczenie terminu w usunięciu wad każdego zadania odrębnie w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu jego wykonania,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, od wykonania którego odstąpiono z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

3/ Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4/ Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową.

5/ Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar  umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby były niewymagalne.

§ 10.

Sprawy sporne

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Cesja

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

# § 12.

Przepisy szczególne

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y:				W Y K O N A W C A:

1. ……………………..				1. ……………………..

2. …………………….