**1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~ROBOTA BUDOWLANA\*~~** | **~~DOSTAWA\*~~** | **USŁUGA\*** |
| **Nazwa zamówienia** | ***Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.:„ Rozbudowa oraz docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Miechowice na terenie Gminy Inowrocław"*** | |
| **Szczegółowy opis zamówienia** | **Przedmiot oszacowania:**  W związku z planowaniem podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.:„ Rozbudowa oraz docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Miechowice na terenie Gminy Inowrocław"***, celem oszacowania wartości zamówień, zwracam się z prośbą przedstawienia przez Państwa szacunkowej wartości wykonania zadania określonego poniżej**, nie będącej wiążącą ofertą cenową**.  Planowany tryb postępowania: Zapytanie ofertowe – platforma zakupowa OPEN NEXUS  Termin realizacji: 30 listopada 2019r.  **I. Przedmiot zamówienia/szacunku:**  **Dokument należy sporządzić stosując wszelkie obowiązujące przepisy, w szczególności:**  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.  3. Ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz innych niezbędnych przy przygotowaniu dokumentu.  **II. Informacje uzupełniające:**  **1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowania – po stronie Wykonawcy.**  **2. Zakres przeznaczonej do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje:**  - uzyskanie informacji terenowo-prawnej;  - dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych;  **3. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do :**   * uzgodnienia – przed przystąpieniem do prac projektowych – z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją, * wykonania pomiarów geodezyjnych dla celów projektowych, * wykonania prac geotechnicznych, * wykonania prac z uwzględnieniem zapisów prawa budowlanego odnoszących się do wymagań w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do osób niepełnosprawnych * w przypadku wskazania nazw producentów, znaków, patentów, źródeł, aprobat, norm itp. Wykonawca zobowiązany będzie do określenia równoważności dla zaproponowanych rozwiązań, w tym przygotuje zasady równoważności oraz pisemne uzasadnienie wskazujące, że nie można opisać przedmiotu zamówienia w sposób inny, wskazując jednocześnie specyfikę zaproponowanego rozwiązania, które wprost wskaże konieczność zastosowania takiego rozwiązania.   **Opracowanie winno składać się z:**  **1. Dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,** w postaci:  a) projektów budowlano – wykonawczych (wszystkich branż)  b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  **2. Dokumentacji służącej do określenia wartości zamówienia na roboty budowlane,** w postaci:  a) kosztorysów inwestorskich we wszystkich niezbędnych branżach,  b) przedmiarów robót dla wszystkich niezbędnych branż.  **Inne dodatkowe obowiązki Projektanta:**  - Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. Czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację dla każdej inwestycji w następującej liczbie egzemplarzy:  1) projekt budowlano - wykonawczy– 5 egz.,  2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz.,  3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.,  4) kosztorys inwestorski – 3 egz.,  5) przedmiar robót – 3 egz.,  - **Dokumentacja projektowa musi być również dostarczona w wersji elektronicznej (CD-ROM) sporządzonej w formacie PDF.**  - Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.  - Wykonawca zapewnia nadzór autorski nad dostarczoną dokumentacją projektową.  **III. Orientacyjne dane do zaprojektowania:**  Rozbudowa obiektu o pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie gospodarcze, przebudowa pomieszczenia toalety oraz wejścia do budynku. Należy zaprojektować wszelkie niezbędne instalacje zapewniające bezproblemowe użytkowanie nowopowstałych pomieszczeń.  Ponadto dokumentacja musi zawierać odrębny projekt docieplenia całego obiektu (wełna lub styropian) wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku.  Prosimy o przesłanie szacunku wykonania przedmiotu zamówienia do dnia **23 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00**  Osobą uprawnioną do kontaktu oraz udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:  **Sławomir Kot** – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – 52/ 35 55 830 | |
| **Termin realizacji** | **Do dnia 30 listopada 2019 r.** | |

**\* Wybrać jedną z pozycji, pozostałe wykreślić.**