Nr sprawy: ZP/23/2021                                                      Wzór umowy – załącznik nr 3 do SWZ

UMOWA nr ZP/23/2021

zawarta w dniu w Łodzi ………………………………….. pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym w Łodzi z siedzibą:

90 - 419 Łódź, Al. Kościuszki 4, NIP 725-18-43-739

reprezentowanym przez:

- Kanclerza UM - dr n. med. Jacka Grabowskiego

- Kwestora UM – mgr Małgorzatę Ochman

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………

…………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą

Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym o wartości poniżej 214.000 euro na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” .

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej na termomodernizację oraz remont/przebudowę i adaptację budowlaną obiektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tych opracowań, a także na udziale Wykonawcy w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. dokumentację techniczną oraz do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonawstwem robót objętych przedmiotową dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ będącej Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy oraz w ofercie Wykonawcy będącej Załącznikiem nr 2, a które to Załączniki stanowią jej integralną część.

- Przedmiot umowy będzie obejmował wykonanie projektów następujących obiektów:

- Budynek hali sportowej Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - ul. 6 Sierpnia 69 – w zakresie termomodernizacji oraz wymiany posadzki i parkietu na hali;

- Budynek basenu Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - ul. 6 Sierpnia 69 - w zakresie termomodernizacji;

- Przedmiot umowy obejmuje:

  - Etap 1: Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 2.1 SWZ, obejmujący:

- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej, w tym uzyskanie niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania wymaganych przepisami prawa dla robót wykonywanych na zgłoszenie, w wersji papierowej (1 szt.), wersji elektronicznej (edytowalnej) w formacie .dwg oraz .pdf (2 szt.);

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót,

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Opracowanie wizualizacji 2D dla wszystkich elewacji budynku (min. 6 rzutów do uzgodnienia z Zamawiającym).

  - Etap 2: Udział w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. dokumentację techniczną. Rozpoczęcie prac nad realizacją Etapu 2 nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o uruchomieniu procedury na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 3, a zakończony wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych, co uprawniać będzie Wykonawcę do wystawienia faktury za realizację tego etapu.

  - Etap 3: Nadzór autorski nad realizacją inwestycji i współpracy z wykonawcą robót budowlanych w zakresie wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym także zatwierdzanie ewentualnych zmian projektowych.

- Rozpoczęcie realizacji remontu planowane jest niezwłocznie po wykonaniu projektu oraz procedurze przetargowej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

- Rozpoczęcie realizacji Etapu 2 prac planowane jest na  IV kwartał 2021r.

- Rozpoczęcie realizacji Etapu 2 prac planowane jest najpóźniej do 31.12.2021 r.

- Rozpoczęcie realizacji Etapu 3 prac planowane jest na I kwartał 2022r.

- Rozpoczęcie realizacji Etapu 3 prac planowane jest najpóźniej do 31.03.2022 r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji Etapu 2 oraz Etapu 3 prac, o czym zawiadomi Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie Etapu 2 oraz Etapu 3.

- Dokumentacja, o której mowa powyżej będzie służyła także, jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym (prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych) na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- W razie potrzeby lub nałożenia na Inwestora przez organy administracji architektoniczno–budowalnej lub inne instytucje obowiązku uzyskania lub opracowania dodatkowych dokumentów ich opracowanie leży po stronie Wykonawcy i objęte jest wynagrodzeniem, określonym w § 6 niniejszej umowy.

§2

Wymogi dokumentacji

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

- Wykonawca winien uzyskać wszelkie prawem wymagane uzgodnienia branżowe (uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, bhp i sanitarno-higienicznych, itp.)  oraz decyzje, w tym uzyskanie niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami dla robót na zgłoszenie, jeżeli ich uzyskanie będzie wymagane dla projektowanego zakresu prac.

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z należytą starannością, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami rzeczoznawców, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w wydawanych decyzjach właściwych urzędów, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie środowiska, normami i warunkami technicznymi.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Całość dokumentacji winna zostać przygotowana z uwzględnieniem jej przeznaczenia do wykonania w trybie zamówień publicznych, w szczególności poprzez brak odniesienia w dokumentacji do jakichkolwiek konkretnych marek i produktów, które to odniesienia mogłyby naruszyć zasady konkurencyjności, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń w myśl zapisów art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Używając nazw własnych w przypadkach, gdy brak jest możliwości opisania parametrów w inny sposób, Wykonawca powinien zastrzec możliwość użycia produktów równoważnych oraz określić parametry równoważności produktów pod kątem ich warunków technicznych, fizycznych i funkcjonalności.

- W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad Wykonawca ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko w terminach niekolidujących z planami inwestorskimi Zamawiającego i nienaruszającym odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Wykonawca dokona we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 niniejszej umowy wymagane uzgodnienia z właściwymi organami, jednostkami zewnętrznymi i Zamawiającym. Uzgodnienia, o których mowa w niniejszej umowie nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

- Dokumentacja winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności, lecz nie wyłącznie:

- Ustawą z dnia 3 sierpnia 2020 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 08.04.2019 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719);

- Innymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego i sztuką inżynierską, a także innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczącymi przepisów ppoż., itp.

W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego Wykonawca zobowiązany jest dostosować dokumentację projektową do przepisów aktualnych na datę przekazania wyniku prac. Jeżeli w dacie przekazania wyniku prac, wydany zostanie już akt prawny z późniejszym okresem wejścia w życie dokumentacja projektowa winna być dostosowana do tych przepisów.

§ 3

Dodatkowe obowiązki Stron

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- Udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne zapytania dotyczące przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego zapytania;

- Współdziałania z Wykonawcą w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w Umowie.

- W ramach zawartej Umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kompletnych dokumentacji na zasadach określonych w umowie;

- Udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o sporządzoną  dokumentację techniczną.

- Współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji procedur zamówień publicznych na wykonanie zaprojektowanych prac, poprzez współdziałanie przy udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania uczestników wyżej wymienionych procedur związanych z wykonaną dokumentacją, w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania pytania od Zamawiającego oraz przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. W przypadku, gdyby doszło do konieczności ponownego lub wielokrotnego realizowania procedur udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, wymagających udziału i aktywności Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest współpracować, w tym zakresie z Zamawiającym, także w powtarzanych procedurach.

- Złożenia Zamawiającemu na piśmie wyjaśnień w zakresie konieczności użycia w ramach realizowanego projektu nazw własnych produktów lub producentów, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień;

- Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację, przez cały okres trwania inwestycji, czuwania nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją techniczną;

- Współpracy z Zamawiającym w trakcie procedur odbiorowych inwestycji zrealizowanej w oparciu o wykonaną dokumentację i odbioru prac od wykonawcy oraz współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie przygotowywania dokumentacji powykonawczej.

- Nadzór autorski, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b realizowany będzie wedle następujących procedur:

- Całość bieżącej korespondencji (zgłoszenia, zwołanie narad itp.) w zakresie nadzoru autorskiego realizowana będzie albo w drodze wymiany pism, albo w drodze poczty elektronicznej;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności uprawnionych projektantów  1 raz w tygodniu na terenie inwestycji oraz do zapewnienia udziału upoważnionego przedstawiciela w naradach technicznych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie takiej narady na minimum 3 dni robocze wcześniej jak również zawiadamiając, czy na naradzie konieczna będzie obecność wszystkich projektantów. W przypadku, gdy nie zachodzi konieczność natychmiastowych uzgodnień na wniosek Wykonawcy termin narady może zostać przesunięty o max. 7 dni roboczych;

- Z czynności realizowanych w toku nadzoru spisywane będą notatki służbowe sygnowane przez strony;

- Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udzielanie stosownych porad Wykonawcy jak również bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji następowało będzie przez Wykonawcę na bieżąco w terminie do 3 dni kalendarzowych od zgłoszenia;

- Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem następowało będzie na żądanie Inwestora w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia.

- Wykonawca, który w ofercie zadeklarował, że do realizacji prac skierowane zostaną osoby lub podmioty (osoby trzecie, podwykonawcy itp.) posiadające określone uprawnienia lub doświadczenie zawodowe, jak również Wykonawca który wskazał w ofercie osoby lub podmioty (osoby, trzecie, podwykonawców itp.), na których wiedzę i doświadczenie powołuje się w zakresie warunków udziału lub kryteriów oceny ofert, zobowiązany jest do skierowania tych osób lub podmiotów do realizacji prac i utrzymania takiego stanu w sposób nieprzerwany przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania protokołu odbioru. W wypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej realizację prac przez te osoby lub podmioty Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że kolejne osoby lub podmioty skierowane do realizacji prac posiadać będą uprawnienia, wiedzę i doświadczenie zawodowe nie gorsze niż osoby lub podmioty wskazane w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie osoby lub podmiotu skierowanego do realizacji prac w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystąpienia okoliczność będącej podstawą tej zmiany.

- Brak realizacji prac przez osoby lub podmioty, o których mowa w ust. 4 powyżej lub brak zapewniania realizacji prac przez osoby lub podmioty posiadające nie gorsze uprawnienia, wiedzę i doświadczenie zawodowe niż osoby lub podmioty wskazane w ofercie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami § 9.

§ 4

Terminy

- Termin rozpoczęcia Etapu 1 realizacji przedmiotu umowy ustala się na pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu podpisania umowy.

- Termin realizacji Etapu 1 - do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Rozpoczęcie prac nad realizacją Etapu 2 nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o uruchomieniu procedury na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 3. a zakończony wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych, co uprawniać będzie Wykonawcę do wystawienia faktury za realizację tego etapu.

- Datą odbioru Etapu 3 prac będzie data zakończenia realizacji prac wykonywanych w oparciu o w/w dokumentację i zakończenie całości procedur odbiorowych w tym złożenie zgłoszenia o zakończeniu robót. Przy czym Zamawiający jest uprawniony do skrócenia w/w terminu.

- Strony zgodnie oświadczają, że planowany termin wykonania wszystkich Etapów umowy ustala się na dzień 31 maja 2022 r.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przewlekłe działania urzędów biorących udział w procesie legalizacji inwestycji. Postępowanie będzie uznane za przewlekłe, jeśli reakcja urzędów przekroczy terminy określone w KPA, o ile przewlekłe działanie urzędów nie będzie wynikiem zaniedbań lub zaniechań Wykonawcy takich jak: niekompletności wniosków składanych przez wykonawcę itp.

§ 5

Odbiór

- Wykonawca przekaże pełno branżowe Projekty Budowlane w wersji elektronicznej i papierowej na minimum 10 dni roboczych przed planowanym przez Wykonawcę terminem złożenia wniosku o zgłoszenie robót. Po wstępnej weryfikacji projektów Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwa do złożenia tego zgłoszenia. Wszelkie zmiany projektu po jego złożeniu do urzędu wraz z wnioskiem o udzielenie o zgłoszenie robót wymagają zgody Zamawiającego, tak samo jak wszelkie modyfikacje złożonego wniosku.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach każdej dokumentacji technicznej:

- Po uprawomocnieniu się zgłoszenia lub potwierdzenia przez oddział administracji architektoniczno-budowlanej dla miasta Łodzi - projekt budowlany w każdej branży w wersji papierowej (pisemnej) w 3 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej w formatach dwg i doc na nośniku USB + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf na nośniku USB;

- Projekty wykonawcze - w każdej branży w wersji papierowej (pisemnej) w 4 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej w formatach dwg (2000) i doc na nośniku USB + 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf na nośniku USB, oraz;

- Przedmiary robót w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf na nośniku USB;

- Kosztorysy nakładcze szczegółowe w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku USB, jako pliki programu kosztorysowego „Norma” w formacie ath + 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf na nośniku USB;

- kosztorysy inwestorskie w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku USB, jako pliki programu kosztorysowego „Norma” w formacie ath;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach w wersji papierowej w 2 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf na nośniku USB.

- Wykonawca opatrzy dokumentację w pisemne oświadczenie, o którym mowa § 2 ust. 8.

- Wykonawca przekazując przedmiot zamówienia przekaże Zamawiającemu oświadczenia wszystkich osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia o przeniesieniu na Zamawiającego praw autorskich w zakresie przewidzianym w § 7 niniejszej umowy i na warunkach przewidzianych w § 7, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy, będzie protokół potwierdzający komisyjny odbiór dokumentacji wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez przepisy powszechnie obowiązujące, niniejszą umowę, zrealizowany zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podpisany przez Strony umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyczerpania procedury wskazanej w § 5 ust. 6 i następne. Potwierdzenie odbioru dokumentacji nie stanowi skwitowania jej merytorycznej oceny i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej kompletność i poprawność merytoryczną, która nastąpi na etapie uprawomocnienia się decyzji po pozytywnym odbiorze przez Zamawiającego oraz uprawnione służby straży pożarnej i nadzoru budowlanego.

- Miejscem przekazania dokumentacji określonej w § 1 jest Biuro Inwestycyjno Techniczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, chyba, że Zamawiający na piśmie wskaże inną jednostkę wewnętrzną. W chwili złożenia dokumentacji strony podpisują (przygotowany przez Wykonawcę) protokół przekazania dokumentacji do odbioru, zawierający wylistowany wykaz przekazywanej dokumentacji oraz datę przekazania.

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy przedmiotu Umowy przedstawi ewentualne uwagi i zastrzeżenia, a Wykonawca zobowiązany jest do odniesienia się do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie 7 dni roboczych. W przypadku dalszych uwag i zastrzeżeń procedura ich zgłaszania ulega ponowieniu.

- W przypadku, w którym przedłożona ponownie do weryfikacji przez Wykonawcę dokumentacja w dalszym ciągu będzie zawierać uwagi i zastrzeżenia zgłaszane wcześniej przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający odstąpi od czynności odbiorowych Przedmiotu umowy. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do ponownego złożenia dokumentacji. W takim przypadku to data ponownego złożenia dokumentacji traktowana będzie, jako zakończenie realizacji Etapu umowy. Taka procedura trwać będzie do czasu, w którym dokumentacja będzie w całości wolna od uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Zamawiającego.

- W razie niezgłoszenia w wyżej wymienionym terminie uwag ani zastrzeżeń, projekt uważa się za przyjęty, a Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku usunięcia ewentualnych wad.

- W ramach procedury odbioru Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia weryfikacji dokumentacji podmiotowi trzeciemu. W przypadku zgłoszenia uwag przez podmiot trzeci Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o ich uwzględnienie.

- Po wyczerpaniu procedury z ust. 5 - 8 powyżej strony podpiszą protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

- Korespondencja w zakresie zgłaszanych uwag, zastrzeżeń oraz odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia odbywać się będzie w drodze przesyłania pomiędzy stronami scanów pism w drodze poczty elektronicznej i faksem na wskazane przez Strony adresy poczty elektronicznej oraz numery faks.

- Każda ze stron wskaże adres poczty elektronicznej i 1 numer faksu a dokument uważa się za doręczony na podane adres i numer fax.

- Strony wskazują następujące adresy poczty elektronicznej do korespondencji:

- Ze strony Wykonawcy  -  ………………………………

- Ze strony Zamawiającego -  ………………………………………

§ 6

Wynagrodzenie

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego łącznie wynagrodzenie za wykonanie całości prac obejmujących Etap 1, Etap 2 i Etap 3 w wysokości:

……………………… zł netto

……………………… zł brutto

Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………………………….

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w trakcie realizacji umowy i nie będzie podlegać waloryzacji, za wyjątkiem ustawowych zmian podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

- Wynagrodzenie płatne będzie etapami/podetapami, tj.:

- Za wykonanie	Etapu 1 - 90% wartości wynagrodzenia brutto – podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru kompletnej pełno branżowej dokumentacji technicznej wraz z dokumentacją uzupełniającą;

- Za wykonanie Etapu 2 – 3 % wartość wynagrodzenia brutto - podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisanie przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych;

- Za wykonanie 	Etapu 3 – 7 % wartości wynagrodzenia brutto – podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi końcowy protokół odbioru robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację oraz zgłoszenie o zakończeniu robót.

- Formą płatności będzie przelew bankowy na rachunek Wykonawcy określony w fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT NIP: ……………………….. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT NIP: 725-18-43-739.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”).

- W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT.

- Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy mu dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

§ 6 A

Zmiana wysokości wynagrodzenia

- Strony postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy zmiany:

  - wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (lub innej wprowadzonej w jej miejsce);

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społecznemu lub zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, na zasadach i w sposób określony w ustępach poniższych.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia, z zastrzeżeniem odpowiednio ust. 8 i 9 i dotyczyć będzie nierozliczonej na tym etapie części wynagrodzenia, za prace, które do dnia zmiany nie zostały wykonane.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, przy czym podwyższenie ceny i stawki za usługę nie może być wyższe od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego przez GUS za kalendarzowy rok miniony.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wykazanych przez Wykonawcę w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osób.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt d) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia kosztów wykonawcy z tytułu realizacji zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wykazanych przez Wykonawcę w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane.

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, w którym zostaną zawarte następujące informacje: wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia, liczba przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzaj zawartych z nimi umów oraz wysokość należnego im wynagrodzenia netto oraz brutto przed i po wprowadzeniu zmian w przepisach prawnych, o których mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu.

- W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na pisemne żądanie Zamawiającego dokumentów, z których wynikać będą okoliczności podane przez Wykonawcę w powołanym oświadczeniu. Dokumenty powinny zostać złożone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, numerów dokumentów tożsamości, itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej umowy). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie przepisów, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 8 powyżej, wówczas zmiana stosownych postanowień umowy, wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca przedłożył oświadczenie, o którym mowa ust. 6 powyżej.

- Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust. 6 powyżej, wówczas zmiana właściwych postanowień umowy wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca złoży zgodnie z żądaniem Zamawiającego stosowne dokumenty.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej a zmiana wynagrodzenia może wynikać jedynie ze zmiany stawki VAT (w górę lub w dół) wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany przepisów w tym zakresie. Zmiana wysokości podatku VAT wynikająca z przyczyn o charakterze indywidualnym dotyczących Wykonawcy lub jego podwykonawców/dostawców w tym utrata przez Wykonawcę prawa do stosowania innych niż podstawowa stawka podatku nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia. Powyższe dotyczy odpowiednio zmian w zakresie podatku akcyzowego.

- W przypadku gdy zmiana stawki VAT w stosunku do stawki określonej w ofercie wynikać będzie 
z utraty przez Wykonawcę uprawnienia indywidualnego do zastosowania preferencyjnej stawki VAT, za wiążąca uznaję się cenę brutto określoną w ofercie, a Wykonawca zobowiązany jest zastosować prawidłową stawkę VAT.

- Ponadto Strony postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (w tym przede wszystkim kosztów eksploatacji sprzętu wykorzystywanego do realizacji zamówienia). Przy czym Strony zgodnie oświadczają, że warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia, jest zmiana cen materiałów lub kosztów, o których mowa w zdaniu powyżej, na poziomie co najmniej 20% w stosunku do ceny tych materiałów lub kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy.

- Strony zgodnie oświadczają, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data złożenia przez Wykonawcę prawidłowego pisemnego oświadczenia wskazanego w ust. 16 poniżej, przy czym może to nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ponadto Strony zgodnie oświadczają, że zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż 1 (jeden) raz w ciągu każdych 12 miesięcy realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu lub obniżenia kosztu Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, przy czym podwyższenie lub zmniejszenie ceny za usługę nie może być wyższe lub niższe od wartości zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego przez GUS za kalendarzowy rok miniony. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie może ponadto przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości wzrostu lub obniżenia kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 13 powyżej, w którym zostaną zawarte następujące informacje: wskazanie zmiany cen poszczególnych materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do ich cen przyjętych w ofercie, kwotowe wskazanie dotychczasowego zużycia w/w materiałów i pozostałych elementów decydujących o w/w kosztach związanych z realizacją zamówienia, wartość, o jaką w wyniku przedmiotowych zmian wzrasta lub ulega obniżeniu koszt Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia.

§ 6 B

Klauzule Społeczne

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności, polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej na termomodernizację oraz remont/przebudowę i adaptację budowlaną obiektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy przez osoby, o których mowa w ust. 1 przez którąkolwiek ze Stron, przed zakończeniem okresu wykonywania danego rodzaju czynności wskazanych w SWZ, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo zobowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy w zakresie czynności wskazanych w SWZ oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i w SWZ.

- Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca lub podwykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia robót, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Dodatkowo, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać przekazana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, numerów dokumentów tożsamości, wysokości wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej umowy). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, przekazaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, numerów dokumentów tożsamości, wysokości wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej umowy). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy:

- przedmiot zamówienia jest realizowany przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który osobiście wykonuje przedmiot zamówienia;

- przedmiot zamówienia jest realizowany przez Wykonawcę działającego w formie spółki cywilnej, który osobiście wykonuje przedmiot zamówienia.

- Przed udostępnieniem Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności adresów, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości, wysokości wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy, jeżeli znajdują się w treści określonego dokumentu.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się zapewnienia zachowania przez pracowników mających dostęp do wszelkich informacji oraz dokumentacji uzyskanych w związku realizacją lub w trakcie wykonywania przedmiotu umowy w poufności.

§ 6 C

Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy określającej zakres rzeczowy i finansowy prac powierzonych podwykonawcy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wartość wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom, nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 3 dni od daty otrzymania kompletnej umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia i treści niniejszej umowy;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub do jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w § 8 ust. 1 pkt „f” niniejszej umowy.

- Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Ilekroć w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, należy przez to rozumieć także dalszych podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada za działania swoich podwykonawców w stosunku do dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Do każdej umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia:

- o udzieleniu przez podwykonawcę solidarnie z Generalnym Wykonawcą gwarancji na całość zakresu robót wykonanego przez podwykonawcę oraz dostarczone przez niego urządzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie dla gwarancji udzielanej przez Generalnego Wykonawcę.

- o zobowiązaniu do składania oświadczeń wymaganych niniejszą umową;

- o obowiązku zgłaszania Zamawiającemu wszystkich podwykonawców realizujących prace na obiekcie;

- o zwolnieniu Zamawiającego z odpowiedzialności wobec podwykonawcy za części wynagrodzenia za wykonane prace, zatrzymane lub potrącone w związku z udzieleniem przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

Zamawiający może odstąpić od wymogu przedstawienia gwarancji producenta lub podwykonawcy na dostarczane produkty, jeżeli Wykonawca lub Wykonawca i podwykonawca dostarczający i montujący dostarczane elementy udzieli gwarancji zgodnie z zapisami umowy. Odstąpienie od tego wymogu dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej lub w postaci elektronicznej.

- Zamawiający może na piśmie pod rygorem nieważności złożyć oświadczenie, iż wyraża zgodę na to, aby w umowach o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy zawarto zapis o udzieleniu przez Dalszego Podwykonawcę solidarnie z Podwykonawcą gwarancji na całość dostarczonych przez Dalszego Podwykonawcę urządzeń na zasadach odmiennych niż określone w ust. 24 powyżej, w szczególności Zamawiający może wyrazić zgodę na udzielenie przez Dalszego Podwykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na okres krótszy niż okres gwarancji Generalnego Wykonawcy, o ile objęte one będą gwarancją Generalnego Wykonawcy, a Zamawiający zaakceptuje jakoś dostarczonych urządzeń.

§ 7

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przedmiotu niniejszej umowy na prawach wyłączności.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do wszelkiej wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 poz. 1231), a w tym w szczególności:

- Prawa do utrwalania;

- Przenoszenia na inną technikę;

- Przenoszenia na rzecz osób trzecich;

- Wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje dokumentacji technicznej, dokonywanie tłumaczeń);

- Rozpowszechniania;

- Wprowadzenia do obrotu;

- Prawa do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami;

- Wprowadzania do druku;

- Plotowania;

- Wprowadzania do pamięci komputera;

- Wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej;

- Kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego;

- Zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym także techniką cyfrową;

- Publicznego prezentowania przedmiotu umowy, w tym do prezentacji multimedialnych;

- Umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;

- Wykorzystania dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem robót budowlanych w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonywaniem inwestycji;

- Wykonywania na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac projektowych i wykonawczych.

  - Datą przeniesienia praw majątkowych, o których mowa powyżej będzie dzień przekazania dokumentacji. Razem z przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego

  - Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

  - Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów.

  - Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

  - W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy korzystać będzie z podwykonawców lub projektantów, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia przez podwykonawców na jego rzecz autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, w celu ich pełnego przeniesienia na podstawie niniejszej umowy na Zamawiającego.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

- Za zwłokę w wykonaniu prac w stosunku do terminów wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, liczoną za każdy dzień zwłoki;

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 6 ust. 1;

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 6 ust. 1;

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 3 ust. 2 lit. c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.- zł (słownie: sto złotych) za każdy jednostkowy przypadek naruszenia, liczoną za każdy dzień zwłoki;

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia § 3 ust. 3 lit. a) – e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000.- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy jednostkowy przypadek naruszenia.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia (za roboty zlecone w ramach niniejszej umowy) należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 500.- zł za każdy taki przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wynikające z niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 500.- zł za każdy taki przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 500.- zł za każdy taki przypadek.

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości prac, których wykonania nie przewidział, a przy dołożeniu należytej staranności powinien przewidzieć w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów, o jakim mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy (błąd projektowy).

- Zastrzeżone kary umowne są niezależne od siebie. Przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Strony zastrzegają sobie w przypadku zaistnienia szkody prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.

- Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczania kar umownych:

- Za okres od dnia przekazania Zamawiającemu Przedmiotu zamówienia do dnia zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w § 5 ust. 7;

- Za okres od dnia otrzymania przez Zamawiającego odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia do dnia zgłoszenia dalszych uwag i zastrzeżeń (§ 5 ust. 8) lub podpisania protokołu odbioru (w § 5 ust. 9).

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w całości lub części w przypadku:

- Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zwłoka się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac w taki sposób, że nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie;

- Podjęcia uchwały o likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

- Utraty przez Zamawiającego źródeł finansowania zamówienia w całości lub części;

- zwłoka w wykonaniu któregokolwiek z etapów/podetapów o więcej niż 14 dni;

- 3-krotnego nienaniesienia lub niewłaściwego naniesienia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek i uwag;

- Braku realizacji prac przez osoby lub podmioty, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej lub brak zapewniania realizacji prac przez osoby lub podmioty posiadające nie gorsze uprawnienia, wiedzę i doświadczenie zawodowe niż osoby lub podmioty wskazane w ofercie.

- Naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 1 ust. 7 niniejszej umowy.

Przy czym odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w lit. b, e – h uznaje się za odstąpienie z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w całym okresie realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, przy czym oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach stanowiących podstawę odstąpienia

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy w trakcie jej realizacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia odpowiednio do stanu zaawansowania prac na datę doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty odstąpienia.

§ 10

Zmiana postanowień Umowy

- Umowa może ulec zmianie jedynie w formie aneksu zawartego przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Poza przypadkami określonymi w art. 454 i 455 pzp, niniejsza Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, wysokość wynagrodzenia.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszczalne są w szczególności w przypadku:

- Działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów itp.);

- Gdy konieczność zmiany spowodowana jest zaistnieniem niezawinionych przez strony umowy okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie;

- Zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;

- Konieczności realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań medycznych lub technicznych/ technologicznych w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących;

- Zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

- Zmiany lidera konsorcjum Wykonawcy lub podmiotu fakturującego roboty,

- Konieczności powtórzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację będąca przedmiotem niniejszej umowy;

- Przedłużenia się realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

- Udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy,

- Szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub Etapów Umowy

- Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

§ 11

Zabezpieczenie umowy

- Wykonawca na zabezpieczenie realizacji Etapu 1 robót wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% od 90% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy (wynagrodzenie za wykonanie Etapu 1), tj. ………… zł w formie: …………………………………………………………, która w przypadku prawidłowego wykonania przez Wykonawcę Etapu 1 umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni po wykonaniu Etapu 1 umowy i uznania go za należycie wykonany, w wysokości 100% kwoty zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności gwarancji także w przypadku zwłoki w wykonaniu prac objętych umową. W przypadku, gdyby na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca nie przedłożył nowej gwarancji lub nie wniósł innego zabezpieczenia Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z przedłożonej mu gwarancji i zażądania od Gwaranta wypłaty środków.

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonywać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 pzp.

- W przypadku przedłużającego się terminu realizacji Umowy i/lub wzrostu Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na odpowiednią ilość dni i/lub odpowiednią większą wartość Wynagrodzenia.

§ 12

Siła wyższa

1.	Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, a traktowane jako Siła Wyższa.

2.	Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3.	W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4.	Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej i uniemożliwi całkowite wykonywanie umowy, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5.	Stan Siły Wyższej powoduje podstawę do ewentualnego odpowiedniego przesunięcia terminów realizacji Umowy, co nastąpi w razie obopólnych uzgodnień pomiędzy Stronami.

§ 13

Dane osobowe

1. Na podstawie art. 13 i 14 RODO, Uniwersytet Medyczny w Łodzi zamieszcza informację dotyczące przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących oraz pracowników/współpracowników Wykonawcy, dalej przedstawicieli/osób reprezentujących Wykonawcę, w związku z zawarciem i realizacją niniejszej  Umowy:

I. Dane Administratora Danych Osobowych (ADO): Uniwersytet Medycznych w Łodzi, 90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4.

II. Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@umed.lodz.pl, +48 (042) 27-25-211

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania:

- zapewnianie kontaktu z kontrahentem poprzez przedstawicieli i bieżąca współpraca w zakresie realizacji Umowy - art. 6 ust.1 lit. c i e RODO

- realizacja praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy – art.6 ust. 1 lit. c RODO

-dochodzenie roszczeń i praw – art. 6 ust.1 lit. c RODO,

- realizacja obowiązków rachunkowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych – art. 6 ust.1 lit. c RODO

- weryfikacja informacji dotyczących podstawy zatrudnienia pracowników u Wykonawcy (par. 6 Umowy) - art. 6 ust.1 lit. c RODO,

IV. Odbiorcy danych osobowych: podmioty, którym ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w ramach prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcy usług prawnych i doradczych, informatycznych itd. przy zapewnieniu adekwatnych środków bezpieczeństwa przez odbiorców danych osobowych.

V. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

- okres realizacji niniejszej Umowy;

- powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń (okresy przedawnienia roszczeń).

VII. Prawa  związane z danymi osobowymi:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania;

-prawo do przenoszenia danych;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Podstawa obowiązków podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i skutecznej realizacji niniejszej Umowy.

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: W ramach działalności ADO związanej z niniejsza Umową nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji  oraz nie dochodzi do profilowania.

X. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane adresowe  i kontaktowe, a w odniesieniu do celu weryfikacji informacji dotyczących podstawy zatrudnienia pracowników u Wykonawcy (par. 6 Umowy): imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu

XI. Źródło pozyskiwania danych: Wykonawca

Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 6 powyżej, o treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Tytuły nadane poszczególnym paragrafom mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na interpretację zapisów umownych.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

- Postanowienia niniejszej umowy są jawne w zakresie wynikającym z postanowień ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Cesja praw wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

      - Oświadczenie projektanta/podwykonawcy – nr 1,

      - Specyfikacja Warunków Zamówienia – nr 2,

      - Oferta Wykonawcy – nr 3,

      - Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – nr 4

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy

Oświadczenie projektanta/podwykonawcy

Niniejszym oświadczam, iż realizując, jako podwykonawca/projektant projekty w ramach umowy zawartej przez …………………………………………… z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi nr …………………………………………………. z dnia ………………………………

- Przenoszę na Uniwersytet Medyczny w Łodzi wszystkie prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do wszelkiej wykonanej w ramach realizacji w/w umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90 poz. 631 z późn. zm.), a w tym w szczególności:

- Prawa do utrwalania;

- Przenoszenia na inną technikę;

- Przenoszenia na rzecz osób trzecich;

- Wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje dokumentacji technicznej, dokonywanie tłumaczeń);

- Rozpowszechniania;

- Wprowadzenia do obrotu;

- Prawa do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami;

- Wprowadzania do druku;

- Plotowania;

- Wprowadzania do pamięci komputera;

- Wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej;

- Kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego;

- Zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym także techniką cyfrową;

- Publicznego prezentowanie przedmiotu umowy, w tym do prezentacji multimedialnych;

- Umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;

- Wykorzystania dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem robót budowlanych w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonywaniem inwestycji;

- Wykonywania na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prace projektowe i wykonawcę.

- Datą przeniesienia praw majątkowych, o których mowa powyżej będzie dzień przekazania dokumentacji Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi w całości lub części. Razem z przeniesieniem praw autorskich majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego

- Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

- Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów.

- Nie przysługuje mi odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na żadnym odrębnym polu eksploatacji.

- Przeniesienie praw autorskich oraz praw zależnych jest bezwarunkowe.

……………………………………………………………….

Załącznik nr 4 do umowy

Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

…………………………………………………………………………………………………

pieczęć nagłówkowa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Działając, jako podwykonawca/dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy ………………………………………… realizującego na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zamawiający) prace w zakresie umowy nr ZP/23/2021 z dnia …………………… zgodnie z umową na podwykonawstwo zawartą pomiędzy …………………………………… a naszym przedsiębiorstwem z dnia ……………………… niniejszym oświadczam, iż:

- znam treść umowy ZP/23/2021 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym a Generalnym Wykonawcą;

- udzielam Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi solidarnie z Generalnym Wykonawcą gwarancji na całość wykonywanego przeze mnie zakresu robót (roboty i dostarczone urządzenia) na zasadach określonych w/w umowie ZP/23/2021;

- Zobowiązuję do składania wszystkich oświadczeń wymaganych umową ZP/23/2021;

- Zobowiązuję się do zgłaszania Zamawiającemu wszystkich podwykonawców realizujących prace, jako dalszym podwykonawca;

- zrzekam się względem zamawiającego z odpowiedzialności za części wynagrodzenia za wykonane prace, które zostały mi zatrzymane lub potrącone w związku z udzieleniem przeze mnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

………………………… , dnia ……………………

……………………………………………

podpis