Urząd Miejski

w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 8,  87-700 Aleksandrów Kujawski   tel. (054) 2824855

e-mail:  um@aleksandrowkujawski.pl                        	sekretariat@aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów Kujawski, dn. 06.07.2023r.

# Sprawa nr ZP.271.5.2023.GKM

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  pn.: „Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz zakup i instalacja trzech stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mieście Aleksandrów Kujawski" – ZP.271.5.2023.GKM

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o  unieważnieniu w związku z art. 255 ust. 1 pkt 5, art. 255 ust. 1 pkt 6 Pzp zamówienia publicznego pn.:

„Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz zakup i instalacja trzech stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mieście Aleksandrów Kujawski""

bowiem Zamawiający po upływie terminu składania ofert ujawnił utrudniający konkurencję opis przedmiotu zamówienia w dokumentach zamówienia, czego Zamawiający na tym etapie postępowania nie był w stanie usunąć. Z pozyskanych wiadomości od Wykonawców, po otwarciu przetargu, Zamawiający dowiedział się, że zakładany termin dostawy samochodów elektrycznych w wymaganej specyfikacji (Pakiet nr 1 - samochód ze skrzynią) do Polski w maju i w czerwcu 2023r. wydłużył się do ponad roku i termin realizacji do  29 lutego 2024r. był niemożliwy do spełnienia i praktycznie eliminował Wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający na pakiet nr 1 nie uzyskał ani jednej oferty. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, że dalsze prowadzenie postępowania było nieuzasadnione interesem publicznym. Zamawiający na etapie przygotowania postępowania, tj. prawie 3 miesiące wcześniej, nie mógł przewidzieć związanych z dostępnością stali, rzadkich pierwiastków do produkcji akumulatorów i ładowarek, epidemią COVID-10 oraz Wojną na Ukrainie, problemów z dostawami samochodów elektrycznych do Polski i wzrostu cen ładowarek. Ponadto Zamawiający wydłużył, na prośbę Wykonawców termin realizacji przedmiotu umowy. Niestety okazało się, że jest on nadal zbyt krótki, aby zrealizować zadanie. Ostatecznie żaden z zaproszonych do udziału Wykonawców nie złożył oferty na Pakiet nr 1.

Zamawiający zmienił w trakcie trwającego postępowania koncepcję zamówienia publicznego. Zrezygnował z zakupu samochodu ze skrzynią (pakiet nr 1) oraz z jednej ładowarki (pakiet nr 2), aby zapewnić możliwość sfinansowania i właściwej realizacji zamówienia. Dalsze prowadzenie niniejszego postępowania i podpisanie umowy w obecnym kształcie byłoby sprzeczne z interesem publicznym, zasadą konkurencyjności i celowości wydatków oraz interesem Zamawiającego. Utrudniający konkurencję i niejednoznaczny opis samochodu (ograniczający typ nadwozia i wymiary skrzyni) ze skrzynią spowodowałby niemożność skutecznego zawarcia umowy o zamówienie publiczne w związku z uprawdopodobnionym wpływem na konkurencję i wynik postępowania.

Uzyskanie ofert tylko na pakiet nr 2 i ani jednej na pakiet nr 1 z powodu nieusuwalnych na etapie oceny ofert błędów w opisie przedmiotu zamówienia (termin dostawy samochodu ze skrzynią znacznie się wydłużył i zrealizowanie przedmiotu umowy w przewidzianym terminie nie było możliwe) z powodu Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład i naruszenia przepisów Pzp uniemożliwia pozyskanie  dofinansowania i podpisanie wiążącej umowy niepodlegającej unieważnieniu. W przypadku podziału zamówienia na części Zamawiający musi pozyskać oferty na każdą z części, aby spełnić wymogi Regulaminu. Opis każdej z części (pakietów) nie może ograniczać konkurencji i być niejednoznaczny.

Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Kozłowski

/podpis oryginalny w aktach sprawy/