Znak sprawy:

PP-2.260.14.2024.AG

UMOWA Nr …../2024 - wzór

Zawarta w dniu …………………. roku w Lwówku Śląskim, pomiędzy:

Nabywca:

Gminą i Miastem Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

NIP 616-10-03-030 – Nabywca

Odbiorca:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim

ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski – Płatnik

które reprezentuje:

mgr Marika Kopyto-Zimna – dyrektora przedszkola

zwanym dalej Zamawiającym

przy kontrasygnacie: mgr Elżbiety Mańkiewicz – głównej księgowej

a firmą

…………………………………………………………………..

Reprezentowaną/ym przez: …………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim są roboty związane z dostawą i kompleksowym wykonaniem robót budowlano-montażowych związanych z wymianą windy towarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim.

- Rodzaj robót objętych zamówieniem:

- wykonanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia, zaakceptowanej przez Zamawiającego;

- demontaż i utylizacja wszystkich elementów istniejącej windy;

- roboty budowlane w szybie windowym i maszynowni;

- dostawa i montaż windy towarowej zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją wraz z robotami towarzyszącymi;

- serwis gwarancyjny w okresie obowiązującej 3-letniej gwarancji zgodnie z warunkami serwisu gwarancyjnego – załącznik nr … do niniejszej umowy;

- dopełnienie wszystkich formalności i uzyskanie wszystkich uzgodnień niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uruchomienia, funkcjonowania i użytkowania windy przez Zamawiającego;

- doprowadzenie do odbioru dźwigu przez UDT i wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji;

- wykonywanie przeglądów konserwacyjnych dźwigu, zgodnie z wymaganiami UDT.

  - Wykonawca  zobowiązuje  się wykonać przedmiot  umowy  zgodnie  ze  złożoną ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umówionych robót. Ponadto Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania robót i uzyskał wszelkie niezbędne informacje do realizacji umowy. Umówione roboty Wykonawca przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wszystkie roboty objęte umową oraz wskazane przez Zamawiającego a nie wykraczające poza zakres przedmiotowy zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę określoną w §6 niniejszej umowy.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie koordynacji prowadzonej działalności z robotami Wykonawcy w sposób umożliwiający terminowe wykonanie robót,

  - umożliwienie Wykonawcy wejścia na teren budynku, dokonania odbioru w terminach i trybie ustalonym w umowie,

  - zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunków,

  - informowanie Wykonawcy, na bieżąco, o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji przedmiotu umowy wyznaczając termin na ich usunięcia,

  - powiadomić Wykonawcę o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót i wyznaczyć termin końcowego odbioru przedmiotu zamówienia od Wykonawcy.

    - Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

- Wymiana windy odbywać się będzie w budynku użytkowanym. Przy wykonywaniu robót winny być stosowane osłony zabezpieczające przed przedostawaniem się kurzu na teren placówki. Prace montażowe można prowadzić w dni powszednie w godz. od 7.00 do 20.00.

- Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt, urządzenia i inne elementy niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac dotyczących przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest w szczególności do oznakowania i zabezpieczenia terenu prac oraz utrzymywania zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas trwania prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich wyrządzone w czasie realizacji prac.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robót z należytą starannością, z zachowaniem procesu technologicznego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe, majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował w wyznaczonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze. Zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne usunie z terenu robót przed odbiorem końcowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prac pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępniania im informacji wymaganych ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na zastosowane materiały deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania.

- Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania uzyskane w trakcie prowadzonych robót lub prac rozbiórkowych Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca  ponosi  pełną odpowiedzialność za  skutki  braku  lub  mylnego  rozpoznania

warunków realizacji zamówienia, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 5

Termin wykonania umowy

- Roboty budowlane objęte niniejszą umową zrealizowane będą w terminie do dnia 
31 stycznia 2025 roku.

- Ze względu na konieczność wykonania innych robót dodatkowych istnieje możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót, pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w formie aneksu do umowy dotyczącego zmiany terminu.

2.	Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zmawiającego o terminie rozpoczęcia przedmiotowych robót.

§ 6

Wynagrodzenie

- Strony  ustalają  łączną  wartość  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  określony w §1 na kwotę netto: ……………...................................... zł (słownie:	………..…).

Kwota, o której mowa, zostanie powiększona o podatek od towarów usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

- Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu całości robót i podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego lub w 3 transzach:

  - po podpisaniu umowy;

  - po dostawie urządzenia;

  - po zakończeniu montażu i odbiorze UDT.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie, która stanowiły załącznik do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany bez zastrzeżeń końcowy protokół odbioru robót. Fakturę należy wystawić uwzględniając poniższe dane:

| NABYWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski NIP: 616-100-30-30 | Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski |

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym zwłokę w wykonaniu serwisu gwarancyjnego, w wysokości 0.01% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia prac;

    - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie określonym przez Zamawiającego, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

      - W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy bez obowiązku dokończenia robót.

      - Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

      - W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części.

      - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Niezależnie od rękojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego Wykonawca udziela na cały przedmiot umowy 3 letniej gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, poprzedzonym bezusterkowym odbiorem końcowym dokonanym przez Urząd Dozoru Technicznego. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego przedmiotu umowy. O konieczności wykonania prac serwisowych Zamawiający będzie informował Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany będzie wykonać konserwacje w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1 liczony będzie od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Wady stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

  - żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

- Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie. Nie stawiennictwo Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad i usterek, nie później niż w kolejnym dniu roboczym od otrzymania informacji. W razie nagłej awarii lub wystąpienia uciążliwej usterki powiadomienie może odbyć się telefonicznie, a Wykonawca natychmiast przystąpi do ich usuwania.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - wystąpienia istotnych zmiany okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności;

  - opóźnienia w wykonaniu robót lub usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;

  - rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności wykonania robót niezgodnie z przepisami prawa;

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych.

- Odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 3-5 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

  - odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania odbioru końcowego robót;

  - zawiadomi Wykonawcę , że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zostać uzasadnione.

- Z prawa odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą obciąża przyczyna odstąpienia.

    - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne  z  tytułu  robót  wykonanych  do  dnia  odstąpienia  od  urnowy,  pod  warunkiem, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.

§ 10

Postanowienie końcowe

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

- Treść niniejszej umowy stanowi tajemnicę handlową i nie może być ujawniana bez pisemnej zgody drugiej Strony.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061), przepisy prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie.

- W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz odstąpienie lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca. Wszystkie egzemplarze posiadają taką samą moc prawną.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowa.

Zamawiający				                                    		Wykonawca