

Roboty budowlane związane z przebudową osiedlowej sieci ciepłownicze dla realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

**Zadanie nr 1 ,,Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. Uroczysko – odcinek od komory K-4 do węzła cieplnego przy ul. Orkana 11 w Kielcach.”**

**Zadanie nr 2 „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. Uroczysko – odcinek od komory K-4 do komory K-7 w Kielcach”**

realizowanych w ramach projektu: **„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA KIELCE.”**

|  |
| --- |
| **Zbiorcze zestawienie ofert** |
| **Numer oferty** | **Nazwa Wykonawcy** | **Proponowana cena** | **Termin gwarancji i rękojmi** | **Termin realizacji** |
| 1 | **Przedsiębiorstwo Marimes Sp. z o.o.****ul. Sandomierska 316 B****25-330 Kielce** | **netto: 1 230 500,00 zł****brutto: 1 513 515,00 zł**(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPU Jońca) | **10 lat** | **Do dnia 15.09.2022 r.,** z tym że:1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia **16.08.2022 r.**2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia **31.08.2022 r.**3.odtworzenie terenu -**15.09.2022 r.** |
| 2 | **P.P.H. „SAWOX”** **Jan Wolak Sp. j.** **ul. Olszewskiego 6B****25-663 Kielce** | **netto: 1 239 700,00 zł****brutto: 1 524 831,00 zł**(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPUM Międzyrzecz) | **5 lat** | **Do dnia 15.09.2022 r.,** z tym że:1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia **16.08.2022 r.**2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia **31.08.2022 r.**3.odtworzenie terenu -**15.09.2022 r.** |
| 3 | **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe** **„KODRAIN” Justyna Kozieł****ul. Górna 18****25-415 Kielce** | **netto: 1 097 000,00 zł****brutto: 1 349 310,00 zł**(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPU Jońca) | **10 lat** | **Do dnia 15.09.2022 r.,** z tym że:1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia **16.08.2022 r.**2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia **31.08.2022 r.**3.odtworzenie terenu -**15.09.2022 r.** |
| 4 | **PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.****ul. Zamkowa 2/6****35-032 Rzeszów** | **netto: 873 000,00 zł****brutto: 1 073 790,00 zł**(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPUM Międzyrzecz) | **10 lat** | **Do dnia 15.09.2022 r.,** z tym że:1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia **16.08.2022 r.**2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia **31.08.2022 r.**3.odtworzenie terenu -**15.09.2022 r.** |
| 5 | **P.U.H. Władysław Pietruszka****ul. Warszawska 191 F****25-551 Kielce** | **netto: 853 000,00 zł****brutto: 1 049 190,00 zł**(elementy systemu rur preizolowanych produkcji ZPUM Międzyrzecz) | **8 lat** | **Do dnia 15.09.2022 r.,** z tym że:1. roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie w terminie do dnia **16.08.2022 r.**2. dokonanie próby na gorąco w terminie do dnia **31.08.2022 r.**3.odtworzenie terenu -**15.09.2022 r.** |

***SPORZĄDZIŁA: M. Solnica***