### UMOWA NR  …/MZD/U/…………….

zawarta w dniu ……………………………………… w Płocku między:

Gminą - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 7743135712, zwaną dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez:

Tomasza Żulewskiego -   Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 262/2016 z dnia 01.08.2016 roku

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą",

o następującej treści:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym , na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z Ofertą oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zadanie pn.: Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka tj. sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w 2025 roku.

§ 2

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka tj. sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w 2025  roku.

- Na przedmiot Umowy składają się:

- Usługi konserwacyjne, obejmujące konserwację sygnalizacji świetlnych wraz z jej elementami zlokalizowanych na ulicach miasta Płocka,

- Usługi w zakresie bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych wraz z jej elementami realizowane sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego.

- Zakres w/w usług określa Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik Nr 1 do Umowy.

- Wykonywanie usług konserwacyjnych jest obligatoryjne i nie wymaga dodatkowego zlecenia (pisemnego polecenia pracownika nadzorującego ze strony Zamawiającego).

- Usługi w zakresie bieżącego utrzymania będą wykonywane na zlecenie Zamawiającego (na podstawie wpisu pracownika Zamawiającego do Dziennika robót), określającego ich zakres i termin wykonania.

- Komplet materiałów niezbędnych do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 3

- Termin realizacji Umowy:

- termin rozpoczęcia – ………………………….

- termin zakończenia – 31.12.2025 r.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi w zakresie bieżącego utrzymania (wymienione tabeli 2 załącznika nr 1 do umowy) oraz usługi nieprzewidziane  (wymienione punkcie 3 załącznika nr 1 do umowy) w terminach określonych w zleceniach (wpis w Dziennik robót).

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonywanie usług zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonywanie prac konserwacyjnych i w zakresie bieżącego utrzymania bez zatrzymań pracy sygnalizacji, o ile warunki techniczne i względy bezpieczeństwa na to pozwalają,

- utrzymanie stanu pełnej gotowości do usuwania awarii w ciągu całej doby (również w niedziele i święta oraz pozostałe dni wole od pracy),

- przyjmowanie telefonicznych zleceń w sprawie usunięcia awarii od upoważnionych pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UMP, Straży Miejskiej i Policji,

- bezzwłoczne zgłaszania nieprawidłowości lub usterek Zamawiającemu, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia technicznego elementu (urządzenia),

- dokonywanie napraw w trybie awaryjnym, w tym w szczególności:

- przystąpienie do usuwania awarii w ciągu ……. minut (*wpisać zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili otrzymania zgłoszenia,

- zakończenie usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej zaś w ciągu 12 godzin,

- usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji, nie wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu, w ciągu 3 dni od zgłoszenia lub zauważenia usterki,

- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu prac i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych prac,

- zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

- wbudowanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  oraz wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,

- przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej, pozwalającej na ocenę należytego wykonania usług,

- zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy          z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania usług dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- wykonanie oznakowania ulic na czas prowadzenia robót w pasach drogowych, zgodnie z opracowanym na własny koszt i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (w razie potrzeby) oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ulic,

- realizacja zamówienia zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach,

- gromadzenie, rozliczanie i utylizacja elementów z demontażu. Prowadzenie depozytu przekazanych na podstawie protokołu materiałów z demontażu i odzysku. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca przekaże protokolarnie zgromadzone wcześniej elementy z demontażu (zgodnie z prowadzoną ewidencją) wskazanemu przez Zamawiającego kolejnemu wykonawcy.

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące czynności wskazane w SWZ wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym– nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiającego, niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa powyżej tj.:

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

21) przestrzeganie Kodeksu pracy oraz przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

22) spełnienia zapisów art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r. – jeśli wystąpi taki obowiązek u Wykonawcy . W przypadku wejścia w życie zapisów zmieniających zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w tym zakresie.

23) Wykonawca zobowiązany jest informować osoby fizyczne, których dane przetwarza o obowiązkach wynikających z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie Dziennika robót,

- zapewnienie nadzoru nad realizacją Umowy,

- odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających,

- odbiór częściowy usług,

- odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji usługi,

- odbiór ostateczny – po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- zapłata za usługi prawidłowo wykonane w ramach niniejszej Umowy.

§ 5

- Zgodnie z Ofertą Wykonawcy ustala się wstępne wynagrodzenie w wysokości …………….. (…………………) złotych brutto w tym podatek VAT w wysokości ………………

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy i faktycznie wykonanego zakresu usług, tj:

- comiesięczne wynagrodzenie za konserwacje za usługi, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy,

- wynagrodzenie za pozostałe usługi (§ 2 ust. 2 pkt 2) obliczane na podstawie faktycznie wykonanego zakresu usług i cen jednostkowych określonych w Tabeli 2 Załącznika Nr 1 do Umowy,

- wynagrodzenie za usługi nieprzewidziane w pkt 1 i 2 obliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzanych przez Wykonawcę w oparciu o faktycznie wykonany zakres usług.

- Podane w Kosztorysie ofertowym ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilości poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a tym samym wynagrodzenie za te roboty może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10. Łączna wartość usług zleconych do realizacji wraz z wartością realizowanej w trybie ciągłym konserwacji nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na ten cel w Budżecie Miasta Płocka na rok 2025 to jest kwoty …………………………..zł brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Zmniejszenie zakresu usług nie wymaga podania przyczyny oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego kary umownej lub innego odszkodowania.

- W przypadku, gdy usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji świetlnych (codzienny przegląd skrzyżowań i przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną) nie zostaną wykonane każdego dnia miesiąca, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za ten miesiąc ustalone proporcjonalnie do rzeczywistego czasu wykonywania usługi przy zastosowaniu cen z Załączniku nr 1 do Umowy.

- Ceny jednostkowe ustalone w Załączniku nr 1 do Umowy obejmują wszelkie narzuty oraz zysk Wykonawcy i zostaną powiększone wyłącznie o podatek VAT w wysokości obowiązującej.

- Ceny jednostkowe netto, określone w Załączniku nr 1 do Umowy zostają ustalone na cały okres realizacji zamówienia i nie podlegają zmianie z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

- Przyjmuje się, że ceny jednostkowe netto obejmują wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

- Kosztorysy powykonawcze, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 będą każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego po ich sporządzeniu przez Wykonawcę. Zastosowane  wskaźniki cenotwórcze nie mogą być większe, niż max. średnie stawki publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD za okres poprzedni; koszty materiałów i sprzętu według max. średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów; w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

- Zamawiający określa, że limit  zmniejszenia wynagrodzenia w stosunku do oferty Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

§ 6

- Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu Umowy jest …………………………..

- Upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………..

- Wykonawca oświadcza, że osoba wymieniona w pkt 2 posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

- Zmiana ww. osób nie wymaga aneksu do umowy.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście i /lub za pomocą podwykonawców*(wpisać zakres i nazwy)……………………………………………………………………………

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za niedołożenie przez te osoby najwyższej profesjonalnej staranności.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania.

§ 8

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy o gotowości do odbioru wykonanych usług.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia przystąpi do odbioru wykonanych usług. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru usług Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru usługi dotknięte wadami oraz ustalić wraz z Wykonawcą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartość obniżenia będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o obowiązujące normy, specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór opisanych powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego tytułu wnosić żadnych zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia rozwiązania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

- Strony ustalają, że z czynności odbiorów będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Protokół odbioru usług stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonane usługi.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane usługi.

- Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu odbioru(wykonanej usługi).

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi i bez konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki  termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

- Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów gwarancyjnych.

- W przypadku odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem/rozwiązaniem Umowy.

- W przypadku gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami usług, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

- Usuniecie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady należy rozumieć naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponowne wykonanie usługi.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości   20 % ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1,

- zwłokę w przystąpieniu do usuwania awarii (§ 4 ust.1 pkt 6a) w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu odbioru za każdą godzinę zwłoki za każde zdarzenie.

- zwłokę w zakończeniu usuwania awarii lub nieprawidłowości (§ 4 ust.1 pkt 6b i 7) w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu odbioru za każdą godzinę zwłoki za każde zdarzenie.

- zwłokę w wykonaniu prac lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 2 % wartości brutto przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; usunięcie wad musi być stwierdzone protokólarnie,

- niewykonanie zleconych prac w wysokości równej wartości zleconych prac, ustalonej w oparciu o ceny jednostkowe z Załącznika nr 1 do Umowy,

- zwłokę w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę, o których mowa  w § 4 ust. 1 pkt 20 we wskazanym przez Zamawiającego terminie  w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- naruszenie obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia (§ 15 Umowy), Zmawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach prawa powszechnie obowiązującego.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 25% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktur za wykonane usługi.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usług lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas realizacji przedmiotu Umowy.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektyw 2014/24/UE, dyrektywy  2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

§ 12

- Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy:

- Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o podjęciu przez niego decyzji o planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o decyzji (uchwały) o rozwiązaniu Wykonawcy, otwarciu jego likwidacji albo o pogorszeniu się jego sytuacji majątkowej (ekonomicznej) uzasadniającej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych przepisów

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy:

- Z przyczyn zawinionych Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu zleconych usług,

- Wykonawca przerwał świadczenie usług i przerwa trwa dłużej niż 3 dni,

- Wykonawca realizuje usługi niezgodnie z Umową,

- Wykonawca trzykrotnie nie przystąpił do usuwania awarii w ciągu …. minut (*wpisać zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili otrzymania zgłoszenia,

- Wykonawca narusza postanowienia § 15, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto (§ 5 ust. 1),

- Odstąpienie od Umowy w wyżej wymienionych przypadkach winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z ww. okoliczności.

- Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej.

§ 13

W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych, a dotychczas nie rozliczonych usług,

- zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na koszt strony odstępującej od Umowy z zastrzeżeniem § 12, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych usług i zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania.

§ 14

- Rozliczanie przedmiotu Umowy będzie następowało fakturami VAT. Podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbioru (częściowe i końcowy).

- Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze wystawionej na:

Nabywca:             GMINA-MIASTO PŁOCK

Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock

NIP 7743135712

Odbiorca faktury:  Miejski Zarząd Dróg

ul. Bielska 9/11

09–400 Płock

- Wykonawca oświadcza, że  jest /nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT - NIP  .......................... *

- Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

*Poniższe zapisy (5-9) będą zawarte w umowie w przypadku, gdy Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe  prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tzw. białej liście podatników VAT.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 6. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 2 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 6.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 6 oraz ust. 7 okażą się niezgodne z prawdą.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy."

§ 14a*

*I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

I wersja

1.Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym . Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: ………………………………..

2.Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
3.Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail .................. najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4.Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Lub II wersja

1.Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2.Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3.Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail .................. najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4.Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 15

- Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.

- Wykonawca złoży kopię w/w polisy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

§ 16

1.	Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto tj. kwotę …………….. zł w formie ………………………………………………………..

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

4.	Kwota ……………. tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

5.	Kwota …………………. tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostaje pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Podlega ona zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (odbiór ostateczny – pogwarancyjny).

6.	Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

§ 17

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony – pod rygorem nieważności, z wyjątkiem wskazanych w umowie zmian/uzupełnień, dla których Zamawiający odstąpił od tego wymogu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w  art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:

  - osób (§ 6 Umowy), nadzorujących oraz realizujących przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnym przygotowaniem zawodowym,

  - treści § 7 dotyczących podwykonawców: rezygnacji/wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym ze SWZ.

  - Wynagrodzenia

2.3.1.w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT – zgodnie z  obowiązującą ustawą o podatku od   towarów i usług oraz innych zmian przepisów prawa mających wpływ na wynagrodzenie.

2.3.2. waloryzacja

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 2. ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany ceny materiałów i innych kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane w Tabeli 40 Biuletynu Statystycznego GUS Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Ogółem (okres B  wskaźniki w stosunku do analogicznego okresu miesiąca poprzedniego), zwanego dalej „Wskaźnikiem”.

- Pierwsza waloryzacja może zostać przeprowadzona najwcześniej po 6 miesiącu od dnia podpisania umowy, pod warunkiem, że wskaźnik WS obliczony według zasad określonych w ust. 4 przekroczy poziom równy lub wyższy niż 1,03 lub równy lub niższy niż 0,97 w odniesieniu do Wskaźnika opublikowanego w roku i miesiącu zawarcia umowy; jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie dzień otwarcia ofert;

- Kolejne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią sukcesywnie w ramach rozliczenia usług  Wykonawcy po ich zrealizowaniu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy po  zmianie (waloryzacji)  zostanie ustalone na podstawie następującego wzoru:

Kw = Ku* Ws

gdzie:

- Kw - kwota  netto wartości usługi  z uwzględnieniem waloryzacji;

- Ku - kwota netto  wartości usługi  (bez waloryzacji);

- Ws – wskaźnik wzrostu lub spadku Wskaźnika obliczony według wzoru:

Ws = W1/100*W2/100x … Wn/100

gdzie:

- W1, W2 … Wn - wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ogółem publikowane w Tabeli 40 Biuletynu Statystycznego GUS w ujęciu do poprzedniego miesiąca, od dnia zawarcia umowy (z zastrzeżeniem ust. 2) do dnia rozliczenia zamówienia (wskaźnik dostępny na dzień rozliczenia zamówienia); w poszczególnych działaniach mnożenia zaokrąglać do 4 miejsc po przecinku, do obliczeń Wskaźnik opublikowany w roku i miesiącu zawarcia Umowy ( z zastrzeżeniem ust. 2 ), W1=100.

- W odniesieniu do wynagrodzenia, które zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS  w dacie jego obliczenia wysokość należnej Wykonawcy waloryzacji nie będzie podlegała zmianie. Raz ustalony Ws nie będzie podlegał aktualizacji.

- Maksymalna łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 wynosi 5 % w stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1  umowy.

- W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca w  protokole odbioru usługi, o którym mowa w § 8 ust. 4  umowy przedstawi obliczenie wartości zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, oraz kopie odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego GUS.

- W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane, dostawy lub usługi (na okres dłuższy niż 6 miesięcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.

- O dokonanej zgodnie z ust. 8 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

- Waloryzacji nie będą podlegać usługi zamienne, dodatkowe, dla których ceny ustalono na podstawie cen aktualnych dla okresu ich wykonywania

- W przypadku gdyby Wskaźnik, o którym mowa w ust.  1 przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS.

- Postanowienia ust 2.3.2 Umowy stanowią tzw. „klauzulę automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi zmianę Umowy, bez potrzeby jej aneksowania.

2.4). Kwoty wymienionej w § 5 ust.3 w przypadku zwiększenia kwoty w Budżecie Miasta Płocka.

2.5). § 14 w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz § 14a.

2.6). terminu realizacji przedmiotu umowy/zakresu/wynagrodzenia z powodu:

1) siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Wykonawca, ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której w przypadku jej wystąpienia, ani Wykonawca, ani Zamawiający, działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; dotyczy to również okoliczności siły wyższej, która już wystąpiła, lecz nieznane są jeszcze jej skutki.

2) zlecenia  dodatkowych usług związanych z przedmiotem zamówienia.

3) zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3,4 lub ust.2  ustawy Pzp.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest złożenie przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego w szczególności opis propozycji zmian wraz z uzasadnieniem.

- Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Integralne części Umowy stanowią:

- Specyfikacja  warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy,

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- polisa ubezpieczeniowa (polisa staje się integralną częścią Umowy z chwilą jej dostarczenia Zamawiającemu).

§ 18

1.Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie – pod rygorem nieważności.

2. Nieważność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za nieważne, postanowienie takie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne dotyczące podmiotu Umowy.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą rozwiązywane bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.

5. W przypadku nie uzyskania porozumienia między Stronami, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY			                              		WYKONAWCA

Kontrasygnuję ze środków:

Budżet 2025 r., Dział , Rozdział  § 4270 , Zadanie , Kwota

…………………….                …………………………………………

data                        Główny Księgowy

Sporządziła: Magdalena Śmigielska

Załącznik nr 1 do Umowy

nr …/MZD/U/…. z dnia …………………

1.Usługi konserwacyjne

Tab. I

| Lp. | Wyszczególnienie ryczałt | Jednostka | Cena jedn. netto w zł za 1 miesiąc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Konserwacja sygnalizacji świetlnej stałoczasowej na skrzyżowaniach | 1 skrzyżowanie |  |
| 1.2 | Konserwacja sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniach | 1 skrzyżowanie |  |
| 1.3 | Konserwacja sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych | 1 przejście |  |
| 1.4 | Konserwacja aktywnego oznakowania | 1 przejście |  |

- Usługi w zakresie bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych wraz z jej elementami

Tab. II

| Lp. | Wyszczególnienie poza ryczałtem | Jednostka | Cena jedn. netto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Wymiana słupka masztu sygnalizacyjnego | 1 szt. |  |
| 2.2 | Wymiana lica znaku aktywnego D-6 na wysięgniku (kpl. - 2 szt.) | 1 szt. |  |
| 2.3 | Wymiana latarni dwukomorowej Ø 200 mm - źródło światła LED | 1 szt. |  |
| 2.4 | Wymiana aktywnego oznakowania w jezdni. Kocie oczko - najezdniowy, punktowy element odblaskowy - w obudowie żeliwnej, solar, LED | 1 szt. |  |
| 2.5 | Wymiana latarni trzykomorowej Ø 300 mm, źródło światła – LED | 1 szt. |  |
| 2.6 | Wymiana oprawy LED doświetlającej przejście dla pieszych w znakach aktywnych D-6 | 1 szt. |  |
| 2.7 | Wymiana latarni trzykomorowej Ø 100 mm, źródło światła – LED | 1 szt. |  |
| 2.8 | Wymiana wkładu LED - Ø 200 mm | 1 szt. |  |
| 2.9 | Wymiana wkładu LED - Ø 300 mm | 1 szt. |  |
| 2.10 | Oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną powierzchni stalowych elementów sygnalizacji (maszty lub obudowa latarni) | 1 szt. |  |
| 2.11 | Wymiana konsol | 1 szt. |  |
| 2.12 | Wymiana modułów sygnalizacji świetlnej | 1 szt. |  |
| 2.13 | Wymiana przycisku sygnalizacji wzbudzanej | 1 szt. |  |
| 2.14 | Ułożenie przewodu pętli indukcyjnej sygnalizacji świetlnej w jezdni | 1 m |  |
| 2.15 | Montaż/wymiana wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany świateł | 1 szt. |  |
| 2.16 | Montaż/wymiana sygnalizatorów dźwiękowych dla pieszych | 1 szt. |  |
| 2.17 | Przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej - stałoczasowej | 1 szt. |  |
| 2.18 | Przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej - akomodacyjnej | 1 szt. |  |

- Usługi nieprzewidziane

W przypadku konieczności wykonania usług nieprzewidzianych przez Zamawiającego, a ściśle związanych z przedmiotem zamówienia, wartość tych usług ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego, każdorazowo zatwierdzanego przez Zamawiającego po jego sporządzeniu przez Wykonawcę. Zastosowane  wskaźniki cenotwórcze nie mogą być większe, niż max. średnie stawki publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD za okres poprzedni; koszty materiałów i sprzętu według max. średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów; w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

Klauzula informacyjna

dla wykonawcy zamówienia w ramach Prawa Zamówień Publicznych

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11, 09-402 Płock, tel. 24 364 01 20, e-mail: mzd@mzd-plock.eu, dalej MZD;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję pełni pracownik ZJO – JB. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel.: 24 367 89 33 kom.: 880 522 285 oraz adresem e-mail: iod@zjoplock.pl lub pisemnie na adres Administratora;

3.	Podstawy i cele przetwarzania danych:

a)	Dane osobowe wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu rozliczeń, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

b)	Dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą: Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4.	Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi i kurierzy, bank, firma ubezpieczeniowa, kancelaria prawna.

5.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze względu na przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

6.	Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7.	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8.	Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy.