UMOWA NR WIT………….

zawarta w dniu …............ w Wołowie, pomiędzy:

Gminą Wołów, Rynek 34, 56-100 Wołów, NIP: 988-01-77-496, reprezentowaną przez:

Dariusza Chmurę – Burmistrza Gminy Wołów,

przy kontrasygnacie Anny Zawadzkiej – Skarbnika Gminy Wołów,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy: ,,Stronami",

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych                       br. drogowej planowanych do realizacji przez Gminę Wołów: „Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej i Słonecznej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu - dokumentacja” przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), o następującej treści:

§ 1.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej i Słonecznej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu - dokumentacja”.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Wołów, Gmina Wołów, Powiat Wołowski, w ciągu dróg gminnych ul. Stawowej, Glinianej, Słonecznej i Składowej.

Działki nr 1, 2/1, 3, 16, 29 AM-39, 8/12, 8/13, 1, 8/10, 8/7, 10, 12/67 AM-38, 36/2 AM-32 obręb Wołów-Miasto, znajdujące się w obrębie ul. Stawowej, Glinianej             i Słonecznej w zakresie inwestycji, będące we władaniu Gminy Wołów.

- Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wykonanie, niezbędnej do realizacji projektu technicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii zamawiającego, uprawniającej do dalszej realizacji dokumentacji projektowej,

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego                    i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1679), w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu wycinki i nasadzeń oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                 w formacie pdf,

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, zatwierdzeń i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, ZRID lub uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone                  w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania,               z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) - w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- uzyskanie pozwolenia na budowę, ZRID lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że wykona przedmiot umowy terminowo,  z dochowaniem należytej staranności.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane                  z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Projektanta do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej ani przenieść jakiejkolwiek wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej umowy na osobę trzecią, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.

§ 2.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

  - konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych                                i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

  - opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe                             i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie                                       ……………………. miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………..

- W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe uprawniające Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

- Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów prac projektowych:

  - jeden odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części prac projektowych, w zakresie nie przekraczającym 30% wartości umownej brutto określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy, po opracowaniu dokumentacji opisanej w §1 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4,

  - odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie całości prac projektowych,

- Z odbioru prac projektowych strony sporządzą częściowy i końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady dokumentacji projektowej Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- Datę podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego,               o którym mowa w ust. 4, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową i jest kompletna                   z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 4.

- Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………. zł (słownie: …………………………………….. 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwotę netto w wysokości …………………. zł (słownie: …………………………………… 00/100) oraz podatek od towarów i usług w kwocie …………….. zł (słownie: ………………………… 00/100).

- Wynagrodzenie netto za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie.

- W razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy wynagrodzenie brutto może w związku z tym ulec zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie …….. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia są protokoły zdawczo – odbiorcze, o których mowa w § 3 ust. 4 oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy,                     o którym  mowa w § 3 ust. 7.

- W przypadku przerwania wykonywania prac projektowych z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za prace wykonane do dnia przerwania prac, ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§ 5.

- Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 6                    i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń przedmiotowych, czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili przeniesienia na Zamawiającego tych praw, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych               (Dz. U. z 2022, poz. 2509), a w szczególności:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w pkt 2 – wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu                           i w czasie przez siebie wybranym.

- Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, Zamawiający nabywa prawo własności  egzemplarzy dokumentacji projektowych przekazanych Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy              z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie w zakresie, w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że dokumentacja projektowa jest wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.                 W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby oraz do zwolnienia - w tym zakresie - Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za:

- wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na potrzeby dotyczące inwestycji w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej i Słonecznej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu - dokumentacja”

- wady w dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe i ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

- zgodność dokumentacji projektowej z przepisami techniczno-budowlanymi                      i Polskimi Normami.

§ 6.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w okolicznościach wprost wskazanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz określonych w niniejszej Umowie:

- Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach opisanych w poniższych ustępach, przy czym przez zmianę kosztów rozumie się zarówno wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie (co oznacza, iż wynagrodzenie może ulec zarówno podwyższeniu jak i obniżeniu).

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4, może zostać wprowadzana przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy. Wniosek może zostać złożony najpóźniej do 7 dnia miesiąca, w którym, zgodnie z poniższymi postanowieniami, może nastąpić zmiana wynagrodzenia. Każda ze Stron może odmówić rozpatrzenia wniosku drugiej Strony złożonego po upływie powyższego terminu;

- dokonując podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają również odpowiedniej zmiany wynagrodzenia określonego w § 9ust. 1 Umowy na podstawie stosownego aneksu;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać wprowadzona w miesiącu przypadającym po upływie 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

- jako zmianę kosztów przyjmuje się wyrażoną w punktach procentowych miesięczną zmianę ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z miesiącem poprzednim podawaną przez Główny Urząd Statystyczny („Wskaźnik Zmiany Kosztów”);

- Strony zawierając Umowę zakładają, iż miesięczny Wskaźnik Zmiany Kosztów będzie na poziomie nie wyższym niż 2,0% („Zakładany Poziom Zmiany Kosztów”);

- przekroczenie przez Wskaźnik Zmiany Kosztów Zakładanego Poziomu Zmiany Kosztów o co najmniej 0,5 punktów procentowych uprawnia każdą ze Stron do żądania procentowego podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy Wskaźnikiem Zmiany Kosztów, a Zakładanym Poziomem Zmiany Kosztów dla każdego miesiąca realizacji (przykład: jeżeli Zakładany Poziom Zmiany Kosztów został ustalony przez Strony na poziomie 2,0%, a rzeczywisty Wskaźnik Zmiany Kosztów wyniósł 2,5 % to każda ze Stron może żądać podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o 0,5 %);

- spadek Wskaźnika Zmiany Kosztów poniżej Zakładanego Poziomu Zmiany Kosztów o co najmniej 0,5 punktów procentowych uprawnia każdą ze Stron do żądania procentowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy Zakładanym Poziomem Zmiany Kosztów a Wskaźnikiem Zmiany Kosztów (przykład: jeżeli Zakładany Poziom Zmiany Kosztów został ustalony przez Strony na poziomie 2,0 %, a rzeczywisty Wskaźnik Zmiany Kosztów wyniósł 1,5 % to każda ze Stron może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o 0,5 %);

- w efekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy nie może wzrosnąć łącznie o więcej niż 10 % w stosunku do wynagrodzenia podanego w Ofercie.

- Każdorazowo dokonując waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym dokonanym zmianom na podstawie Umowy. Postanowienia art. 439 ust.5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- W zakresie w jakim zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca ze zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy nie jest objęta postanowieniami niniejszego lub innych paragrafów Umowy, Strony przyjmują, że wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie wzrosty i spadki cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy:

  - wystąpi udokumentowane opóźnienie w postępowaniu dotyczącym uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, ZRID lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, a także w postępowaniach dotyczących uzyskiwania innych opinii, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

  - jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. okoliczności nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności w przypadku, pandemii, epidemii, działań wojennych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

- Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie osób kluczowych dla realizacji zadania w przypadku:

  - gdy nastąpi zmiana osób kluczowych dla realizacji umowy, np. osób reprezentujących Strony (w szczególności w sytuacji choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych) realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w pozostałym zakresie:

  - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji Umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),

  - w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do Umowy uwzględniającego zmianę wartości Umowy z tego tytułu,

  - w przypadkach losowych zdarzeń (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony                            i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na zakres                i termin realizacji zadania,

  - w przypadku obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i terminach:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach,

  - nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego na piśmie – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach

  - nieusunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru przez Zamawiającego –                        w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z jedno miesięcznym  wypowiedzeniem.

§ 8.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

  - w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa   w § 4 ust. 1.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 9.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej Umowy na okres  …… miesięcy od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie równy okresowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego oraz w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 do pełnienia nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją.

- Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn technicznych                w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający po akceptacji stanowiska Wykonawcy może wyznaczyć nowy termin usunięcia wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, Inwestor może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy.

§ 10.

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomienia na piśmie                                o ewentualnych zmianach adresu, na który należy kierować korespondencję. Korespondencję wysłaną na wskazany w ostatnim powiadomieniu adres uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy.

§ 11.

Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników                             i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e- mail, stanowisko służbowe                 i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne                                 i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka związanego z ich przetwarzaniem.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych 
w zakresie niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, że nie będą one udostępniane w sposób niedozwolony przez jego pracowników, współpracowników oraz reprezentantów.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować swoich pracowników, współpracowników
i reprezentantów o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych, tj. przekazać zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO, którą Zamawiający udostępnił Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią Umowy, RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 12.

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy - załącznik nr 2.

................................	 	                                                                        ................................

Zamawiający			 					       Wykonawca