Egz. …….

Umowa nr ………/2021

zawarta w Pile w dniu …………………… 2021 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Szkoły Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła, NIP 764-102-30-91; REGON 570290663, w imieniu którego działa:

…………………………………………………………………………………………………..,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………., NIP ……………………………, REGON ……………………….., w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………...………....,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

wyłonionym na podstawie Zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych, w Szkole Policji w Pile, wprowadzonych Decyzją nr 17/21 Komendanta Szkoły Policji w Pile z dnia 11 lutego 2021 r. w wyniku przeprowadzonego  postępowania w przedmiocie Remontu łazienki w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencji.

## § 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie łazienki w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z:

      - ofertą Wykonawcy ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy;

      - obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy;

      - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

      - opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

      - przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;

      - dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 4 do umowy;

      - szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi załącznik nr 5 do umowy;

      - zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

      - wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Zakres i sposób wykonywania przedmiotu Umowy określają:

- niniejsza Umowa;

- opis przedmiotu zamówienia;

- przedmiar robót;

- dokumentacja projektowa;

- szczegółowe specyfikacje techniczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3., w szczególności:

- robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji budowlanej, a niewyszczególnionych 
w przedmiarach robót;

- robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji technicznej;

- robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, dokumentacją projektową i z zasadami wiedzy technicznej,                       a nieuwzględnionych w kosztorysie ofertowym.

§ 2

Termin i warunki realizacji umowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy,  sporządzając protokół przekazania. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania obiektu.

- Zamawiający zastrzega, że działka o numerze 700 jest terenem zamkniętym w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

- Na terenie Szkoły Policji w Pile obowiązują ograniczenia ruchu osób i pojazdów samochodowych, który kontrolowany jest przez służby ochronne Szkoły i odbywa się na podstawie stosownych przepustek.

- Wykonawca, celem otrzymania stosownych przepustek, dostarczy Zamawiającemu pełną listę osób biorących udział w realizacji umowy i ich niezbędne dane. Na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób i pojazdów, które będą brały udział w realizacji umowy, wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. Osoby biorące udział w realizacji umowy zobowiązane są do posługiwania się przekazanymi przez Zamawiającego przepustkami.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace będące przedmiotem umowy realizowane będą przy zachowaniu ciągłego działania Szkoły Policji w Pile i nie mogą utrudniać normalnego jej funkcjonowania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 
w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Zamawiający wyznacza w charakterze koordynatora:

- głównego specjalistę Wydziału Zaopatrzenia i Transportu - Patrycję Sieg, tel. 47 774 22 44, 
e-mail patrycja.sieg@sppila.policji.gov.pl.

- Wykonawca wyznacza w charakterze koordynatora:

- ………………………………………………………, tel. ……………………………………...,

e-mail ……………………………………………………………………………………………..

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian personalnych odnośnie osób wymienionych 
w ust. 7 i 8, Strony poinformują pisemnie o mających nastąpić zmianach w terminie 3 dni przed ich wprowadzeniem.

§ 3

Obowiązki stron umowy

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - umożliwienia Wykonawcy dostępu do miejsc niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

  - wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, miejsca na zaplecza budowy oraz miejsca na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek (miejsce na kontener, itp.);

  - dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie pisemnej gotowości do odbioru oraz przekazania kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu budowy;

- wykonywanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania określone w dokumentacji;

- zabezpieczenie na własny koszt miejsc objętych robotami budowlanymi celem umożliwienia funkcjonowania budynku Szkoły w sposób ciągły, zgodny z przeznaczeniem;

- oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

- zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż. na realizowanych robotach oraz obiektach własnego zaplecza technicznego, jak i zapewnienia właściwych warunków BHP oraz niezbędnych urządzeń ochronnych przy realizacji przedmiotu umowy i stałej kontroli ich przestrzegania;

- wykonanie czynności porządkowych z chwilą zakończenia prac;

- umożliwienie wstępu na teren robót organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych 
i informacji wymaganych tą ustawą;

- zagospodarowanie bądź utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki lub demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), we własnym zakresie i na własny koszt;

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w związku z realizacją Umowy, także w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego) – naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy;

- zapewnienie stałej łączności telefonicznej przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego;

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót;

- zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- utrzymanie ładu i porządku w czasie wykonywania prac na terenie objętym przedmiotem Umowy, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń oraz pozostawienie całego terenu objętego przedmiotem Umowy czystego i nadającego się do użytkowania;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, a jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, na jego żądanie zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie objętym zamówieniem kontrolach i wypadkach;

- niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na zgłoszone szkody;

- sporządzenia na żądanie Zamawiającego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć;

- stosowanie się do poleceń Zamawiającego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

- angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, w celu dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy;

- zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych najpóźniej w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy; warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru jest faktyczne zakończenie całego zakresu robót, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy;

- w przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanych robót będących przedmiotem umowy podczas odbioru końcowego - usunięcie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który uwzględni czas do tego niezbędny, biorąc pod uwagę proces technologiczny i zasady realizacji takich robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty robotami oraz właściwe wykonanie robót, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających  na terenie budowy od chwili jego przejęcia.

- Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie osoby biorące udział w realizacji umowy w element umożliwiający natychmiastową identyfikację Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.).

- W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o powyższym fakcie Zamawiającego. Po dokonaniu pozytywnej kwalifikacji robót jako dodatkowe przez Zamawiającego, Wykonawca uzgodni obmiar i załączy stosowną dokumentację fotograficzną w terminie 3 dni od dnia akceptacji robót przez Zamawiającego celem sporządzenia stosownego aneksu do umowy. Niezastosowanie się Wykonawcy do przedstawionej procedury dokumentowania występujących na zadaniu dodatkowych robót budowlanych, skutkuje odmową Zamawiającego uznania zasadności i kosztu tych robót. Roboty te zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę na stawkach kalkulacyjnych przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania robót budowlanych, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, aktualizacja i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

  - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - informacji o wytwarzanych odpadach;

  - wniosków o zatwierdzenie materiałów, dowodów dostaw materiałów;

  - dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej 
i dokumentującej stan faktyczny wykonania robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za część obiektu przeznaczoną do remontu z chwilą protokolarnego przekazania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w tym ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wszystkie wyroby budowlane (materiały lub ich próbki) przed ich wbudowaniem powinny być okazane Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że odpowiadają co do nazwy, właściwości i ilości wyrobom budowlanym określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, w gatunku I, a także muszą być wprowadzone na polski rynek zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.). Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do użytych wyrobów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wszystkie wyroby budowlane (po ich akceptacji) powinny być składowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, że są one zgodne, co do nazwy i właściwości.

- Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wyroby budowlane wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy.

- Badania, o których mowa wyżej będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia informacji oraz udzielania pisemnych uwag z zakresu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego sporządzi pisemne sprawozdanie z rzeczywistego stanu zaawansowania wykonywanych prac pod kątem zgodności z przedmiotem umowy oraz jakości i estetyki realizowanych prac.

§ 5

Wartość umowy i zasady rozliczeń

- Wartość umowy NETTO (nie podlegająca waloryzacji) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………… zł (słownie: …..…………………………………………………………………..). Wartość umowy BRUTTO: ………………… zł (słownie: ………………………………………...).

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Powyższe wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie zakresu rzeczowego, jak i również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu niezależnie od tego, czy były one przewidziane na dzień złożenia oferty i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w złotych polskich.

- Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Szkołę Policji w Pile, 64-920 Piła, Plac Staszica 7, NIP 7641023091.

- Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek określony w fakturze Wykonawcy, wystawionej z 21-dniowym terminem płatności, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy, sporządzonego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca, a dwa Zamawiający. Wzór protokołu odbioru, stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę VAT do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

- Strony ustaliły, że za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminową zapłatę Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej.

§ 6

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udziela …………………. gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od daty podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- W razie udokumentowanego przypadku wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie lub zastosowania do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów niezgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do: usunięcia usterek, ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, zastosowania materiałów zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, w  przypadku nie zrealizowania powyższych czynności  może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w terminie 7 dni od upływu terminu ich zrealizowania. W takim przypadku uznaje się, że Zamawiający wypowiedział umowę z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy.

- Strony zgodnie ustalają, że termin podjęcia czynności związanych z realizacją zobowiązań wynikających z ust. 5, nie będzie dłuższy niż 7 dni od momentu ich zgłoszenia.

- W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane do dnia wypowiedzenia umowy prace.

- Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji zawarte zostały w Oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik nr 8 do umowy.

§ 7

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony będą stosować kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu błędów stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych błędów;

- w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie                  w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku  wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Kary określone w ust. 2 podlegają łączeniu, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych określona w ust. 2 pkt 1 i 2 nie może przekroczyć wysokości kary umownej, o której mowa w ust. 4.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar w umowie na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną określoną w ust. 4 gdy:

- Wykonawca zwleka z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby go ukończył w umownym terminie;

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami.

- Odstąpienie nastąpi w terminie 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

§ 8

Zmiany umowy związane z wystąpieniem COVID-19

- Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa 
w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

  - nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

  - decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

  - poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

  - wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

  - innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

  - okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy.

- Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

- Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa 
w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, 
w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w szczególności przez:

  - zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;

  - zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;

  - zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

- Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację Wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, 
z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

- Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, 
o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

- Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

- W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

§ 9

Inne obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót wymienionych w kosztorysie będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320).

      - Wykonawca, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, które będą realizować zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

      - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

      - W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz 
z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy.

      - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu:

- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę 
z osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w ust. 1, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę) do ubezpieczeń;

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.

      - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów,
o których mowa w ust. 5 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

Zmiany umowy

- Zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić jeżeli 
w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany oraz pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót. Do okoliczności tych możemy zaliczyć warunki atmosferyczne, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów nie więcej niż 30 dni w terminie obowiązywania umowy.

- Zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji umowy mogą nastąpić na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymania robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku gdy wstrzymanie nastąpiło z winy Wykonawcy;

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

- Zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji umowy mogą nastąpić na skutek innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

- Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania okoliczności wymienionych wyżej.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  cywilnego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy w czasie jej trwania następować będą aneksem do umowy w formie pisemnej.

- Przed skierowaniem sprawy do sądu strony przewidują możliwość polubownego załatwienia sprawy.

- Sądem właściwym dla spraw niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy ze szczegółowym kosztorysem ofertowym;

- Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 3 – przedmiar robót,

- Załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa;

- Załącznik nr 5 – szczegółowe specyfikacje techniczne;

- Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób i pojazdów;

- Załącznik nr 7 – wzór protokołu odbioru,

- Załącznik nr 8 – oświadczenie gwarancyjne.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: