Załącznik nr 1

U M O W A  NR…../2021

zawarta w dniu  ……………………………….. pomiędzy:

Gminą Turek z  siedzibą: ulica Ogrodowa 4 ,  62-700 Turek,

reprezentowaną przez :

Karola Mikołajczyka	 -   Wójta Gminy Turek

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a firmą:

...................................................................................................................................................................

z siedzibą ....................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

.......................................................            -   .........................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno-asfaltową na gorąco na terenie gminy Turek polegający na:

  - obcięciu krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,

  - wykuciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej,

  - usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu suchego,

  - dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,

  - zagruntowaniu dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową,

  - odtworzeniu nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (zagęszczaniu wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową),

  - uszczelnieniu połączenia łaty z istniejącą krawędzią od góry emulsją asfaltową,

  - uprzątnięciu i wywiezieniu gruzu i uporządkowani terenu po robotach.

- Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określa złożona oferta. Dokument ten stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce robót materiały niezbędne do ich wykonania własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z materiałów nowych, własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1333) oraz wymogom opisu przedmiotu zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną.

- Wyłącznie na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez osoby trzecie w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada także za bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywać remont określony umową w sposób nie zakłócający spokoju i porządku publicznego oraz przy użyciu sprzętu specjalistycznego dopuszczonego do stosowania przy tego typu remontach.

§ 3

Wymagany termin realizacji zamówienia – 3 dni od daty zgłoszenia rozpoczęcia robót przez Zamawiającego do dnia 30 kwietnia 2021 r.

§ 4

### Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie placu budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od jej zawarcia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy: zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontów, ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, utrzymanie ogólnego porządku, skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy.

§5

Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest …………………….

§6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                            w wysokości zgodnie z przedstawioną wyceną:

| Przedmiot zamówienia: | Cena remontu za 1 m2 w zł netto | Szacunkowa ilość m2 remontu | Cena remontu w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno-asfaltową na gorąco na terenie gminy Turek | ................... zł netto/m2. | 1600 m2 | .............................. zł netto |
| Podatek VAT 23% | ................................ zł |
| Szacunkowa wartość całkowita brutto: | .................................... zł brutto |

słownie: ..............................................................................................................................................

- Ceny pozostaną niezmienione przez cały okres trwania umowy.

- Kwota określona w ust. 1 obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.

- Należna Wykonawcy cena, o której mowa w ust 1, obejmuje wszelkie ryzyko                                   i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po przedstawieniu faktury VAT wraz                              z podpisanym protokołem odbioru robót oraz zestawieniem wykonanych remontów.

- Należności zostaną uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia                 i wiążącej się z tym kwoty zamówień.

- Mniejsza ilość i wartość zamówienia nie będzie stanowić żadnych podstaw do roszeń                   w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości zamówienia poprzez zwiększenie ilości zamawianego remontu, uzasadnionego większymi ubytkami nawierzchni niż szacowana ilość.

- Dokonana przez Zamawiającego ewentualna zmiana ilości zamówionego remontu, o której mowa ust. 9, nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia dodatkowych roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

§7

- Zakres robót objęty umową będzie ustalany wg potrzeb i konsultowany z przedstawicielami Wykonawcy. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu robót należy do Zamawiającego.

- W zakresie robót będą określone pomiary powierzchni, które stają się wiążącą podstawą do odbioru robót oraz wyliczenia wartości.

- Za roboty wykonane choć nie objęte umową wynagrodzenie nie przysługuje.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

§8

- Strony ustalają, że Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia z tytułu rękojmi 
za wady w odniesieniu do całości przedmiotu umowy, w okresie 24 miesięcy licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną przez siebie robotę na okres 24 miesięcy, licząc od dnia jej odbioru przez Zamawiającego.

§9

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 20% wartości brutto zamówienia, o którym mowa § 6 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin rozpoczęcia prac remontowych określonych w § 3 ust. 1 z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru wyznaczony zgodnie z § 10 ust. 4 .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1.

§10

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania wykonanych robót na 5 dni przed datą ich odbioru,

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie odbioru w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia,                  o którym mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę;

- zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 10 dni od daty jego rozpoczęcia;

- jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia;

- wszelkie czynności wykonywane podczas odbioru, a także termin wyznaczony na usunięcia wad i usterek, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron;

- o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót;

- strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad;

- Wykonawca przygotowuje na dzień odbioru zestawienie wykonanych remontów;

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych,

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad,

- dodatkowo Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia wyników badań jakości technicznej zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez niezależne laboratorium wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy

§ 11

- Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnych powodów, z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, w szczególności z powodu zwłoki w spełnieniu przez stronę świadczeń wynikających z umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

- wykonawca nie rozpoczął wykonania prac lub przerwał je i nie wznowił ich wykonania mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni;

- wykonawca nienależycie wykonuje prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy.

- nastąpiło ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, rozwiązanie firmy Wykonawcy lub wydanie nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy.

- Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od niniejszej umowy również w przypadku, gdy zajdą inne okoliczności przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, uzasadniające takie odstąpienie.

- Odstąpienie Zamawiającego od niniejszej umowy z uwagi na zajście którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, traktowane będzie jako odstąpienie Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego              i jeden dla Wykonawcy.

### WYKONAWCA                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY