Szczecin, dnia 25.05.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Śmierdnica – Rozbudowa Domu Strażaka- nowoczesna sala bankietowa przy ul. Pyrzyckiej 4a w Szczecinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą dokonuje modyfikacji załącznika do SWZ nr 5 - projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji, w następującym zakresie:

- § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie, o treści: ,,Jeżeli w stosunku do terminów, określonych w § 7 ust. 1 lub/i ust.2, nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 5 dni, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tej okoliczności. W odniesieniu do niewykonanej części umowy, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. W powyżej określonym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1.”

- § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie, o treści: ,, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę  w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości …………… zł,(zgodnie z ofertą), za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu o którym mowa w § 7 ust. 1.

- za zwłokę w dokonaniu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawek, o których mowa w § 11 ust. 3 i przedłożeniu poprawionej dokumentacji Zamawiającemu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek”

Załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - po modyfikacji został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.