Zał. Nr 4a

Projekt umowy

na wykonanie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.

„Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2021”

Część Nr 1 „Koszenie traw i chwastów, pielęgnacja żywopłotów oraz pielęgnacja klombów w m. Ostróda”

Zawarta w dniu ……………… r. w Ostródzie pomiędzy:

Powiatem Ostródzkim, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,

NIP 741-17-69-645

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………………. – Głównego Księgowego

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

# PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

- Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie Umowy,

- Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Strony ustalają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§ 1. Przedmiot zamówienia

  - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni – koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda na rok 2021” Część Nr 1 „Koszenie traw i chwastów, pielęgnacja żywopłotów oraz pielęgnacja klombów w m. Ostróda”, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, formularzem cenowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)	Koszenie traw i chwastów:

a)	Koszenie traw i chwastów wraz z niezwłocznym uprzątnięciem pokosu i uporządkowaniem terenu w pasie drogowym w ciągach ulic powiatowych powinno być wykonywane pięciokrotnie w sezonie (maj- połowa października), pierwsze w okresie wiosennym (maj). Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia będzie wskazany przez Kierownika Obwodu Drogowego nr 1 w Ostródzie lub Majstra Obwodu Drogowego nr 1 w Ostródzie. Kolejne koszenia będą odbywać się w miejscach i terminach wskazanych przez Kierownika Obwodu Drogowego nr 1 w Ostródzie lub Majstra Obwodu Drogowego nr 1 w Ostródzie.

b)	Koszenie powinno odbywać się jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

c)	Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się wykaszarkami (spalinowymi kosami mechanicznymi/kosiarkami żyłkowymi) równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

d)	Zakres terenów zielonych podlegający jednokrotnemu koszeniu zawiera tabela nr 1. 
W zależności od potrzeb dopuszcza się koszenie niektórych obszarów częściej niż pięć razy.

Zamawiający może każdorazowo zmniejszyć ilość metrów kwadratowych podlegających koszeniu w danym zakresie, bądź zwiększyć ilość koszeń w ciągach niektórych ulic – w zależności od potrzeb. Ilość metrów kwadratowych podlegających jednokrotnemu koszeniu nie może przekroczyć ilości podanej w tabeli nr 1. Zmiany w przedstawieniu zakresów zostały określone w § 8 niniejszej umowy.

e)	Czas wykonania jednorazowego koszenia przekazanego zakresu  wynosi ………. dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą Wykonawcy - kryterium oceny  oferty).

f)	Koszenie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów) musi odbywać się codziennie. Każdorazowe przerwanie prac z powodu opadów deszczu oraz każdorazowe ich wznowienie musi być potwierdzone Zamawiającemu informacją mailową (ZDP: sekretariat@zdp.ostroda.pl i OD1: od1_ewa@zdp.ostroda.pl; dawid_od1@zdp.ostroda.pl).  Nie wykonanie całego podanego zakresu koszenia (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) w określonym czasie spowoduje naliczenie kar umownych zgodnie z § 10 niniejszej umowy. Potwierdzeniem wykonania zakresu koszenia wraz z ewentualnym określeniem ilości metrów nie wykonanych będzie protokół odbioru częściowego sporządzony w dniu następnym po upływie terminu wykonania prac. Pracownik wyznaczony do sprawowania kontroli nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie.

2)	Pielęgnacja żywopłotów:

a)	Podczas cięcia pielęgnacyjnego ścina się w linii prostej ok. 10-15 cm nowo wyrośniętych pędów. Pozwala to zapewnić odpowiednią wysokość żywopłotu oraz tempo wzrostu. Gałęzie żywopłotu można przycinać lekko lub mocniej. Zależy to od kondycji żywopłotu.

b)	Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach (np. gałęzie, liście itp.).

c)	Cięcie żywopłotu odbywać się będzie dwa razy w ciągu okresu wegetacyjnego (maj- połowa października).

d)	Żywopłot znajduje się przy ulicy Jagiełły, długość żywopłotu- 100 mb. Zmiany w przedstawieniu zakresu zostały określone w § 8 niniejszej umowy.

e)	Czas wykonania pielęgnacji żywopłotów (całego zakresu) wynosi 7 dni kalendarzowych. Nie wykonanie całego podanego zakres pielęgnacji żywopłotu w tym czasie spowoduje naliczenie kar umownych zgodnie z § 10 niniejszej umowy. Potwierdzeniem wykonania prac będzie protokół odbioru częściowego prac. Pracownik wyznaczony do sprawowania kontroli nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie.

# 3)	Pielęgnacja klombów:

# a)	Pielęgnacja klombów polegać ma na odchwaszczaniu nasadzeń na klombach, usuwaniu roślin uschniętych oraz usunięcia innych zanieczyszczeń. Prace odbywać się będą trzy razy w sezonie (maj- połowa października). Usunięte chwasty i inne zanieczyszczenia wykonawca usunie na własny koszt.

# b)	Lokalizacja oraz jednokrotny zakres pielęgnacji klombów znajduje się w tabeli nr 2. Zmiany w przedstawieniu zakresów zostały określone w § 8 niniejszej umowy.

c)	Czas wykonania pielęgnacji klombów (całego zakresu) wynosi 14 dni kalendarzowych. Nie wykonanie całego podanego zakres pielęgnacji klombów w tym czasie spowoduje naliczenie kar umownych zgodnie z § 10 niniejszej umowy. Potwierdzeniem wykonania prac będzie protokół odbioru częściowego prac. Pracownik wyznaczony do sprawowania kontroli nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie.

3.	Prace o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 odbywać się będą każdorazowo na pisemne (e-mail) zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace w terminie do 2 dni od zgłoszenia.

4.	Wywóz nieczystości zebranych w wyniku prowadzenia czynności objętych przedmiotem zamówienia, odbywał się będzie do miejsca ich magazynowania lub unieszkodliwiania zagwarantowanego przez Wykonawcę.

5.	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu, powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 2. Termin wykonania umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 168 dni, tj. do dnia ……………………….

§ 3. Przedstawiciele Stron

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

Pan Mariusz Beszczak- Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie

Pan Dawid Sadowski- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie

Pan Waldemar Zimoń- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

Wykonawca:

Pracownik Wykonawcy wyznaczony do sprawowania kontroli nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych: …………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………Tel: …………………………………………

§ 4. Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	odbiór wykonanych należycie prac - udokumentowany podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy;

  - odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych prac;

  - zgłaszanie przerwania prac z powodu opadów deszczu oraz potwierdzanie każdorazowego ich wznowienia Zamawiającemu informacją mailową (ZDP: sekretariat@zdp.ostroda.pl i OD1: od1_ewa@zdp.ostroda.pl; dawid_od1@zdp.ostroda.pl);

  - zgłaszanie Kierownikowi lub Majstrowi Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie każdorazowe wejście z pracami oraz ich zakończenie,

  - usuniecie odpadów po zakończeniu prac na własny koszt,

  - wyznaczenie pracownika sprawującego nadzór nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie,

  - przesłanie Zamawiającemu (OD1) tabeli elementów rozliczeniowych nie później niż jeden dzień przed odbiorem w celu zatwierdzenia przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

§ 5. Podwykonawcy

- Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale Podwykonawcy: …………………………………………………………………

- Wykonawcy przysługuje prawo do:

- realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa;

- rezygnacji z podwykonawcy;

- zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

- zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ) wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

- dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców (kopia polecenia przelewu);

- pisemne oświadczenie końcowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7). Oświadczenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy może być złożone w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podwykonawcę;

- W przypadku braku udziału podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji części zadania przewidzianego do sprzedaży, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zafakturowany zakres usług został wykonany siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy;

- informacja o naliczeniu Podwykonawcy kary umownej tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:

- W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

- podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego;

- Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;

- podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;

- Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane usługi, od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do umów z podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 6. Wynagrodzenie

1.	Płatność na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu prac w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………….…..

Faktura oprócz elementów określonych w ustawie winna zawierać następujące dane: Nabywca: Powiat Ostródzki, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda NIP 741-17-69-645. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace określone w § 1 (na warunkach zawartych w § 1) wartość netto ………………. zł /słownie: ……………………../ plus należny podatek VAT …… w kwocie …………….. zł /słownie: …………………………../ co daje wartość brutto ……………………….. zł /słownie: ……………………………………………………./.

    - Rozliczenie robót następować będzie po zakończeniu jednokrotnego wykonania zakresu prac przesłanego przez Zamawiającego, w oparciu o ich faktyczne wykonanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie.

4.	Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

5.	Faktury, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie elektronicznej,na adres PEF: ……………………….

6.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2, zostanie opłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

7.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w § 6 ust. 1 umowy 
i w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany (częściowo lub całkowicie) przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

8.	W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 7, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności  w terminie określonym w § 6 ust. 1, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne.

9.	Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy.

§ 7. Klauzule społeczne

  - Wykonawca zobowiązuje się:

    - że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),

2.	Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, wskazane w ust. 1:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentów;

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3.	Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania dowodów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

4.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

5.	W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 8. Zmiany umowy.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie w przypadku wykonywania robót budowlanych w ciągach pasów drogowych z załączonego wykazu. Zamawiający wówczas wyłącza z zakresu koszenia traw i chwastów, pielęgnację żywopłotów oraz pielęgnację klombów ilość metrów z pasa drogowego objętych robotami budowlanymi z możliwością wykorzystania tych ilości w ciągu innego pasa drogowego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego. W przypadku braku konieczności wykorzystania przedmiotowego zakresu w ciągu innego pasa drogowego Zamawiający odpowiednio pomniejsza jednorazowy zakres o ilości wyłączone z zakresu, Wykonawca otrzymuje wówczas wynagrodzenie wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe określone w ofercie oraz ilość metrów za faktycznie wykonane prace. W zaistniałej sytuacji ograniczenie nie może przekraczać 10% jednorazowego zakresu. Przedmiotowe zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie w przypadku braku opadów atmosferycznych (suszy) do trzykrotnego koszenia w sezonie maj – połowa października. Wykonawca otrzymuje wówczas wynagrodzenie wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe określone w ofercie oraz ilość metrów za faktycznie wykonane prace, tj. za trzykrotne koszenie w trakcie trwania umowy. Przedmiotowe zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

§ 9 Siła wyższa

- W umowie „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty.

- Jeżeli umowa zostanie rozwiązania z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.

- Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.

§10 Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 3;

- w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z powierzonych mu obowiązków określonych w § 1 (zaniechane lub nienależyte wykonanie czynności), Zamawiający naliczy i potrąci kary umowne w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto przysługującego wykonawcy za dany zakres, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu usługi;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 1- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z § 7 ust. 1;

- za niewykonanie (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) całego przekazanego zakresu koszenia traw i chwastów w czasie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit e, Zamawiający naliczy i potrąci kary umowne za każdy dzień zwłoki w wysokości odpowiednio dziesięciokrotnej ceny jednostkowej (netto) za każdy niewykonany m2 usługi,

- za niewykonanie (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) całego przekazanego zakresu pielęgnacji żywopłotów lub klombów w czasie, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. e, pkt 3 lit. c, Zamawiający naliczy i potrąci kary umowne za każdy dzień zwłoki w wysokości odpowiednio pięciokrotnej ceny jednostkowej (netto) za każdy niewykonany m2 lub mb usługi.

- Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych umową nie przekroczy 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia netto, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto i odstąpić od umowy w całości.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 11. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

- Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie prac wykonanych nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych prac, dokonanej na terenie realizacji zadania.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od dnia pisemnego rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

2)	Wykonawca realizuje usługi przewidziane umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub umową,

3)	W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

4)	Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat dla podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych,

2)	W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

7.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy,

2)	z dniem podpisania protokołu inwentaryzacji prac teren realizacji zadania uznaje się za odebrany Wykonawcy.

8.	Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków określonych w § 1, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

1.	Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu 
do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawa Pzp.

2.	Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.

3.	W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

4.	Spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

5.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

# Footnotes

Wszystkie załączniki do SWZ powołane w projekcie umowy, zostaną przeniesione jako załączniki do umowy.

Zamówienie będzie realizowane od 1 maja 2021 r. ,jeżeli umowa zostanie podpisana w terminie późniejszym niż 1 maj 2021 r., to Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy.

Jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firmę podwykonawcy.

platforma elektroniczna, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).