PROJEKT UMOWY

UMOWA NR

zawarta w dniu	2020 r. w Zielonej Górze

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,

REGON 001020884, NIP 9291415264,

reprezentowaną przez: Adama Andrzejewskiego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………., ul. …………………….., .,  wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………., Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………, REGON ………………., NIP …………………………

reprezentowanym przez: ……………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa zawarta zostaje na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych Nr POIS.01.03.01-0151/16 pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra” w zakresie modernizacji oświetlenia wewnętrznego / montażu instalacji fotowoltaicznej*.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie podstawowe czynności przewidziane dla inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) a w szczególności:

  - Stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie (pisemne, telefoniczne, drogą elektroniczną), Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin.

  - Bieżąca kontrola realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Każdorazowa obecność inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy.

  - Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy.

  - Nadzór budowy ( w trakcie jej realizacji) w takich odstępach aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

  - Przeprowadzanie odbiorów częściowych wykonanych robót.

  - Prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzenie i zatwierdzenie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.

  - Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

  - Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonaniem, odbiorami i zakończeniem robót.

  - Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.

  - Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

  - Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbioru wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

  - Wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

  - Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową.

  - Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany.

  - Przygotowanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, robót dodatkowych
i zamiennych.

  - Zatwierdzanie sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich
i przedmiarów na ewentualne nieprzewidziane roboty budowlane mające wpływ
na prawidłowe wykonanie zakresu podstawowego robót, robót dodatkowych i zamiennych.

  - Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań.

  - Kontrolowanie przez Wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP oraz przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  - Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę robót na placu budowy.

  - Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów użytych w trakcie realizacji robót bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanym przez Wykonawcę źródeł;

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do ich jakości.

  - Poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych

  - Stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.

  - Udział w rozliczeniu końcowym inwestycji.

  - Udział w przeglądach gwarancyjnych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi na pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Usługa obejmuje również pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zarówno nad robotami podstawowymi jak i ewentualnymi robotami polegającymi na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, robotami dodatkowymi i zamiennymi.

§2

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy otrzymał od Zamawiającego szczegółowe informacje niezbędne do wykonania zamówienia wynikającego z niniejszej umowy i uznał je za wystarczające do realizacji zgodnie z treścią przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i przygotowanie zawodowe w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia.

- Prace będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona osobiście przy użyciu własnych narzędzi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz chronić interesy Zamawiającego.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może wydać zgody Wykonawcy robót na wykonanie jakichkolwiek robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych umową o roboty budowlane.

- Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o nieprawidłowościach, problemach w trakcie realizacji robót budowlanych.

§3

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji wyjaśnień oraz udostępnić posiadane dokumenty.

- Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

- W trakcie realizacji robót budowalnych Zamawiający ma prawo w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kontrolować roboty budowlane oraz stawiać wnioski ekonomiczne, techniczne i inne kierując je do Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązany jest do odbioru końcowego zadania niezwłocznie po wykonaniu go w całości zgodnie z dokumentacją techniczną. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zainteresowanych podmiotów.

- W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumenty budowy oraz protokół odbioru robót budowlanych ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

§4

- Umowa została zawarta na czas; od dnia podpisania umowy do dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.

- Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obejmują również okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane dla projektu/ów, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….brutto (słownie: ……………………………..), w tym ………………………………podatek (słownie………………………………………….).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, NIP 929 141 52 64.

- Zamawiający dokona przelewem zapłaty należności określonej w ust. 1 w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót przez Zamawiającego oraz po podpisaniu protokołu końcowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

§6

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne z zastrzeżeniem ust. 5. Kary umowne będą naliczane od wartości umownej brutto wymienionej w § 5 ust. 1 za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto wymienionej w § 5 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % wartości umowy brutto wymienionej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy.

3a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy           brutto wymienionej w § 5 ust. 1 umowy za nienależyte wykonanie umowy lub niewykonanie umowy.

- Kwoty kar umownych będą płatne, na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji o ich wysokości (nota księgowa), przesłanej Wykonawcy listem poleconym.

- W przypadku braku zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający potrąci kwotę odpowiadającą wysokości kar umownych oraz ewentualnych odszkodowań uzupełniających z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§7

- Osobami upoważnionymi do dokonywania czynności wynikających z niniejszej umowy po stronie Zamawiającego są:

- .......................................................................

- .......................................................................

- Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym posługiwać sie będzie nr. telefonu ............  oraz e-mailem ..........................................................................................................................

- Informacje przekazane przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail), uznane będą jako odczytane przez Wykonawcę w dniu ich przesłania.

§8

- Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną częścią umowy stanowią zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić