ZAPYTANIA i WYJAŚNIENIA nr 2 oraz ZMIANY DO WARUNKÓW PRZETARGU

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 1/KPW/STO/2021,  którego przedmiotem jest:

Wyokrętowanie baterii akumulatorów wraz z oprzyrządowaniem na ORP Bielik oraz ORP Sęp

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 29.01.2021 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 01.02.2021 r.  udzielił następujących wyjaśnień:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego / zmiana WP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki przetargu Prosimy o udostępnienie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia, których wartość przekracza kwotę 130 000 zł, a nie przekracza równowartości kwoty 428 000 euro, na podstawie którego prowadzone jest przedmiotowe postępowanie. | Warunki udzielania zamówienia zawarte zostały w Warunkach Przetargu i na ich podstawie zamawiający prowadzi postępowania, a Wykonawca składa ofertę. Dokument ten zawiera wszelkie niezbędne dla Wykonawcy informacje o sposobie procedowania i przebiegu zamówienia, wobec powyższego, zamawiający nie dostrzega konieczności udostępniania Regulaminu udzielania zamówień publicznych (w którym znajdują się wewnętrzne organizacyjne kwestie związane z działalnością wewnątrz struktur zamawiającego). |
| 2 | Punkt II – wnioskujemy o zmianę terminu realizacji umowy na 97 dni od podpisania „protokołu przyjęcia urządzeń, systemów do naprawy” pierwszego okrętu. Czas trwania prac na jednym okręcie wynosiłby 45 dni od podpisania ww. protokołu. | W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu Rozdział II Warunków Przetargu oraz punkt 2 WTT otrzymuje brzmienie: Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 7 maja 2021 r. z następującymi zastrzeżeniami: - nie dopuszcza się przeprowadzenia przeglądu równocześnie na obu jednostkach. Wykonawca przystępuje do prac w pierwszej kolejności na ORP Sęp, a po 7 dniach od zakończenia prac rozpoczyna realizację na ORP Bielik. |
| 3 | Wzór umowy: § 2 - wnioskujemy o zmianę terminu realizacji umowy na 97 dni od podpisania „protokołu przyjęcia urządzeń, systemów do naprawy” pierwszego okrętu. Czas trwania prac na jednym okręcie wynosiłby 45 dni od podpisania ww. protokołu. | W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu § 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 7 maja 2021 r. z następującymi zastrzeżeniami: - nie dopuszcza się przeprowadzenia przeglądu równocześnie na obu jednostkach. Wykonawca przystępuje do prac w pierwszej kolejności na ORP Sęp, a po 7 dniach od zakończenia prac rozpoczyna realizację na ORP Bielik. |
| 4 | § 5 ust. 4 - wnioskujemy o dodanie zapisu o możliwości dochodzenia przez wykonawcę odsetek za opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w płatności realizowanej przez Zamawiającego | Zamawiający nie dostrzega konieczności wprowadzenia zmiany zapisu. |
| 5 | § 6 ust. 1 Prosimy o obniżenie wysokości kar z 0,2% do 0,1 % za każdy dzień zwłoki i wprowadzenie ograniczenia wysokości naliczanych kar do 5 %. Wnioskujemy o dodanie po słowach „W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy” zapisu „w terminie”. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Warunków Przetargu W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §3. |
| 6 | § 6 ust. 2 – wnioskujemy o obniżenie wysokości naliczanych kar do 5 %. Ponadto wnioskujemy o wprowadzenie zapisu mówiącego, że Strony dokonają rozliczenia prac wykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Warunków Przetargu |
| 7 | § 6 ust. 2 - wnioskujemy o wydłużenie okresu przeterminowania z 10 dni do 20 dni. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Warunków Przetargu |
| 8 | § 6 ust. 3 – wnioskujemy o usunięcie zapisu, gdyż przewidziana nim sytuacja już jest uregulowana w umowie w § 6 ust. 1 i ust. 2. Sytuacje przewidziane w ust. 1 i ust. 2 tego paragrafu również są niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, za które naliczana ma być kara umowna. | Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. |
| 9 | § 7 ust. 3 – wnioskujemy o dodanie zapisu o płatności za wykonane przez Wykonawcę weryfikacje stanu technicznego podzespołów, mechanizmów i urządzeń. | Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie z wzoru umowy § 7 ust. 3 |
| 10 | § 8 ust. 1 pkt d) – wnioskujemy o usunięcie zapisu. | Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. |
| 11 | § 8 ust. 1 pkt d) – w przypadku nie wyrażenia zgody na propozycję usunięcia zapisu prosimy o dookreślenie co oznacza, że wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował ją niewłaściwie. Prosimy o wskazanie konkretnych przykładów, sytuacji. | Umowa narzuca Wykonawcy szereg obowiązków i wymagań związanych z rzetelnym wykonywaniem naprawy. Wobec powyższego, zamawiający musi mieć możliwość reakcji w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie ich realizował właściwie i zgodnie z zapisami umowy. Treść przywołanego punktu umożliwia zamawiającemu podjęcie działań w przypadku gdy dostrzeże niewłaściwe postępowanie wykonawcy |
| 12 | § 8 ust. 1 pkt d) - w przypadku nie wyrażenia zgody na propozycję usunięcia zapisu wnioskujemy o zmianę zapisu na następującą „wykonawca będzie realizować przedmiot umowy niezgodnie z umową”. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Warunków Przetargu |
| 13 | § 8 ust 1 pkt e) – wnioskujemy o dodanie zapisu na końcu ustępu o treści „oraz szkody w postaci utraconych korzyści”. | Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu |
| 14 | § 9 – prosimy o udostępnienie wewnętrznych zarządzeń, przepisów i instrukcji, do których przestrzegania zobowiązany jest Wykonawca. | Na tym etapie zamawiający nie przewiduje udostępniania wewnętrznych przepisów i instrukcji |
| 16 | Wymagania Taktyczno Techniczne Punkt 7.6 – wnioskujemy o dodanie zapisu na końcu punktu „o ile zgłoszenie reklamacyjne okaże się zasadne”. | Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu |
| 16 | Wymagania Taktyczno Techniczne Punkt 7.9 – wnioskujemy o zmianę zapisu na następującą „W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji, i nieuwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę, protokół porozumień gwarancyjnych (PPG) może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swoje stanowisko. Wykonawca kopię (PPG) przekazuje Dowódcy JW.” | W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu 7.9 otrzymuje brzmienie: W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji i nieuwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę, protokół porozumień gwarancyjnych (PPG) może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swoje stanowisko. Wykonawca kopię (PPG) przekazuje Dowódcy JW. |

Jednocześnie zamawiający modyfikuje treść  załącznika  nr 3 Warunków przetargu poprzez wykreślenie   § 7 ust. 2  i 4.

| § 7 ust. 2 Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji podziału etapowego prac i w związku z tym sposobu rozliczenia umowy | Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie punktu umowy |
| --- | --- |
| § 7 ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z naprawy/remontu części, podzespołu, urządzenia przewidzianego do remontu/naprawy w umowie, w przypadku, gdy podczas weryfikacji, jego naprawa/remont okaże się nieopłacalna/y lub niemożliwa/y do wykonania. W takim przypadku, zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia wartości umowy o koszt niewykonanej/go naprawy/remontu. | Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie punktu umowy |