Załącznik nr 2 – wzór formularza OFERTA

PRT3a- 252/7/2019

...................................

pieczęć Wykonawcy

**Oferta**

**"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.**

**Oddział Małopolski w Krakowie**

**al.płk.Wł.Beliny-Prażmowskiego 6A, 31-514 Kraków**

Dotyczy postępowania nr **PRT3a-252/7/2019** o udzielenie zamówienia na usługę: **DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ NA BOCZNICACH W STACJACH KOLEJOWYCH: KRAKÓW PŁASZÓW I SUCHA BESKIDZKA.**

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

*Nazwa (firma) i dokładny adres*

**1. Składamy ofertę** w postępowaniu nr **PRT3a-252/7/2019** o udzielenie zamówienia na usługę: DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ NA BOCZNICACH W STACJACH KOLEJOWYCH: KRAKÓW PŁASZÓW I SUCHA BESKIDZKA na łączną wartość:

**Netto: …………………………………………**

**VAT: ………………………………………….**

**Brutto: ………………………………………..**

Wyżej wymieniona wartość zamówienia obejmuje następujące prace:

1. Stacja Kraków Płaszów – grupa torów „Trypolis” – 6 torów o łącznej długości 1,474 tkm i 6 szt. rozjazdów oraz 3 wstawki między rozjazdami o łącznej długości 0,039 tkm,
2. Stacja Kraków Płaszów – grupa torów „Regionalne” – 10 torów o łącznej długości 1,510 tkm i 12 szt. rozjazdów oraz 7 wstawek między rozjazdami o łącznej długości 0,185 tkm
3. Stacja Sucha Beskidzka – 17 torów o łącznej długości 3,591 tkm i 24 szt. rozjazdów oraz 14 wstawek między rozjazdami o łącznej długości 0,362 tkm

Ponadto, diagnostyce będą podlegać:

1. Stacja Kraków Płaszów – przejazd kolejowo-drogowy kategorii D
2. Stacja Sucha Beskidzka – przejazd kolejowo-drogowy kategorii D
3. Stacja Sucha Beskidzka – tor zerowy nr 109 w hali przeglądowej – o długości 90 mb

Harmonogram realizacji czynności umownych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj czynności** | **Stacja** | **Termin realizacji** |
| Komisyjne badanie techniczne rozjazdów i wstawek miedzyrozjazdowych | Kraków Płaszów Trypolis | II, VIII i XI 2019 |
| Kraków Płaszów Regionalne | II, VIII i XI 2019 |
| Sucha Beskidzka | III, IX i XII 2019 |
| Badanie techniczne i ocena stanu torów | Kraków Płaszów Trypolis | IV i X 2019 |
| Kraków Płaszów Regionalne | IV i X 2019 |
| Sucha Beskidzka | IV i X 2019 |
| Wykonanie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowalnego (torów i rozjazdów) | Kraków Płaszów Trypolis | V 2019 |
| Kraków Płaszów Regionalne | V 2019 |
| Sucha Beskidzka | VI 2019 |
| Wykonanie przeglądu okresowego podtorza | Kraków Płaszów Trypolis | V 2019 |
| Kraków Płaszów Regionalne | V 2019 |
| Sucha Beskidzka | VI 2019 |
|  |  |  |
| Wykonanie diagnostyki przejazdów kolejowo-drogowych | Kraków Płaszów Regionalne | V 2019 |
| Sucha Beskidzka | VI 2019 |
| Legalizacja toru wypoziomowanego - wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie dokumentacji | Sucha Beskidzka | XI 2019 |
| Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla koniecznych do wykonania robót remontowych | Kraków Płaszów Trypolis | IX 2019 |
| Kraków Płaszów Regionalne |
| Sucha Beskidzka |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Termin realizacji** | **Rodzaj czynności** | **Zapis w umowie** | **Stacja** | **Cena netto** | **Wartość podatku VAT** | **Cena brutto** |
| 1 | **Luty 2019** | Komisyjne badanie techn. rozjazdów i wstawek miedzyroz. | par. 1 ust. 3 lit. a) | Kraków Płaszów Trypolis |  |  |  |
| 2 | Kraków Pł. Regionalne |  |  |  |
| **RAZEM za luty 2019** | | | | |  |  |  |
| 3 | **Marzec 2019** | Komisyjne badanie techn. rozjazdów i wstawek miedzyroz. | par. 1 ust.3 lit. a) | Sucha Beskidzka |  |  |  |
| **RAZEM za marzec 2019** | | | | |  |  |  |
| 4 | **Kwiecień 2019** | Badanie techniczne i ocena stanu torów | par. 1 ust.3 lit. b) | Kraków Płaszów Trypolis |  |  |  |
| 5 | Kraków Pł. Regionalne |  |  |  |
| 6 | Sucha Beskidzka |  |  |  |
| **RAZEM za kwiecień 2019** | | | | |  |  |  |
| 7 | **Maj 2019** | Przegląd budowlany wraz z okresowym przeglądem podtorza | par. 1 ust.3 lit. c) i d) | Kraków Płaszów Trypolis |  |  |  |
| 8 | Kraków Pł. Regionalne |  |  |  |
| 9 | Diagnostyka przejazdów kolejowo-drogowych | par. 1 ust.3 lit. e) | Kraków Pł. Regionalne |  |  |  |
| **RAZEM za maj 2019** | | | | |  |  |  |
| 10 | **Czerwiec 2019** | Przegląd budowlany i okresowy przegląd podtorza | par. 1 ust.3 lit. c) i d) | Sucha Beskidzka |  |  |  |
| 11 | Diagnostyka przejazdów kolejowo-drogowych | par. 1 ust.3 lit. e) | Sucha Beskidzka |  |  |  |
| **RAZEM za czerwiec 2019** | | | | |  |  |  |
| 12 | **Sierpień 2019** | Komisyjne badanie techn. rozjazdów i wstawek miedzyroz. | par. 1 ust.3 lit. a) | Kraków Płaszów Trypolis |  |  |  |
| 13 | Kraków Pł. Regionalne |  |  |  |
| **RAZEM za sierpień 2019** | | | | |  |  |  |
| 14 | **Wrzesień 2019** | Komisyjne badanie techn. rozjazdów i wstawek miedzyroz. | par. 1 ust.3 lit. a) | Sucha Beskidzka |  |  |  |
| 15 | Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego | par. 1 ust.3 lit. g) | Wszystkie lokalizacje objęte umową |  |  |  |
| **RAZEM za wrzesień 2019** | | | | |  |  |  |
| 16 | **Październik 2019** | Badanie techniczne i ocena stanu torów | par. 1 ust.3 lit. b) | Kraków Płaszów Trypolis |  |  |  |
| 17 | Kraków Pł. Regionalne |  |  |  |
| 18 | Sucha Beskidzka |  |  |  |
| **RAZEM za październik 2019** | | | | |  |  |  |
| 19 | **Listopad 2019** | Komisyjne badanie techn. rozjazdów i wstawek miedzyrozj. | par. 1 ust.3 lit. a) | Kraków Płaszów Trypolis |  |  |  |
| 20 | Kraków Pł. Regionalne |  |  |  |
| 21 | Legalizacja toru wypoziomowanego | par. 1 ust.3 lit. f) | Sucha Beskidzka |  |  |  |
| **RAZEM za listopad 2019** | | | | |  |  |  |
| 22 | **Grudzień 2019** | Komisyjne badanie techniczne rozjazdów i wstawek miedzyrozjazdowych | par. 1 ust.3 lit. a) | Sucha Beskidzka |  |  |  |
| **RAZEM za grudzień 2019** | | | | |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą przez okres 40 dni od upływu terminu składania ofert.
2. **W załączeniu do niniejszej Oferty** składamy:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....

3**. Przedstawiamy** poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach

dotyczących przedmiotowego postępowania:

tel. ………………………………….. …………………………………..

faks ………………………………….. …………………………………..

e-mail ………………………………….. …………………………………..

……..........................., dnia ............................ ………………………………

*(podpis)*