# UMOWA Nr WRI.272.2. …....... 2024 (WZÓR)

zawarta w dniu **……………………..2024 r.** pomiędzy **Gminą Miasto Pruszków**, z siedzibą **w Pruszkowie**

przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, którą reprezentuje:

Prezydent Miasta **– …………………………………………………………**

zwaną dalej **„Zamawiającym",**

**a:**

Firmą ……………… z siedzibą ……………ul. …………… **Nr KRS** …………..**NIP** ………… **REGON** ……….

którą reprezentuje:

……………………………………………………………………………

zwanym dalej **„Wykonawcą”.**

W wyniku dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta umowa, zwana dalej **„Umową”** następującej treści:

**§ 1**

##### Przedmiot Zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **przedmiot Zamówienia** - zgodnie ze SWZ:

**„Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przy użyciu masy**

**mineralno – asfaltowej na gorąco z recyklera”**

zwane w dalszej części Umowy **„robotami”**

**§ 2**

**Zakres Rzeczowy Robót**

**1. Szacunkowa ilość robót do wykonania w ciągu obowiązywania Umowy wynosi - ok. 7.000 m2**

**w tym:**

1) **w roku 2024 ok. 300,00 m2**

a) remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości ubytku średnio do 6 cm............ 100,00 m2

1. remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości wyboju średnio do 10 cm ........ 200,00 m2

2) **w roku 2025 ok. 2300,00 m2**

a) remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości ubytku średnio do 6 cm........... 800,00 m2

1. remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości wyboju średnio do 10 cm ........1500,00 m2

3) **w roku 2026 ok. 2300,00 m2**

a) remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości ubytku średnio do 6 cm........... 800,00 m2

1. remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości wyboju średnio do 10 cm....... 1500,00 m2

4) **w roku 2027 ok. 2100,00 m2**

a) remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości ubytku średnio do 6 cm........... 600,00 m2

b) remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości wyboju średnio do 10 cm...... 1500,00 m2

**2.** Przyjęte ilości przedmiarowe robót są ilościami szacunkowymi.

**3.** Faktyczny zakres robót realizowany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie

cząstkowych Zleceń Robót.

**4.** Wykonawca oświadcza, że warunki oraz teren wykonywania robót są mu znane.

**5.** Roboty będą wykonywane na bieżąco, na pisemne lub telefoniczne Zlecenie Robót

Zamawiającego, które będzie określać w szczególności:

1. miejsce wykonywania robót (nazwę ulicy),
2. krótką charakterystykę remontu objętego zleceniem,
3. terminy wykonywania robót (wg. nw. 3 trybów).

**6.** Podstawą do wystawienia Zlecenia Robót dla Wykonawcy będzie:

a) systematyczna kontrola przez Wykonawcę min. 1 x tydzień stanu wszystkich dróg gminnych o

nawierzchniach asfaltowych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Pruszków,

b) monitoring stanu nawierzchni wszystkich dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych wykonywany

przez służby Zamawiającego.

**§ 3**

##### Tryby i Terminy Wykonywania Zleconych Robót

**1.** Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów wykonywania robót -

zleconych za pomocą Zleceń Robót pisemnych lub telefonicznych wg. nw. trzech trybów:

**1) tryb AWARYJNY – 24 h** - od daty powiadomienia Wykonawcy (bez Świąt i Niedziel),

**2) tryb ZWYCZAJNY – 3 dni** **robocze** - od daty powiadomienia Wykonawcy,

**3) tryb PLANOWANY – 20 dni** **roboczych** - od daty powiadomienia Wykonawcy.

**2.** Wzór druku pisemnego **Zlecenia Robót** stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

**§ 4**

### Terminy Realizacji Umowy

1. Strony uzgadniają następujące terminy realizacji Umowy:

a) rozpoczęcie robót – **od dnia podpisania Umowy**

b) zakończenie robót – **36 miesięcy od dnia podpisania Umowy**

**§ 5**

**Nadzór**

**1.** Ze Strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy będzie:

- ……………………………………………………

**2.** Ze Strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy będzie:

- ……………………………………………………

**§ 6**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy przy wykonywaniu robót należy:

**a)** systematyczna kontrola min. 1 x tydzień stanu wszystkich dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych w

granicach administracyjnych Gminy Miasta Pruszków,

**b)** telefoniczne uzgadnianie z Zamawiającym kolejności napraw ubytków i wybojów na drogach gminnych

o nawierzchniach asfaltowych pod kątem stopnia zagrożenia,

**c)** bieżące raportowanie do Nadzoru Zamawiającego z przeprowadzanych objazdów z kontroli stanu

nawierzchni dróg gminnych,

- sporządzanie roboczych szkiców sytuacyjnych ubytków i wybojów występujących w nawierzchniach

dróg gminnych,

- bieżące - telefoniczne informowanie Nadzoru Zamawiającego o istniejących zagrożeniach w ruchu

drogowym na drogach gminnych o nawierzchniach asfaltowych,

**d)** doraźne oznakowanie niebezpiecznych wybojów na drogach gminnych, wykrytych podczas

objazdów poprzez ich tymczasowe oznakowanie za pomocą pachołków drogowych typ U-23c h 500 mm,

**e)** wykonywanie zadań zgłoszonych przez nadzór Zamawiającego,

**f)** wykonywanie robót także **w okresie zimowym tj. od listopada do marca każdego roku** wg. potrzeb

Zamawiającego w tym zakresie,

**Uwaga! Zabrania się wykonywania robót w czasie opadów ciągłych deszczu i śniegu oraz przy**

**mokrym podłożu - zalanym wodą oraz w niskich temperaturach poniżej (minus – 10 C).**

**g)** trwałe oznakowanie farbą wykonanych robót w postaci wykonanych oznaczeń wg. wzoru:

- **kolejny numer** (cyfry arabskie) **/ miesiąc** (cyfry arabskie),

**h)** utrzymanie terenu wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych poprzez

bieżące usuwanie z terenu pasa drogowego w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu

zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

i) ponoszenie kosztów napraw uszkodzonych pojazdów w 100% wartości szkody w wyniku

ewidentnych zaniedbań ze strony Wykonawcy w wykonywaniu robót i nie przestrzegania zapisów

niniejszej Umowy.

j) dostarczanie na żądanie Zamawiającego kompletu atestów, aprobat technicznych i certyfikatów

bezpieczeństwa na używane do wykonywania robót materiały i surowce

k) zabezpieczanie terenu robót poprzez właściwe ich oznakowanie, zgodne z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami BHP i Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023

poz. 1047 ze zm.) oraz ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach

(Załączniki nr 1,2,3,4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U.2019 r. poz.

2311 ze zm.)

l) przestrzeganie wymagań technicznych i technologicznych wynikających z treści zapisów

zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót wg. Załącznika nr 4

do niniejszej Umowy.

**m) prowadzenie robót w sposób ograniczający zapylenie powietrza poprzez cięcie nawierzchni**

**asfaltowych piłą mechaniczną „ na mokro”,**

n) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i ich

mienia oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

o) prowadzenie robót w sposób zapewniający stałą organizację ruchu drogowego, dającą mieszkańcom

oraz innym użytkownikom dróg możliwość dojazdu do nieruchomości.

**p)** prowadzenie robótw sposób nienarażający trawników, krzewów i drzew na uszkodzenia i

zniszczenie oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom

trzecim w tym zakresie.

**r) wykonywanie robót z własnych materiałów dobrej jakości tj. m.in. z suchego łomu asfaltowego o**

**grubszej frakcji i bez zanieczyszczeń gruzem betonowym oraz ziemią,**

s) posiadanie – 1-go nr służbowego w dowolnej sieci telefonii komórkowej w godz. 8 – 16 w celu

prowadzenia bieżących kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy.

**§ 7**

**Wynagrodzenie za Wykonane Roboty**

**1.** Strony ustalają, żeobowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy jest **wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze.**

**2.** Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ustala kwotę: **………………………… zł brutto**

(słownie :……………………………………………………………………….. zł brutto),

w tym: **……………….. zł** **netto** (słownie: ………………………………. zł netto),

podatek VAT **…………………… zł** (słownie: ……………………zł), obliczony wg. stawki 23%, z szacunkowym podziałem ww. kwoty na kolejne lata jak wyszczególniono poniżej:

1. **w roku 2024 do kwoty –** ……………….. zł brutto;(słownie:…………..zł brutto)**,**
2. **w roku 2025 do kwoty –** ……………….. zł brutto; (słownie:……………zł brutto)**,**
3. **w roku 2026 do kwoty –** ……………….. zł brutto; (słownie:……………zł brutto)**,**

**d) w roku 2027** **do kwoty** – ………………...zł brutto; (słownie:…………...zł brutto)**,**

**3.** Ww. szacunkowe kwoty wynagrodzenia **na rok 2025, 2026 i 2027**, będą obowiązywały pod warunkiem przyznania środków finansowych na ten cel przez Radę Miasta.

**4.** Powyższe kwoty zamówienia z niniejszego **§7 ust. 2** Umowy, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego w tym zakresie i przyznanych na ten cel środków finansowych w budżecie.

**5. Faktyczna ilość robót w okresie obowiązywania Umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.**

**Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia Stron, w rozumieniu art. 433 pkt.4 Ustawy Pzp na 80% kwoty brutto, określonej w §7 ust. 2 Umowy.**

**6.** Ww. wynagrodzenie w **ust. 2** obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Zamówienia wraz z jego przekazaniem do użytkowania na warunkach określonych niniejszą Umową.

**7. Wynagrodzenie, może ulec zmianie (waloryzacji) w przypadku zmiany wskaźnika zmiany kosztów, ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS.**

8. Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, może ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa

w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427.),

5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia, z tym

zastrzeżeniem, że:

a) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen jednostkowych lub kosztów wskazanych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony formularz ofertowy z cenami jednostkowymi brutto (z VAT) za remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni asfaltowej drogi,

c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2 Umowy,

d) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Zamówienia przez

Wykonawcę,

6) zmiany (waloryzacje) wynagrodzenia mogą być dokonywane **nie częściej niż jeden raz w roku,**

a pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić co najmniej po upływie 6 miesięcy od daty

rozpoczęcia realizacji Umowy, która to data jest początkowym terminem ustalania zmiany

wynagrodzenia. W ofercie należy założyć podwyżkę minimalnego wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wzrostem wynagrodzenia minimalnego począwszy od dnia 01.01.2025r.

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z art.439 ust.5 Ustawy Pzp zobowiązany

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

10. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących

tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie

odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

11. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona

każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie

przepisów oraz zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia,

wpływających na koszty wykonania przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany

jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami

uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.

12. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz

poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także

oceni możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie

finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.

13. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą być wprowadzane na podstawie zestawienia cen materiałów i

kosztów związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia zawartych w formularzu ofertowym oraz

wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony formularz ofertowy.

14. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu, **z zastrzeżeniem**

**zachowania minimalnej wartości świadczenia Stron, o którym mowa §7 ust. 5 Umowy.**

**§ 8**

### Odbiór Robót

**1.** Strony Umowy postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot Zamówienia, o którym mowa w

**§1 ust.1** niniejszej Umowy.

**2.** Wykonawca w ciągu **7 dni** po zakończeniu każdego miesiąca – okresu rozliczeniowego, w celu zgłoszenia wykonanych robót do odbioru składa do siedziby Zamawiającego nw. dokumenty rozliczeniowe:

**KOMPLET dokumentów rozliczeniowych nr 1:**

a) oryginały dokumentów:

- obmiar robót z podziałem na dni miesiąca,

- tabelaryczne wyliczenie ilości i wartości robót wg. cen jednostkowych brutto,

**KOMPLET dokumentów rozliczeniowych nr 2:**

b) - obmiar robót z podziałem na dni miesiąca – ksero

- tabelaryczne wyliczenie ilości i wartości robót wg. cen jednostkowych brutto - ksero

- szkice sytuacyjne ubytków i wybojów do ww. obmiaru Robót z podziałem na dni wykonywania

robót w danym miesiącu – oryginały

- Złożenie ww. dokumentów do Zamawiającego traktowane jest jako zgłoszenie Zamawiającemu gotowości

do odbioru robót, wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym.

**3.** Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót ciągu **10 dni** od daty przekazania ww. dwóch kompletów dokumentów rozliczeniowych.

**4.** W odbiorze robót uczestniczą przedstawiciele obu Stron Umowy.

**5.** Wykonawca na żądanie Zamawiającego w oparciu o złożone obmiary robót i szkice sytuacyjne z lokalizacji ubytków i wybojów jest zobowiązany wskazać w terenie podczas trwającego odbioru wszystkie zgłoszone roboty do odbioru.

**6.** Podczas odbioru robót oznakowanie wykonane farbą zgodnie z zapisem w **§6 ust.1 pkt. g)** niniejszej Umowy musi być czytelne na powierzchniach wyremontowanych ubytków i wybojów oraz zgodne z oryginałami załączonych do obmiaru szkiców sytuacyjnych dotyczących wykonanych robót.

**7.** **Z uwagi na możliwość wystąpienia trudnych warunków pogodowych tj. ciągłe opady deszczu oraz w okresie zimowym - śniegu i brakiem możliwości przeprowadzenia w terenie odbioru robót zgłoszonych w danym miesiącu przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia odbioru robót do czasu poprawy warunków pogodowych.**

**8.** Z czynności odbioru robót za dany miesiąc rozliczeniowy Wykonawca sporządzi dwa rodzaje „Protokołów” odbioru robót **po 3 egz.** z każdego rodzaju:

**a)** **na druku standardowym** tj. **„Protokół Odbioru Wykonanych Robót Remontowych”**

z narastająco podawaną i sumowaną co miesiąc wartością wykonanych robót od początku Umowy,

**b)** **na druku „wewnętrznym”** wzór - Zamawiającego **„Protokół Odbioru Technicznego Remontów**

**Cząstkowych Dróg Gminnych o Nawierzchniach Asfaltowych”** (Załącznik nr 3 do Umowy),

zawierającym szczegółowe ustalenia Stron, dokonane w toku przeprowadzonego odbioru robót.

**8.1** Po zakończonym pozytywnym odbiorze robót i podpisaniu przez Strony obu ww. „Protokołów” oraz po uprzednim zatwierdzeniu pozostałych dokumentów rozliczeniowych wymienionych w **§8 ust. 2** za dany miesiąc rozliczeniowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości złożenia do kancelarii Urzędu faktury VAT za odebrane roboty.

**9.** Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady w wykonanych robotach, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia z tego tytułu:

**9.1 W przypadku wykrytych podczas odbioru robót wad w wykonanych robotach Zamawiający ma prawo:**

**a)** **odmówić odbioru wszystkich wadliwie wykonanych robót** **do czasu usunięcia wad,** łącznie z

wykreśleniem z przedstawionego obmiaru robót za dany miesiąc nieprawidłowo wykonanych i

zgłoszonych do odbioru robót,

**b)** **żądać usunięcia wszystkich wykrytych wad w wykonanych robotach** **w terminie 7 dni od daty**

**zgłoszenia reklamacji** na druku „Protokół Odbioru Technicznego Remontów Cząstkowych Dróg

Gminnych o Nawierzchniach Asfaltowych” (Załącznik nr 3 do Umowy)łącznie z prawem żądania

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót na koszt Wykonawcy,

**c) naliczać kary umowne zgodnie z §11 ust.1 pkt. b.**

**d) naliczać kary wynikające z zapisów w § 12 ust. 12 niniejszej Umowy.**

10. Wykonawca po usunięcia wad w ubytkach lub wybojach podlegających reklamacji zobowiązany jest do:

**a)** niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w ubytkach lub wybojach,

**b)** zamawiający przyjmuje od Wykonawcy zawiadomienie o usunięciu wad,

**c)** Strony dokonują odbioru i rozliczenia reklamowanych robót w bieżącym lub następnym miesiącu

rozliczeniowym.

**§ 9**

**Rozliczanie i Fakturowanie Robót**

**1.** Rozliczanie wykonanych robót będzie następowało każdorazowo na podstawie sporządzonego obmiaru robót po ich wykonaniu z uwzględnieniem przyjętych przez Strony **cen jednostkowych brutto** **zawartych w Formularzu Ofertowym,** jednak nie więcej niż do wysokości wynagrodzenia wymienionego w **§7 ust. 2 Umowy.**

**2.** Rozliczanie za należycie wykonane i odebrane roboty odbywać się będzie **fakturami VAT** wystawionymi dla **Gminy Miasto Pruszków.**

**3.** Strony ustalają okresy rozliczeniowe będące przedmiotem odbioru robót **nie częściej** **niż jeden raz w miesiącu.**

**4.** Zapłata faktury VAT może nastąpić jedynie w przypadku, kiedy zgłoszone do odbioru roboty wykonane przez Wykonawcę lub podwykonawcę zostały odebrane przez Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego odbioru robót, a złożone wszystkie dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc zgodnie z treścią **§8 ust. 2**, **8a,b i 8.1** **zostały zatwierdzone i podpisane przez Zamawiającego.**

**5.** Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty, płatne będzie przelewem na konto w banku wskazane przez Wykonawcę w terminie **30 dni** od daty dostarczenia prawidłowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

**Wyjątek stanowi – faktura za miesiąc GRUDZIEŃ w każdym roku rozliczeniowym - zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie później jak do 15 grudnia, z terminem płatności 14 dni.**

**6.** Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień wydania przez Zamawiającego

polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**6.1** Zanieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

**7.** Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, uwzględniając postanowienia **§7** Umowy Strony oświadczają że:

**a)** Gmina Miasto Pruszków jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowaną w Urzędzie

Skarbowym w Pruszkowie **NIP: 534 – 24 – 06 – 015** i jest upoważniona do wystawiania faktur VAT.

**b)** Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie

Skarbowym w ……………………………**NIP:** **………………… i** jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

**8.**Brak oświadczeń podwykonawców skutkuje nie przyjęciem faktury przez Zamawiającego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zapłatę wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę należną podwykonawcy, którego oświadczenie nie może być złożone wraz z fakturą z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, po przeprowadzeniu negocjacji przez Strony Umowy.

**9.**Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty.

**10.**W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**11.**Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty.

**12.**Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

**13.**Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

**14.**W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

**15.**W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

**16.**Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

**§ 10**

**Gwarancja i Rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **……. miesięcznej gwarancji** na wykonane roboty i wbudowane materiały, licząc od daty podpisania przez Strony obydwu „Protokołów” odbioru wykonanych robót, wymienionych w **§8 ust. 8a,b Umowy.**
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający może dochodzić na podstawie przepisów kodeksu cywilnego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi po wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu swoich uprawnień przed ich wygaśnięciem.
4. Zgłoszenie wad przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi skutkuje obowiązkiem ich usunięcia z zastosowaniem ust. 1-3, także po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
5. Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje wszelkie wady.

**§ 11**

**Kary Umowne**

**1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:**

**a)** z tytułu nieterminowego wykonywania robót w wysokości **0,5%** wartości brutto przedmiotu

Zamówienia, określonej w **§7 ust. 2** Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do uzgodnionych

terminów w **§3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3** niniejszej Umowy,

**b)** z tytułu nieterminowego usuwania wad w wykonanych robotach w wysokości **0,5%** wartości brutto

przedmiotu Zamówienia, określonej w **§7 ust.2** Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do

uzgodnionego terminu w **§8 ust. 9.1 pkt. b,**

**c)** z tytułu przerwy w wykonywaniu robót z winy Wykonawcy dłuższej niż **14 dni** w wysokości **0,5 %** wartości

brutto przedmiotu Zamówienia, określonej w **§7 ust. 2** Umowy, za każdy dzień przerwy w

wykonywaniu robót w okresie obowiązywania Umowy,

**d)** z tytułu braku przedstawienia przez Wykonawcę w wymaganym terminie oryginału przedłużonego

ubezpieczenia OC zgodnego z SWZ dotyczącego przedmiotu Zamówienia i braku zdeponowania u

Zamawiającego kopii przedłużonego ubezpieczenia poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z

oryginałem w wysokości **0,5%** wartości brutto przedmiotu Zamówienia, określonej w **§ 7 ust.2,** za

każdy dzień zwłoki,

**e)** z tytułu zapisów w **§ 12 ust.12** niniejszej Umowy.

**2.** Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych Wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpić od

Umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania

Zamawiającego nie zwiększa potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych opóźnień

wskazujących na nie dotrzymanie terminów umownych określonych w **§3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3** niniejszej

Umowy.

**3.** **Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:**

a) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie **14 dni** od daty podpisania Umowy,

b) wykonywania robót niezgodnie z SWZ i z podpisaną Umową wraz ze wszystkimi jej załącznikami

oraz nie przystąpienia do właściwego wykonywania robót w ciągu **14 dni** od daty powiadomienia

Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach,

c) przerwania wykonywania robót na okres dłuższy niż **14 dni,**

d) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji,

e) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu.

**4.** W przypadkach określonych w **§ 11 ust. 3 Umowy**, Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany:

a) zapłacić Zamawiającemu **jednorazową karę umowną w wysokości 10%** wartości brutto

przedmiotu Zamówienia, określonej w **§ 7 ust.2** niniejszej Umowy,

b) sporządzić - na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz

zabezpieczyć również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.

**5.** Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą być

dochodzone łącznie.

**6.** Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez

potrącenia z bieżących należności Wykonawcy.

**7.** Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

**8.** Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie.

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.

**9.** Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane

do dnia odstąpienia zgodnie z Umową,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór monitorowania dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych.

**10.** Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**11.** W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z

tytułu wykonania części Umowy.

**12.** W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudności w realizacji przedmiotu Zamówienia,

wynikających z nadzwyczajnych okoliczności takich jak: zagrożenie epidemiczne, epidemia,

stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny, mając na uwadze postanowienia § 11 dotyczące nakładania

kar umownych na Wykonawcę, Zamawiający może zrezygnować z nałożenia kar umownych na

Wykonawcę.

**13.** Łączny limit kar umownych określonych niniejszą Umową nie przekroczy 30% wartości brutto przedmiotu

Zamówienia, ustalonego w **§ 7 ust. 2**

**§ 12**

**Umowy na Podwykonawstwo**

1. Wykonawca ww. roboty wykona:

**-** siłami własnymi w zakresie …………………………………………………………………………...

- przy udziale podwykonawców w zakresie: ………………………………………………………….

**2.**Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni

kwalifikacje do ich wykonania.

**3.**Wykonawca zobowiązuje się w umowach z podwykonawcami zastrzegać zakaz zatrudniania przez podwykonawców dalszych podwykonawców.

**4.**W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo robót, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

**5.**W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca

zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy Pzp lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy i po akceptacji Zamawiającego do natychmiastowego zawarcia stosownego aneksu do Umowy wskazującego część przedmiotu zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy do realizacji.

**6.**Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty i jej zmiany.

**7.**Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi swoje zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

**8.**Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą zawierać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy,

b) oznaczenie zakresu przedmiotu umowy i termin jej realizacji,

c) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie podwykonawcy z tytułu

wykonania powierzonego przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia za wykonanie

tego samego przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego,

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższy niż 30 dni od

daty doręczenia Wykonawcy faktury. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni,

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,

e) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i

Zamawiającego

f) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego na jego żądanie praw wobec

podwykonawcy, włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad istotnych

lub wad nieistotnych). Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

**9.**Wykonawca lub podwykonawca przedmiotu zamówienia na roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty i jej zmian w przypadku umów o wartości większej niż **10.000 zł** słownie: dziesięć tysięcy złotych.

**10.**Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami (oświadczeniami podwykonawców i Wykonawcy) potwierdzającymi terminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

**11.**Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 dni od daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez podwykonawcę.

**12.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 %** wartości brutto przedmiotu

Zamówienia ustalonej w **§ 7 ust. 2** niniejszej umowy, za każdorazowy przypadek z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

2) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty lub projektu jej zmiany

3) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty lub jej zmiany

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zastrzeżeń

Zamawiającego.

**13.**Za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10.000 zł** słownie: dziesięć tysięcy złotych za każdorazowy faktnieujawnienia podwykonawcy.

**14.**Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu Zamówienia, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych robót i zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

**15.**Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne.

**§ 13**

**Zatrudnianie pracowników**

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust.1 Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu Zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2 Ustawy Pzp udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może żądać w szczególności:

* 1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
  2. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
  3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  4. innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot Zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i

dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa w ust. 4 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społecznei zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

6.Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie trwać w całym okresie wykonywania przedmiotu Zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą.

7. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **3000,00 zł** za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 14**

**Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z  wyjątkiem § 5 ust. 1 i 2, oraz zmian danych adresowych, które wymagają zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy Pzp, a ponadto w następujących okolicznościach:
3. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4. z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Zamówienia,
5. z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,
6. z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach,
7. wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,
8. z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
9. odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem **§ 7 ust. 5 Umowy,**
10. wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

9) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania przez

Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SWZ,

3. Zamawiający przewiduje, że określona w **§7 ust. 2**, kwota wynagrodzenia Wykonawcy w okresie

obowiązywania Umowy może być zmieniona w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2) zmniejszenia zakresu rzeczowego robót przez Zamawiającego, wynikającego z faktycznych

potrzeb w tym zakresie,

3) zmniejszenia środków finansowych na ten cel.

**§ 15**

**Elektromobilność**

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2023 r. poz. 875) Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji umowy, łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych do wykonywania tego zadania (zamówienia publicznego) wynosić będzie co najmniej 10% (w przypadku zmiany przepisów Wykonawca dostosuje wymagania do obowiązujących przepisów).

**§ 16**

**Informacja Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa**

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie RODO informujemy, że:

**1.** **Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa jest**

**Prezydent Miasta Pruszkowa, Adres do korespondencji: 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego**

**14/16 tel. (22) 735-88-88, fax (22) 758-66-50, e-mail:**[**prezydent@miasto.pruszkow.pl**](mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl)

**2.** W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z **Inspektorem Ochrony**

**Danych e-mail:**[**iod@miasto.pruszkow.pl**](mailto:iod@miasto.pruszkow.pl)**, telefonicznie 22 735 88 87** lub pisemnie pod adresem:

**Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16**

**3.** Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach

wskazanych poniżej:  
 1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  
 2) **w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)**  
 3) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie jest wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b). Wyrażenie zgody jest dobrowolne,

można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

**4.** W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą

być udostępniane:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie

obowiązującego prawa,

2) osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji

publicznej w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5

Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 902 ze zm.),

z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych

osobowych).

**5.** Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów

prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

**6.** Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres

wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14

lipca 1983 r. ze zm.)

**7.** Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych – art.15 RODO,

2) sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,

3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO.

**8.** Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub

sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17

ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

**9.** Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

w Urzędzie Miasta Pruszkowa wszystkich pracowników realizujących przedmiot Zamówienia lub

podwykonawców, których dane osobowe będą przekazane do Urzędu Miasta Pruszkowa.

**§ 17**

**Odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a roszczenie odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami mogłoby być skierowane do Zamawiającego, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ryzyko przypadkowej utraty, sprzętu, materiałów i narzędzi, oraz uszkodzenia lub zniszczenia jakiejkolwiek części wykonanych robót aż do momentu protokolarnego odbioru robót przez Strony.
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na wady spowodowane błędami technicznymi i technologicznymi podczas wykonywania zleconych robót, jeżeli o błędach tych nie zawiadomił w formie telefonicznej i pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającego lub pomimo zawiadomienia Zamawiającego o takich błędach, kontynuował wykonywanie robót, chyba że przed przystąpieniem do wykonywania robót wskazał na te wady oraz związane z tym ryzyko i wpływ na jakość wykonanych robót, a także wskazał środki zaradcze, a Zamawiający mimo to nakazał Wykonawcy kontynuowanie robót bez podejmowania środków zaradczych.
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej na skutek wystąpienia wady w okresie gwarancji i rękojmi.
5. W ramach żądania naprawienia szkody Zamawiający uprawniony jest według swojego wyboru do naprawienia szkody w naturze albo do żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty pokrywającej wartość doznanej przez Zamawiającego szkody niezależnie od tego, czy Wykonawca jest w stanie naprawić szkodę w naturze.

**§ 18**

**Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Związanej z Działalnością Gospodarczą Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę **nie niższą niż** **400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy zł)** przez cały okres obowiązywania Umowy na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia na całą kwotę ubezpieczenia min. **400.000 zł** **(słownie: czterysta tysięcy zł)** oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem, do przedstawienia oryginału nowej polisy OC, z której wynika, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz winien zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

**§ 19**

**Postanowienia Końcowe**

**1.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu pracy, Ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z wywołanymi sytuacjami kryzysowymi wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

**2.** Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią

(art. 509 KC).

**3.** Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości

osobie trzeciej.

**4.** Klauzula poufności:

1) Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot

Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z

dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. 2022 poz. 902 ze zm.), która

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej Ustawy, z zastrzeżeniem ust.5,

2) Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust.4 zawartych

w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko,

a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

**5.** Wykonawca oświadcza, że:

1) spełnia warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji tego typu

robót,

2) materiały i dokumenty które otrzyma od Zamawiającego, w związku z realizacją ww. Umowy, w tym

otrzymane m.in. materiały w wersji tradycyjnej i materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są

wyłączną własnością Zamawiającego i użyte zostaną wyłącznie w celu wykonania przedmiotu

Zamówienia, określonego w zawartej Umowie i nie zostaną wykorzystane ani nie będą przetworzone

w innym celu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z

2019, poz. 1781 ze zm.) oraz nie będą udostępniane osobom trzecim zarówno przez

Wykonawcę, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel,

3) zobowiązuje się do należytej ochrony przekazanych mu materiałów i dokumentów przed utratą,

kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich,

4) zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli w trakcie lub

w związku z realizacją Umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe zgromadzone w zasobach

Zamawiającego,

5) Wykonawca jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel, zobowiązują się do

zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu.

**6.** Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

**7.** Zmiana treści Umowy pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą Stron tylko w formie pisemnej w postaci Aneksu.

**8. Integralną częścią niniejszej Umowy są nw. załączniki:**

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia **(SWZ) wraz z Załącznikami,**

2) Formularz Ofertowy **(Zał. Nr 1 do SWZ),**

3) Szczegółowe Wymagania do Potencjału Technicznego i Ludzkiego Realizującego

Przedmiot Zamówienia **(Zał. Nr 1 do Umowy),**

4) Wykaz Dróg Gminnych (o nawierzchniach asfaltowych) **(Zał. Nr 2 do Umowy) + zał.** wykaz dróg

nr 1– (uzupełniający)

5) Wzór Protokołu Odbioru Technicznego Remontów Cząstkowych Dróg Gminnych o Nawierzchniach

Asfaltowych (druk) **(Zał. Nr 3 do Umowy),**

6) Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót **(Zał. Nr 4 do Umowy),**

7) Wzór Zlecenia Robót (druk) **(Zał. Nr 5 do Umowy).**

**9.** Ustala się następujące adresy i dane do korespondencji między Stronami:

**a) Zamawiający:** Urząd Miasta Pruszkowa ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05- 800 Pruszków;

- e-mail: [**prezydent@miasto.pruszkow.pl**](mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl)**;**

**-** fax 22 / 758 – 66 – 50

- tel. centr. 22 / 735 - 88 - 88

**b)** **Wykonawca:** …………………………………………………………………………………

- e-mail: ……………………………………………………

- fax ………………………………………………………..

- tel. ………………………………………………………..

**10.** Jeśli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie wykonywania udzielonej

Zamawiającemu gwarancji i rękojmi zmienia adres, powinien o nowym adresie niezwłocznie powiadomić

Zamawiającego, pod rygorem skutecznego doręczenia korespondencji na ostatni adres znany

Zamawiającemu.

**11.** Umowa niniejsza sporządzona została w **4** jednobrzmiących egzemplarzach, **3 egz.** dla

Zamawiającego i **1 egz.** dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

#### Zabezpieczenie finansowe: wydatki bieżące - konserwacja dróg Dz. 600 60016 § 4270/ 9999 dysponent 03

Plan: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Zaangażowanie …………………………………………………………………………………………………………..