Umowa - projekt

Nr ZP.272.2.....2019

Zawarta w dniu …. października 2019 r. pomiędzy Gminą Koronowo, NIP 554 25 54 358, REGON 092350665, z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, zwaną
w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Patryka Mikołajewskiego – Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Tymek,

a

……………………….., ……………………………… z siedzibą w ………………………. NIP ……………….., REGON ……………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

w rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, oznaczonego numerem sprawy ZP.271.2.11.2019 na podstawie załącznika nr 3 do uchwały Nr XIII/117/19 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 poz. 52 – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na dz. nr 104/18 w Okolu.

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na dz. nr 104/18 w Okolu, zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnień, w tym np.: opinii technicznych, mapy
do celów projektowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia przed przystąpieniem do prac projektowych zakresu robót oraz aspektów technicznych do ujęcia w opracowaniu oraz do współpracy
z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego w trakcie realizacji zadania.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji
w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny
i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia
(do organu administracji budowlanej) wykonania robót budowlanych lub złożenia wniosku
o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę.

6. Zamawiający udzieli wykonawcy zamówienia pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.

§ 3

Termin wykonania zamówienia: dostarczenie do siedziby Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych lub potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do dnia 10 grudnia 2019 r.

§ 4

1. Opracowania stanowiące przedmiot odbioru, zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi oraz normami, zasadami wiedzy technicznej
i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

2. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowią integralną cześć przedmiotu odbioru.

3. Akceptacja Zamawiającego i protokolarny odbiór dokumentacji nie są równoznaczne
ze stwierdzeniem braku wad, które mogą ujawnić się w każdym czasie.

4. Jeżeli wykryte zostaną wady odbieranej dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się opracować przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 i art. 30 uPzp.

§ 6

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, w formie ryczałtu, ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy wyraża się kwotą brutto w wysokości: …………………. złotych (słownie: ……………………... ……………………………………….. złotych …/100), w tym VAT ……..%: ……………………. zł (słownie: ………….. …………………………………… złotych …/100).

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia
na Zamawiającego praw, o których mowa w § 7 umowy.

3. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo.

4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na fakturze VAT.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.  Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury końcowej będzie wynosić 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla cela celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

§ 7

1. Wykonawca przenosi na zasadzie wyłączności na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dokumentacji będącej przedmiotem umowy do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z tej dokumentacji oraz zezwala Zamawiającemu na wykonanie autorskich praw zależnych.

2. Przeniesienie praw o których mowa w ust. 1 następuje na cały czas ich trwania
na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji,

2) zwielokrotnianie utrwaleń dokumentacji dowolną techniką w tym wprowadzenie
do pamięci komputera,

3) wykorzystanie wykonanych utrwaleń dokumentacji na potrzeby Zamawiającego w tym
w szczególności: przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na roboty, wykonania robót oraz niezbędnych do wykonania w okresie jego użytkowania (i eksploatacji).

§ 8

Przedstawicielem Zamawiającego jest p. Artur Senski.

§ 9

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy (rękojmia) zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawcę termin gwarancji jakości,
o którym mowa w ust. 2.

2. Termin gwarancji jakości wynosi co najmniej 3 lata na wykonany przedmiot umowy, licząc
od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakości należy do Zamawiającego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu: rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości, w tym za wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony
w umowie.

5. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady przedmiotu, jeżeli wykaże,
że wada powstała na skutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania projektowe zawarte
w dokumentacji, niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi i przyjętymi normami.

7. O zauważonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
w terminie 7 dni od wykrycia wady.

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary, o których mowa w ust. 1 naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (określonego w § 6 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
i gwarancji jakości, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (określonego
w § 6 ust. 1 ) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (określonego w § 6 ust. 1).

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, jeżeli odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (określonego
w § 6 ust. 1) za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania
jej przedmiotu.

§ 12

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiana postanowień umowy z zastrzeżeniem ust. 1 może nastąpić tylko za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i odpowiednie przepisy uPzp.

§ 14

1. W razie powstania ewentualnego sporu na tle wykonywania umowy strony będą dążyć
do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym
do rozpoznawania sporów powstałych w związku z umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

…...............................................					…..................................................

ZAMAWIAJĄCY							     WYKONAWCA