**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**na wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej**

 **dla Komisariatu Policji w Skokach.**

**I. Zamawiający**

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

**Miejsce realizacji robót:**

Komisariat Policji w Skokach,

przy ul. Kazimierza Wielkiego 15; 62-085 Skoki; powiat Wągrowiec.

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej, dla Komisariatu Policji w Skokach.

Niezbędne będzie przygotowanie następujących materiałów:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę (całość ok. 340 m2 powierzchni użytkowej)

 - część opisowa i rysunkowa w wersji papierowej w 3 egz. i elektronicznej (.pdf i .dwg),

- kompletny projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej (kotłowni z kotłem gazowym jednofunkcyjnym), niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (część opisowa i rysunkowa) w 4 egz., wg wytycznych inwestora,

- inne niezbędne dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (m.in. opinie kominiarskie),

- kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zakresu z projektu budowlanego.

Uwagi:

**Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych**

**Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej**

**III. Termin składania ofert i realizacja:**

1. Termin realizacji robót: 30 dni od podpisania Umowy/zlecenia – dokumentacja

 projektowa.

Uzyskanie pozwolenia na budowę – uzależnione od Starostwa Powiatowego

w Wągrowcu lecz nie później niż 65 dni od daty złożenia wniosku pozwolenia na budowę ( **Projektant uzyska od Zamawiającego niezbędne pełnomocnictwa**).

2. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie: https://www.platformazakupowa.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**IV. Opis wymagań**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:

a) okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 36. miesiące,

b) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

**V. Istotne postanowienia zamówienia**

Wymagania dodatkowe:

1. Prowadzone prace nie mogą znacząco utrudniać dostępu do jednostki.
2. Termin realizacji prac, zasady wejścia na teren i godziny pracy zostaną uzgodnione bezpośrednio z kierownictwem jednostki.
3. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem oferenta.
4. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
5. Zastrzegamy sobie możliwość umniejszenia wynagrodzenia o zakres robót, który nie zostanie wykonany.
6. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
7. Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia: Grzegorz Szajer tel. (61) 84132-68
8. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na warunki zawarte w  niniejszym zapytaniu ofertowym i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

**VI. Płatność i za przedmiot zamówienia**

1. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru robót/usług.

**VII. Kryterium oceny**

***Cena oferty - (waga)100%*** Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.