ZPZ-56/12/18 Załącznik nr 13 do SIWZ

Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu

Załącznik nr 3 do Umowy

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadania** | **Termin realizacji** |
| Zadanie 1 - Przygotowanie Projektu Wykonawczego;  Zadanie 2 - Dostawa Oprogramowania na potrzeby Systemu; | 05.02.2019  05.02.2019 |
| Zadanie 1 - Instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej Zamawiającego wraz z Oprogramowaniem, uruchomienie oraz testy akceptacyjne Systemu;  Zadanie 2 - Instruktaże dla Użytkowników i Administratorów Systemu;  Zdanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej; | 11.02.2019  18.02.2019  25.02.2019 |

# Uwaga,

# Ww. harmonogram będzie podstawą do sporządzenia Harmonogramu Projektu po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.