Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY MOSTKO18

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : REMONT MOSTU W KOBYLICY

adres                     :

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INZYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2018/09/17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : MOSTKO18  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNR  233I             Rozebranie poręczy                                m3          1.2450

0104-05-00                                                                       *  0.8000

+zastrzaly (80% istn.                                                         =     0.9960

)

pochwyty            20.0*0.12*0.07*2=                                   0.3360

przeciagi           20.0*0.06*0.04*2*2=                                 0.1920

slupki              0.14*0.07*1.5*8*2+0.1*0.07*1.3*8*2=                 0.3810

zastrzaly           0.1*0.1*2.1*16=                                     0.3360

--------------------

RAZEM :       1.2450

2    KNR  233I             Rozebranie chodnika lub krawężnika                m3          4.1720

0104-03-00                                                                       *  0.8000

80% istn.                                                                     =     3.3376

nawierzchnia chod.  20.0*1.35*0.05*2=                                   2.7000

kraweznik           20.0*0.1*0.1*2=                                     0.4000

belki poprzeczne    1.4*0.1*0.1*24*2=                                   0.6720

belki podluzne      20.0*0.1*0.1*2=                                     0.4000

--------------------

RAZEM :       4.1720

3    KNR  233I             Rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów      m3          3.1500

0103-05-00            kolejowych staroużytecznych

3.5*18.0*0.05=

4    KNR  233I             Wymiana elementów drewnianych w mostach nad       m3          4.4800

0806-05-00            lądem, różnych elementów mostu pod jezdnią o

16szt dl.7.0m+56szt   przekroju do 400 cm2

dl.2,0m

0.2*0.1*16*7.0+0.2*0.1*56*2.0=

5    KNR  233I             Ułożenie jezdni drewnianej z pokładem z bali      m3          3.7800

0103-02-00            pojedynczym

4.2*18.0*0.05=

6    KNR  233I             Ułożenie chodnika                                 m3          3.0040

0104-01-00

nawierzchnia chod.  20.0*1.05*0.05*2=                                   2.1000

belki poprzeczne    1.05*0.1*0.1*24*2=                                  0.5040

belki podluzne      20.0*0.1*0.1*2=                                     0.4000

--------------------

RAZEM :       3.0040

7    KNR  233I             Ułożenie krawężnika                               m3          0.2000

0104-02-00

20.0*0.1*0.05*2=

8    KNR  233I             Wbudowanie poręczy                                m3          1.2450

0104-04-00

+zastrzaly

pochwyty            20.0*0.12*0.07*2=                                   0.3360

przeciagi           20.0*0.06*0.04*2*2=                                 0.1920

slupki              0.14*0.07*1.5*8*2+0.1*0.07*1.3*8*2=                 0.3810

zastrzaly           0.1*0.1*2.1*16=                                     0.3360

--------------------

RAZEM :       1.2450

KOSZTORYS : MOSTKO18  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

1    KNR  233I             Rozebranie poręczy

0104-05-00

+zastrzaly (80% istn.

)

1.2450 m3          0.8000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                 44.43000                                44.25228

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  1.04000                                 1.03584

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNR  233I             Rozebranie chodnika lub krawężnika

0104-03-00

80% istn.

4.1720 m3          0.8000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                 16.30000                                54.40288

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  1.01000                                 3.37098

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNR  233I             Rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych

0103-05-00

Ilość= 3.5*18.0*0.05=

3.1500 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  7.43000                                23.40450

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  0.92000                                 2.89800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNR  233I             Wymiana elementów drewnianych w mostach nad lądem, różnych elementów mostu pod

0806-05-00            jezdnią o przekroju do 400 cm2

16szt dl.7.0m+56szt

dl.2,0m

Ilość= 0.2*0.1*16*7.0+0.2*0.1*56*2.0=

4.4800 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                130.80000                               585.98400

20 2641610  Krawędziaki iglaste nasycone kl.II         m3                   1.10000                                 4.92800

21 1341299  Klamry ciesielskie                         kg                   8.00000                                35.84000

22 1343599  Śruby z nakrętkami i podkładkami           kg                  34.00000                               152.32000

23 0000000  materialy inne                             %                    5.00000

70 35620    Wciągarka mechaniczna elektr.              m-g                  1.86000                                 8.33280

72 00000   Sprzęt pomocniczy                          %              1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNR  233I             Ułożenie jezdni drewnianej z pokładem z bali pojedynczym

0103-02-00

Ilość= 4.2*18.0*0.05=

3.7800 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                 11.54000                                43.62120

20 2640002  Bale iglaste obrzynane wym.nasycone kl.II  m3                   1.10000                                 4.15800

21 1330400  Gwozdzie budowlane okragle,gole            kg                   5.24000                                19.80720

22 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  1.00000                                 3.78000

71 71922    Piła tarczowa śr.710 mm                    m-g                  4.12000                                15.57360

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : MOSTKO18  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNR  233I             Ułożenie chodnika

0104-01-00

3.0040 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                 23.41000                                70.32364

20 2641610  Krawędziaki iglaste nasycone kl.II         m3                   0.52200                                 1.56809

21 2640608  Deski iglaste grub.28-45 mm, kl.II         m3                   0.57800                                 1.73631

22 1343599  Śruby z nakrętkami i podkładkami           kg                   4.71000                                14.14884

23 1330400  Gwozdzie budowlane okragle,gole            kg                   5.26000                                15.80104

24 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  1.08000                                 3.24432

71 71922    Piła tarczowa śr.710 mm                    m-g                  8.08000                                24.27232

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNR  233I             Ułożenie krawężnika

0104-02-00

Ilość= 20.0*0.1*0.05*2=

0.2000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                 28.62000                                 5.72400

20 2641610  Krawędziaki iglaste nasycone kl.II         m3                   0.68500                                 0.13700

21 2640608  Deski iglaste grub.28-45 mm, kl.II         m3                   0.41500                                 0.08300

22 1343599  Śruby z nakrętkami i podkładkami           kg                   7.97000                                 1.59400

23 1330400  Gwozdzie budowlane okragle,gole            kg                   3.78000                                 0.75600

24 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  1.08000                                 0.21600

71 71922    Piła tarczowa śr.710 mm                    m-g                  9.73000                                 1.94600

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNR  233I             Wbudowanie poręczy

0104-04-00

+zastrzaly

1.2450 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                 71.22000                                88.66890

20 2600909  Krawedziaki iglaste kl.II                  m3                   0.80500                                 1.00223

21 2600105  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II  m3                   0.34500                                 0.42953

22 1343599  Śruby z nakrętkami i podkładkami           kg                  11.34000                                14.11830

23 1330400  Gwozdzie budowlane okragle,gole            kg                   1.46000                                 1.81770

24 1412203  Termit GR jasny                            kg                   8.25000                                10.27125

25 0000000  materialy inne                             %                    2.00000

70 30000    Środek transportowy                        m-g                  1.13000                                 1.40685

71 71922    Piła tarczowa śr.710 mm                    m-g                 23.29000                                28.99605

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------