Legnica, 27.12.2023r.

IM.RZP.271.6.1.381.42.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
„Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania”
w zakresie obejmującym budowę pantografu i stacji trafo – roboty budowlane

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
oraz pkt. XII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, Zamawiający poniżej publikuje zapytania i informuje, że odpowiedzi udzieli w dniu 02.01.2024r.:

I.

Zapytanie nr 1:

W celu przygotowania jak najlepszej oferty chcielibyśmy dokładnie zapoznać się z dokumentacją
i zadać niezbędne pytania. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że czas wymagany na analizę dokumentacji oraz przygotowanie ofert przypada na okres świąteczny i urlopowy.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert
do dnia 19 stycznia 2024.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania oferta na 15.01.2024r. do godz. 09.00 
– patrz poniżej pkt  II.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy: Rozdział nr 2 SWZ

„Termin realizacji: do 5 miesięcy od zawarcia umowy; max. do 01.07.2024r.”

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 180 dni liczonych od dnia podpisania umowy z uwagi zapisy zawarte w decyzji Zarządu Dróg Miejskich, które nie wyraziło zgody na prowadzenie robót rozkopowych w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca). Wskazany trzymiesięczny okres zatrzymania robót stanowi duże zagrożenie terminowej realizacji zamówienia.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy: Uzgodnienie ZDM Pantograf

„Zasady odtworzenia nawierzchni: 9. ZDM nie wyraża zgody na prowadzenie robót roztopowych
 w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)”

Zgodnie z tym zapisem Wykonawca będzie miał na wykonanie prac tylko 3 miesiące począwszy
od 1 kwietnia.

W załączniku "zal2_Harmonogram rzecz-finnans_pantograf" pola przez okres miesiąca Lutego
i Marca pozostaną puste, gdyż pracę rozpoczną się dopiero od 1 kwietnia.

Prosimy o informację, czy jest możliwość zmiany zapisu w dokumencie ZDM, aby umożliwić szybsze wykonanie prac budowlano - elektrycznych?

Zapytanie nr 4:

Dotyczy: Rozdział nr 2 SWZ
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zdjęć terenu objętego planowaną inwestycją.

Zapytanie nr 5:

Dotyczy: Rozdział nr 2 SWZ

Prosimy o informację:

- Czy umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej została podpisana?

Jeżeli tak, to prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej wymienionego dokumentu.

Zapytanie nr 6:

Dotyczy: PRD Ładowarka wer 2

W odniesieniu do przedmiaru prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć jedną kamerę monitoringu wizyjnego i uwzględnić ją w ofercie.

Zapytanie nr 7:

Dotyczy: PRD Ładowarka wer 2

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne koszty przesyłu danych poprzez sieć GSM pozostają
po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 8:

PRD Ładowarka wer 2

Prosimy o wskazanie lokalizacji kamery na rzucie zagospodarowania terenu oraz wskazanie obszaru, jaki ma być objęty monitoringiem.

Zapytanie nr 9:

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej

Prosimy o informację, czy wymieniona w dokumentacji wycinka zieleni została uzgodniona
z wydziałem odpowiedzialnym za ochronę środowiska oraz uzyskano zgodę na jej dokonanie ?

II.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, jak niżej:

- pkt XVIII. ppkt 1.:

z:

(…) 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 08.01.2024r. do godziny 09.00

na:

(…) 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 15.01.2024r. do godziny 09.00

- pkt XVIII. ppkt 3.:

z:

(…) 3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu w BZP oraz na platformazakupowa.pl w dniu 08.01.2024r. , o godzinie 09.05
przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

na:

(…) 3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu w BZP oraz na platformazakupowa.pl w dniu 15.01.2024r. , o godzinie 09.05
przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

- pkt XV. ppkt 1.:

z:

(…) 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.02.2024r., (jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.

na:

(…) 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.02.2024r., (jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wprowadzona niniejszym pismem zmiana terminu składania i otwarcia ofert prowadzi do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – BZP  nr 2023/BZP 00572668/01 z dnia 2023-12-27

ZATWIERDZAM

Z up. Prezydenta Miasta

Marek Białowąs

(Sekretarz Miasta)