OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Budowa ul. Batalionów Chłopskich bis w Lęborku”

I. Charakterystyka zadania

- Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Batalionów Chłopskich w Lęborku -  bis wraz z rozbudową oświetlenia, kanalizacją deszczową 
i rozwiązaniem wszystkich kolizji.

- Zadanie obejmuje zaprojektowanie:

  - Nowego połączenia ul. Batalionów Chłopskich z ul. Al. Wolności poprzez działkę nr 280/4;

  - Maksymalnej liczby miejsc postojowych w pasie nowego odcinka ulicy;

  - Oświetlenia ulicznego;

  - Kanalizacji deszczowej;

  - Rozwiązań projektowych dla wszystkich kolizji (Zamawiający nie uzyskiwał warunków przebudowy kolidującej infrastruktury)

- W zakresie projektu należy uwzględnić niezbędne podziały nieruchomości.

- Wykonawca zleci we własnym zakresie opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania.

- Wykonać badania gruntowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

- Zakres zamówienia obejmuje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID na opracowaną dokumentację projektową.

- Uzyskać decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji ZRID                   w tym uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt docelowej organizacji ruchu.

II. Termin realizacji:

- . Termin realizacji zamówienia : do 11 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID).

- . Za  ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin przedłożenia wszystkich elementów dokumentacji projektowej o których mowa w punkcie 3 niniejszego rozdziału i decyzji ZRID (Wykonawca w terminie do 2 miesięcy od uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sporządzi dokumentację geodezyjną z wyznaczenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału).

- W zakresie oferty należy uwzględnić wykonanie następujących elementów dokumentacji projektowej:

3.1. Projekt budowlany  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2454) - po 5 egzemplarzy dla zamawiającego w tym 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę i 3 dodatkowe egzemplarze wraz                         z wersją elektroniczną (2 egz.)

3.2. Projekt wykonawczy (osobno dla każdej branży) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2454)   - po 3 egzemplarze dla zamawiającego wraz z wersją elektroniczną (2 egz.),

3.3. Projekt organizacji ruchu – uzgodniony – w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf),

3.4. Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458) w 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną  w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf,),

3.5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno dla każdej branży) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2454) - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf, ),

3.6. Przedmiar robót (osobno dla każdej branży) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                  i Technologii     z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2454)  - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf,),

3.7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy ich opracowanie jest wymagane - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf, inne),

4. Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 23.01.2023 roku                     do godz. 10 00.

5. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferta z najniższą ceną uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą.

6.  Zlecenie realizacji zamówienia:

- Projekt umowy na wykonanie zamówienia stanowi załącznik nr 1.

- Możliwy jest podział zamówienia na elementy i dokonywanie płatności po odbiorach poszczególnych elementów, zgodnie z zatwierdzonym przez obie strony harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

- Uwagi formalne:

- Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Romuald Babul, Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku,                           tel. 59 8637 753,  e-mail : inwestycje@um.lebork.pl .

- W przypadku pytań związanych z obsługą platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexcus pod nr 22 101 02 02, czynnym                     od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

ZAŁĄCZNIKI

- Projekt umowy

.........................................................