ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ………..    2020 r. pomiędzy:

Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie pod adresem: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo posiadającą NIP: 593-21-40-699 , zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  Daniela Kulkowskiego  - Zastępcę Wójta Gminy

a

………………………….przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod firmą ………………. z siedzibą w ……………………, przy ul. ………………………., ..-…  ……………….. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: ………, REGON: ……………, prowadzonej przez właściwego Ministra ds. Gospodarki reprezentowanym przez ………………………… – właściciela, zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania koszenia gminnych terenów zieleni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz   zakresem rzeczowo – ilościowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Zakres prac obejmuje:

1) Zadanie nr 1 - dwukrotne ręczne i mechaniczne (w zależności od warunków terenowych) koszenie terenów przystani i przenosek kajakowych, na terenie gminy Pruszcz Gdański. Zadanie obejmuje również zebranie, zagospodarowanie i utylizację skoszonej biomasy oraz odpadów (tj. papiery, butelki, gałęzie itp.) na koszt Wykonawcy – zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) z całego terenu objętego koszeniem wraz z uprzątnięciem dróg i chodników przebiegających wzdłuż koszonych terenów jeżeli występują

2) Zadanie nr 2 - dziesięciokrotne ręczne i mechaniczne (w zależności od warunków terenowych) koszenie terenu przy Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański w Juszkowie, ul. Zakątek 1. Zadanie obejmuje również zebranie, zagospodarowanie i utylizację skoszonej biomasy oraz odpadów (tj. papiery, butelki, gałęzie itp.) na koszt Wykonawcy – zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)  z całego terenu objętego koszeniem wraz z uprzątnięciem dróg i chodników przebiegających wzdłuż koszonych terenów jeżeli występują

3) Zadanie nr 3 - dwukrotne ręczne i mechaniczne(w zależności od warunków terenowych) koszenie innych terenów działek należących do Gminy Pruszcz Gdański. Zadanie obejmuje również zebranie, zagospodarowanie i utylizację skoszonej biomasy oraz odpadów (tj. papiery, butelki, gałęzie itp.) na koszt Wykonawcy – zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) z całego terenu objętego koszeniem wraz z uprzątnięciem dróg i chodników przebiegających wzdłuż koszonych terenów jeżeli występują

- Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie zlecał Wykonawcy (faksem lub e-mailem) zapotrzebowanie na wykonanie koszenia, zwane dalej „zleceniem”. Zlecenia te będą określały zakres i lokalizację koszenia oraz termin jego rozpoczęcia (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  i zakończenia.

- Zlecenia o których mowa w ust. 3 wysyłane będą na adres e-mail Wykonawcy ……………………….…. lub na nr faxu.

- Osobami uprawnionymi do wydawania zleceń są:

- Arkadiusz Kloskowski adres e-mail:akloskowski@pruszczgdanski.pl, nr faksu 58 682-27-14,

- Katarzyna Kwiatek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański  adres e-mail: kkwiatek@pruszczgdanski.pl, nr faksu 58 682-27-14,

- Wójt lub Zastępca Wójta,

- Osobami uprawnionymi do odbierania zgłoszeń zakończenia wykonania danego zlecenia objętego zleceniem jest Arkadiusz Kloskowski e-mail:akloskowski@pruszczgdanski.pl, nr faksu 58 682-27-14, tel. 664 024 384 lub Katarzyna Kwiatek e-mail: kkwiatek@pruszczgdanski.pl, nr faksu 58 682-27-14.

- Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do zapewnienia łączności faksowej lub poprzez e-mail umożliwiającej wysłanie zleceń, o których mowa w ust. 3.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji prac w terminie 2 dni od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

- Termin zakończenia realizacji poszczególnych prac każdorazowo określony będzie przez Zamawiającego w zleceniu, o którym mowa w ust.3.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić pisemnie (faxem na nr 586822714 lub e-mailem akloskowski@pruszczgdanski.pl) lub telefonicznie pod nr tel. 664 024 384 zakończenie prac objętych zleceniem i tym samym gotowość do dokonania odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art.1pkt.1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zmianie swojego statusu, o którym mowa w ust. 11. W takim przypadku strony dokonają odpowiednich zmian w § 4 niniejszej umowy

§2

TERMINY REALIZACJI

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2020 r., bądź do wyczerpania limitu kwoty określonej w § 3 ust. 1.

- Termin rozpoczęcia poszczególnych koszeń ustali Zamawiający w pisemnym zleceniu.

§3

CENA

- Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie w maksymalnej kwocie brutto ………………. zł (słownie: …………………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Powyższa cena obejmuje wszystkie opłaty, koszty, w tym materiały oraz podatki niezbędne do poniesienia w celu należytego  wykonania zamówienia, w tym koszty odbioru i  utylizacji odpadów.

- Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji stawek jednostkowych ujętych w arkuszu kalkulacyjnym.

§4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają następujące zasady wystawiania płatności faktur:

- Płatności częściowe dokonywane będą po każdym zleconym koszeniu.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie zbiorcze zestawienie wykonanych prac sporządzone przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru prac potwierdzonych pracownika merytorycznego Urzędu Gminy oraz karta przekazania odpadów wystawioną przez Instalację Komunalną. Nieuzyskanie podpisów w terminie 3 dni od dnia wykonania danej części usługi traktowane będzie, jako niewykonanie usługi. Protokół powinien zawierać lokalizację, ilość m2 oraz daty wykonania usługi.

- Kwota określona w fakturze musi wynikać z sumy iloczynów ilości i rodzaju wykonanych prac oraz stawek jednostkowych.

2. Należności za wykonane prace płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14dni od daty jej wpływu do Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

4. Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis "Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data)"

oraz określenie nabywcy i odbiorcy

| Nabywca: Gmina Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1 83-000 Juszkowo NIP 593-21-40-699 | Odbiorca: Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1 83-000 Juszkowo |
| --- | --- |

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób wierzytelnościami względem Zamawiającego powstałymi w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający jest obowiązany do współdziałania Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§  6

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego zgodnie ze sztuką ogrodniczą, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Ubezpieczenie się na czas trwania umowy od odpowiedzialności za wypadki spowodowane prowadzoną działalnością.

- Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa.

§7

KARY UMOWNE:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za niedotrzymanie terminu przystąpienia do koszenia określonego w zleceniu , o którym mowa w   § 1 ust. 3 w wysokości100,00 zł za każdy dzień opóźnienia

  - za niedotrzymanie terminu zakończenia koszenia określonego w zleceniu , o którym mowa w   § 1 ust. 3 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust.1 umowy.

  - za każde stwierdzone, po zgłoszeniu przez Wykonawcę, zakończenia prac objętych zleceniem, o którym mowa w § 1 ust. 10  , niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia, w wysokości 1000 zł,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  - dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,

  - dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne,

  - potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY:

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności.

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wypowiedzenia, niezależnie od nałożonych kar umownych w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w rozpoczęciu któregokolwiek koszenia o pięć dni w stosunku do terminu rozpoczęcia  koszenia wskazanego w zleceniu, o którym mowa w   §1 ust. 3 umowy,

- gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w zakończeniu któregokolwiek koszenia o pięć dni w stosunku do terminu zakończenia  koszenia wskazanego w zleceniu, o którym mowa w   §1 ust. 3 umowy,

- w przypadku rozwiązania firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia,

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie zażądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Wszelkie spory wynikłe na tle zawarcia, obowiązywania i ustania obowiązywania niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Stron uznają , że adresy wskazane na wstępie są jednocześnie adresami dla doręczeń.

- Dwukrotne awizowanie przesyłki skierowanej na wskazane adresy będzie oznaczało jej doręczenie.

- W przypadku zmiany adresu do doręczeń każda ze stron jest zobowiązana poinformować o tym fakcie drugą stronę listem poleconym pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) opis przedmiotu zamówienia

2) zakres rzeczowo - ilościowy

ZAMAWIAJĄCY							               WYKONAWCA