UMOWA (projekt)

W dniu ……………….. w Grudziądzu

pomiędzy Gminą - Miasto Grudziądz –  Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Sienkiewicza 24, 
86-300 Grudziądz

reprezentowaną przez:

Dyrektor - mgr Jolanta Tarniowa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Grudziądza 
nr ………………..z dnia ………. r. zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizację instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Grudziądzu,
w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji, która stanowi załącznik nr 1 
do umowy i zawiera:

- Przedmiar;

- Projekt Budowlano - Wykonawczy;

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych.

- Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu modernizację instalacji elektrycznej, między innymi:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, rozdzielnicy elektrycznej, osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z oprawami oświetleniowymi na wysokości;

- montaż tablicy oświetleniowej i kasety KO dla potrzeb projektu instalacji oświetleniowej;

- instalacje elektrycznego oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;

- wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED wraz z wymianą instalacji zasilającej oświetlenie sali gimnastycznej;

- wykonanie nowej instalacji dla ww. zakresu zgodnie z obowiązującą normą 
PN-EN 12193;

- instalacje połączeń wyrównawczych;

- montaż aparatów, urządzeń  i osprzętu instalacyjnego zgodnie z dokumentacją, 
o której mowa w ust. 1 wraz z transportem i składowaniem materiałów, przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa 
w § 1 w terminie do 31.08.2021 r.

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień doręczenia 
do Zamawiającego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości wykonywanych robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

- Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu robót z tytułu prowadzonych prac.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz, złom i inne).

- Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy.

- Po wykonaniu przez Wykonawcę robót objętych zakresem niniejszej umowy Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aprobat technicznych i certyfikatów dotyczących użytych materiałów.

- Materiały użyte przy wykonywaniu  przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i spełniać warunki określone w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz zostały uwzględnione w cenie określonej w § 6 ust. 1.

- Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy, wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze, usuwane będą niezwłocznie - najpóźniej w ciągu 3 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku niepowiadomienia o wykonaniu robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty. Potwierdzeniem wykonania tego rodzaju robót będzie protokół odbioru robót zamykających lub ulegających zakryciu podpisany przez obie strony, a w przypadku gdy Zamawiający nie brał udziału w czynnościach  odbioru – jednostronnie przez Wykonawcę.

§ 5

1.	Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest: ………………………….      tel. ………………..

2.	Przedstawicielem Wykonawcy, koordynującym wykonanie przedmiotu umowy jest: …………………………, tel. ………………………….

3. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest: …………………, tel.: ……………………………………………….

§ 6

1. Za wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................. zł  plus obowiązujący podatek VAT 23 %, co łącznie stanowi kwotę brutto .................... zł. (słownie zł: .................................................................)

2.	Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty będzie protokół końcowego odbioru robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.	Faktura zostanie wystawiona na rzecz Zamawiającego w następujący sposób:

Nabywca: gmina-miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, numer 
NIP 876-24-26-842, Płatnik/Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr  5, ul. Sienkiewicza 24, 
86-300 Grudziądz

4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

1.	Gotowość wykonanego przedmiotu umowy do odbioru końcowego stwierdzi kierownik robót, składając pisemne oświadczenie o zakończeniu robót, zgodności wykonania przedmiotu umowy  z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych, projektem budowlano - wykonawczym przepisami 
i obowiązującymi polskimi normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy.

2.	Przed odbiorem końcowym Wykonawca winien zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, świadectwa jakości wyrobów i materiałów, atesty oraz dokumenty związane 
z utylizacją odpadów.

3.	Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 kierownik robót przekaże inspektorowi nadzoru.

4.	Gotowość do odbioru potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego po sprawdzeniu kompletności wymaganych przy odbiorze dokumentów, po czym Zamawiający ustali termin odbioru.

§ 8

      - Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto, ustalonego w §6 ust.1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto, ustalonego w §6 ust.1 umowy.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

- Wykonawca na wykonany przedmiot Umowy udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek oraz wykonywania wszelkich napraw w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze z uwzględnieniem, że czas reakcji będzie wynosił nie więcej niż 24 godziny licząc 
od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego. 
W sytuacji, gdy usunięcie wady nie będzie ze względów technicznych możliwe 
w ustalonym w zdaniu poprzedzającym terminie strony ustalą termin usunięcia wady na piśmie. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zgłoszenia w okresie gwarancji będą dokonywane telefonicznie na następujący numer telefonu ……………………. i potwierdzane pocztą elektroniczną na następujący adres 
e-mail: ………………………..

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§ 10

1.	Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 1 może zostać zmieniony 
w przypadku dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji.

2.	Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.	Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

………………………………..….		…………………………………….

Zamawiający						Wykonawca