Kostrzyn nad Odrą 02.06.2023r.

..................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 stycznia 2021r. zwracamy się z zapytaniem ofertowym 
o cenę usług:

- Zamawiający  Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą,

ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą – Referat Inwestycji i Remontów

Przedmiot  zamówienia: pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:

„Budowa drogi gminnej  w ul. Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 - ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą”.

Zakres robót obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA o powierzchni ok. 3.072,00 m2 na podbudowie z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej  gr 8,00 cm                   o powierzchni ok. 480,00 m2, wykonanie wysp kanalizujących, ustawienie krawężników, budowa kanalizacji deszczowej, budowa linii oświetlenia drogowego, likwidacja kolizji teletechnicznych, montaż barier ochronnych, montaż oznakowania pionowego                          i poziomego, zagospodarowanie terenów zieleni.

- Zakres usług związanych z nadzorem inwestorskim obejmuje obowiązki określone             w art. 25 Prawa Budowlanego budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682) oraz:

- nadzór inwestorski obejmuje branżę drogową, sanitarną, elektryczną                                     i telekomunikacyjną

- realizacja praw i obowiązków, wynikających z: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), umowy                          o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy Wykonawcy z Zamawiającym, SWZ, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm,

- obecność na terenie robót z częstotliwością uwzględniającą specyfikę  realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż  raz w tygodniu w trakcie realizacji inwestycji, a także na wezwanie Wykonawcy realizującego prace projektowe, roboty budowlane oraz na wezwanie Zamawiającego,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych - organizowanie narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

- organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw                     w realizacji robót,

- uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

- weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,

- sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania                    w zakresie  zabezpieczającym interesy Zamawiającego,

- kontrola zgodności wykonywanych robót m.in. z projektem budowlanym/wykonawczym, specyfikacją techniczną warunków wykonania                                      i odbioru robót, przedmiarami robót, kosztorysami nakładczymi oraz umową,

- weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zawartą umową,

- dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo                                        – finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót,

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i w przypadku konieczności powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania  w  budownictwie,

- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów

i urządzeń stosowanych przez wykonawcę oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez  Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

- wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej                         i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek                              ( w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem),

- uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                 w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,

- kontrola udziału podwykonawców w realizacji zamówienia,

- sprawdzanie rozliczeń wykonawców i podwykonawców robót budowlanych                 i potwierdzania należytych im kwot wraz z  kontrolą prawidłowości fakturowania robót,

- przygotowywanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych                  z Wykonawcą oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu,

- spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe wspólnie                                 z   kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i uczestniczenie              w   Komisji odbioru robót,

- sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego,

- poświadczenie terminu zakończenia robót, sprawdzenie kompletności                                      i prawidłowości  dokumentacji powykonawczej,

- uzupełnienie Książki Obiektu Budowlanego po dokonaniu odbioru końcowego zadania,

- stała współpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym, Wykonawcą prac projektowych, robót budowlanych oraz Nadzorem autorskim.

3.Termin realizacji zamówienia – do czasu zakończenia inwestycji ( przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 26.07.2024r. )

4. Warunki realizacji zamówienia wymagane od wykonawcy:

- Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w każdej branży, obejmującej przedmiot zamówienia, posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbędne do świadczenia usług w każdej branży tj.

- Inspektor nadzoru w branży drogowej - osoba posiadająca doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe - uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich  Unii Europejskiej (Dz.U.                         z 2021 r., poz. 1646 ze zm.), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

- Inspektor nadzoru w branży elektrycznej - osoba posiadająca doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe - uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich  Unii Europejskiej (Dz.U.                         z 2021 r., poz. 1646 ze zm.), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

- Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - osoba posiadająca doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe - uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich  Unii Europejskiej (Dz.U.                         z 2021 r., poz. 1646 ze zm.), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

- Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej - osoba posiadająca doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawniające do kierowania robotami lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na  podstawie  wcześniej    obowiązujących  przepisów  bądź  uznane  na  zasadach  określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r.,                     poz.1646 ze zm), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

- Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał  się doświadczeniem                         w ostatnich 5 latach, polegającym na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, przebudowy, remoncie co najmniej: dwóch  inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda: z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

- Zamawiający wymaga dołączenia kserokopii uprawnień budowlanych                           i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby.

5. Kryteria wyboru ofert: Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Podana cena jest ceną ryczałtową/ kosztorysową*

( Wartość  wykonywanych robót budowlanych wynosi, cena netto: 2.694.944,57 zł, cena brutto: 3.314.781,82  zł )

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” wraz załącznikami:

-  Załącznik nr 1 do oferty – wykaz zrealizowanych zamówień wraz z referencjami bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

- Załącznik nr 2 do oferty – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień budowlanych  i aktualnych zaświadczeń                     o przynależności do właściwej Izby.

- Ofertę wraz z załącznikami, składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

2)  w postaci elektronicznej opatrznej podpisem zaufanym lub

3) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.

- W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowód przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e dowód przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie w języku polskim,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z Wykonawców może złożyć na każde z zadań tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, iż oferty podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. 
W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 pkt 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowód jest jednoznaczne                            z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

7. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Zamawiającego – www.platformazakupowa.pl/kostrzyn_nad_odrą lub bezpośredni link do platformy ze strony internetowej Zamawiającego www.kostrzyn.pl,

Adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Ofertę złożyć należy do dnia 12.06.2023r.   godz. 14:00

Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę, składa bądź przesyła podpisaną ofertę                    i wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność.

- Termin związania ofertą: 30 dni

*niewłaściwe skreślić

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt