Starachowice, dnia 01.08.2024 r.
# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130 000 zł)
        Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.:
„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa 3 studni kanalizacji deszczowej w ramach tytułu w budżecie miasta "Budowa odcinka ulicy Wiosennej
w Starachowicach wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej”.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania - w branży sanitarnej.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
NIP: 664-19-09-150, REGON: 291009892

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej – 3 studnie.
Zamówienie obejmuje także świadczenie usługi w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.
Nadzorowany obiekt scharakteryzowano w „Opisie przedmiotu zamówienia”, dołączonym do dokumentacji przetargowej, a także w dokumentacji przetargowej zamówienia robót budowlanych, dostępnej na stronie BIP Zamawiającego – Platforma zakupowa.
Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru zawarty jest w projekcie umowy, złączonym do dokumentacji przetargowej.
Szczegółowy zakres robót budowlanych polegający na nadzorze inwestorskim przedstawia opis wraz z przedmiarem robót zamieszczony na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/958427

Umowa na roboty budowlane ma charakter kosztorysowy.
Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:
1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
2. Udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót.
3. Zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 2x w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego w branży w której prowadzone są roboty, a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów.
4. Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego – wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.
5. Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań.
6. Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy techniczne.
7. Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót (wynagrodzenie Wykonawcy robót jest wynagrodzeniem kosztorysowym), uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót w sporządzaniu książki obmiaru,
8. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.
9. Potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
10. Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót dodatkowych oraz robót zamiennych.
11. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz robót zamiennych – pełnienie nadzoru nad tymi robotami.
12. Sporządzanie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.
13. Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT.
14. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie rękojmi) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
15. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w robót.
16. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.
17. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy.

Szczegółowy zakres obowiązków określa PROJEKT UMOWY stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia
w okresie realizacji - od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych, do dnia zakończenia robót (3 miesiące od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych) oraz do dnia uprawomocnienia się zgłoszenia/pozwolenia na użytkowanie
w okresie rękojmi - zgodnie z ofertą wykonawcy robót budowlanych – 60 miesięcy
Cena ofertowa – wynagrodzenie wykonawcy.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – oprócz wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy również składki ZUS i składki na Fundusz Pracy pracodawcy/zatrudniającego stanowiące koszty Zamawiającego – w tym przypadku na wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie brutto Wykonawcy według rachunku, plus składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia brutto stanowiące koszty Zamawiającego nieujmowane w rachunku brutto przedkładanych przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
  1) zdolność techniczna (doświadczenie zawodowe):
  wymagane jest wykazanie co najmniej nw. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
  a) jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartości co najmniej 30 000 zł brutto, która zawierała w swoim zakresie wykonanie robót na sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub wodociągowej,
  Uwaga: roboty mogą zawierać się w jednym zadaniu / zamówieniu / inwestycji / Projekcie.
  2) zdolność zawodowa (osoby):
  wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
  a) Inspektor branża sanitarna, osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót sanitarnych.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z póżn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które z zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w w/w specjalności.

Zawartość oferty.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu cenę, za jaką wykona przedmiot zamówienia.

Termin złożenia oferty
Ofertę prosimy złożyć w terminie do dnia 09.08.2024 r. do godz. 10:00 na www.platformazakupowa.pl .

Uwaga!! Oferty złożone w innej od ww. formy będą podlegały odrzuceniu. Oferta musi zwierać cenę oraz musi być potwierdzona przez Wykonawcę. Oferty niepotwierdzone będą podlegały odrzuceniu.
Kryterium oceny
Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium – cena 100%.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy.
W załączeniu wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
Osoby do kontaktu – Monika Sepioło telefon 41-322-11-24
adres e-mail: inwestycje@starachowice.eu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy inwestycja nie będzie realizowana.

Z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.

Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu następujących dokumentów:
dane Oferenta - Wykonawcy - (nazwa, adres, e-mail, telefon, itd.) niezbędne do podpisania umowy,
- Oferent niezobowiązany do naliczania podatku VAT winien przedstawić oświadczenie o braku takiego zobowiązania,
- wykaz doświadczenia zawodowego oraz wykaz osób biorących udział w realizacji usługi pełnienia nadzoru budowlanego wraz z zestawieniem ich doświadczenia,
- kserokopie (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) uprawnień budowlanych do nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich specjalnościach oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Otrzymują:
RI a/a