Jastrzębie - Zdrój, dnia 28.01.2020

## IKI.7021.10.1.1.2020.MSi

IKI.KW-…………../20

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr Or.IV.0050.173.2018 z dnia 11.04.2018r., zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n.

***„Prowadzenie w roku 2020 monitoringu wiaduktu w ciągu jezdni południowej i jezdni północnej drogi nr DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju z uwagi na ujawnienie się wpływów eksploatacji górniczej na wiadukt wraz z interpretacją wyników i zaleceniami w celu utrzymania przejezdności”***

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu – wiaduktu drogowego w ciągu ul. Pszczyńskiej drogi DW 933 w Jastrzębiu-Zdroju. Monitoringiem objęty będzie wiadukt północny przez cztery kwartały 2020r oraz wiadukt południowy przez pierwsze dwa kwartały 2020 roku. Opracowania należy wykonywać kwartalnie i przekazanie ich winno nastąpić do 15 dni po zakończeniu danego kwartału.

1. **CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**2.1**.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu – wiaduktu drogowego wciągu ul. Pszczyńskiej drogi DW 933 w Jastrzębiu-Zdroju dla jezdni południowej i północnej z uwagi na wpływ eksploatacji górniczej.

**2.2**.Szczegółowy zakres opracowania obejmuje m.in.

1. Szczegółowe oględziny obiektu,
2. Ocena stanu technicznego,
3. Opis stanu przemieszczeń
4. Ocena bieżąca stanu ułożyskowania wraz z wnioskami o potrzebie zmiany blokowania przesuwów
5. Skutki wpływów górniczych
6. Inne, pozostałe uszkodzenia nie związane z działalnością zakładu górniczego.
7. Wnioski z przeprowadzonych badań i obserwacji
8. Zalecenia dla wykonania prac konserwacyjnych i remontowych
9. Ogólna charakterystyka wiaduktu
10. Charakterystyka ułożyskowania wiaduktu oraz wpływów dokonanej eksploatacji górniczej.

**2.3**. Warunki, które spełni wykonawca:

Wykonawca we własnym zakresie wykonuje lub pozyskuje:

1. pomiary geodezyjne;
2. Wszelkie inne pomiary, badania, opracowania, uzgodnienia, zatwierdzenia niezbędne do prawidłowej realizacji zadania;

2.4. Zasady współpracy w trakcie wykonywania dokumentacji

1. Wszelkie spotkania w sprawie dokumentacji w tym spotkania robocze lub sprawozdań z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji - monitoringu, przekazania wykonanej dokumentacji, itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.
2. Strony zobowiązane są do współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia oraz wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

[75.13.11.00-](http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?&parent=74230000-0&baza=CPVMain)4 „Usługi dla władz publicznych”

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

3.1. Termin wykonania wszystkich prac związanych z realizacją zadania: 15.12.2020r.

4. **OKRES GWARANCJI:**

1. Wymagany okres gwarancji: zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego o obowiązkach i odpowiedzialności zawodowej projektantów. W przypadku wystąpienia błędów lub braków w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za roboty dodatkowe, błędne lub zbędne a wykonane zgodnie z projektem.
2. Za wady fizyczne i prawne opracowanego projektu Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
3. Na wykonane opracowanie projektowe Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obiektów i robót wykonywanych na podstawie przedmiotowego projektu. Wygaśnięcie gwarancji i rękojmi nie powoduje zdjęcia z wykonawcy odpowiedzialności i obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego.

5. **WARUNKI ZAWARCIA UMOWY**

1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu:

1. uprawnienia projektantów w specjalnościach niezbędnych do wykonania zadania z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego lub dowodem wpłaty potwierdzającym członkostwo (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów tj. Dz. U. nr 5 poz. 42 z 2001r. ze zmianami), jeżeli przynależność do izby wynika z odrębnych przepisów.

6. **ZŁOŻENIE OFERTY:**

1. Wartość oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zleconego zadania, tj. wartość brutto. Wartość brutto pozostanie niezmienna przez cały okres realizacji zadania.
2. Ofertę należy złożyć do dnia ***04.02.2020 r.*** poprzez platformę zakupową. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 032 47 85 176.

Kopia:

Wydział IKI a.a/2